Оглавление

1 Резюме проекта	6

1.1 Сущность проекта	6

1.2 Потенциал рынка	8

1.3 Экономическая политика в отношении реализации проекта	8

1.4 Срок и этапы реализации проекта	9

1.5 Общая стоимость реализации проекта, ожидаемые источники денежных средств и их структура	9

1.6 Показатели эффективности проекта	11

1.7 Заявление о коммерческой тайне	12

1.8 Дата составления бизнес-плана	12

2 Анализ рынка	13

2.1 Значимость отрасли для экономического и социального развития субъекта Российской Федерации.	13

2.2 Анализ тенденций и оценка емкости рынка	15

2. 3 Обзор эко-отелей	18

2.4. Ожидаемая доля на рынке	20

2.5 Потенциальные конкуренты и их доля на рынке	23

3 Описание услуг	26

3.1 Описание объектов по проекту	26

3.3. Сравнительный анализ основных характеристик аналогичных и конкурирующих услуг	36

4 Производственный план	37

4.1 Местоположение проекта	37

4.2 Расчет производственной программы	40

4.3  Производственная инфраструктура проекта	49

4.4 Персонал проекта	51

5 Маркетинговый план	53

5.1 Факторный анализ состояния туристско-рекреационной деятельности и ее сегментов	53

5.2 Обоснование рыночной ниши работ и услуг и среднесрочная концепция ее расширения	54

5.3 Общая стратегия маркетинга заявителя	55

5.4 Характеристика ценообразования	57

5.5 Реклама и продвижение услуг на рынок. Бюджет маркетинга	59

6 Организационный план	60

6.1 Информация о заявителе проекта	60

6.2 Организационная структура управления проекта	60

6.3 График реализации проекта	61

7 Финансовый план	63

7.1. Условия и допущения, принятые для расчета	63

7.2. Налоговое окружение.	63

7.3  Капитальные расходы, структура инвестиций, источники инвестиций	66

7.4 Производственная программа и расчет доходов проекта	76

7.5 Заработная плата	81

7.6 Прямые расходы	87

7.6 Накладные расходы	88

7.8 Общие затраты на производство и сбыт	90

7.9 Амортизация	93

7.11 Отчет о движении денежных средств	100

7.12 Коммерческая эффективность проекта	110

7.13 Бюджетная эффективность проекта	117

8 Риски проекта	121

8.1. Определение точки безубыточности	121

8.2. Анализ основных видов рисков:	121

Список таблиц

| - Динамика туристического потока по муниципальным образованиям в Республике Алтай в 2017 году …………………………………………………………………………… | 14 |
| --- | --- |
| - Распределение коллективных средств размещения по муниципальным образованиям ………………………………………………………………………………………….………… | 14 |
| - Характеристика типов эко-отелей в России ………………………………………………… | 21 |
| - Перечень потенциальных конкурентов …….………………………………………………… | 23 |
| - Примерное предложение активного отдыха для проживающих в эко-отелях Чемальского и Шебалинского районов ………………………………………………… | 33 |
| - Примерное предложение активного отдыха для проживающих в эко-отелях Турачакского района …………………………………………….……………………………… | 34 |
| - Пример разработанного тура, включающего посещение всех этрех ко-отелей проекта .………………………………………………………………………………………………… | 35 |
| - Перечень инвестиционных площадок проекта ………………………………………… | 38 |
| - Определение дохода от услуг проживания за сутки…………………………… | 42 |
| - Определение доходов от проживания в одном эко-отеле на 104 мест за год | 43 |
| - Определение дохода от комплекса услуг питания за сутки ………………………… | 44 |
| - Определение дохода от комплекса услуг питания за год …………………… | 45 |
| - Определение дохода от услуг развлечения (аутсорсинг) за сутки ……………… | 46 |
| - Определение дохода от аренды помещений за сутки………………………………… | 46 |
| - Определение дохода от аренды спецтехники и спортивного инвентаря за сутки…………………………………………………………………………………………………………………… | 47 |
| - Определение дохода от оздоровительных услуг за сутки………………………. | 47 |
| - Определение дохода от всех услуг одного эко-отеля за год …………………….. | 48 |
| - Требуемая мощность электроснабжения одного эко-отеля ……………………. | 49 |
| - Требуемая мощность водоснабжения одного эко-отеля …………………………. | 50 |
| - Штатное расписание и фонд оплаты труда за месяц ………………………………… | 52 |
| - Прайс-лист на услуги проживания ……………………………………………………………. | 57 |
| - Прайс-лист на дополнительные услуги ……………………………………………………. | 58 |
| - График реализации подпроекта - одного эко-отеля …………………………. | 61 |
| - График реализации проекта в целом ………………………………………………………… | 62 |
| - Налоговое окружение проекта с 1 января 2018 года по 1 июля 2020 года | 64 |
| - Налоговое окружение проекта с 1 июля 2020 года …………………………………… | 65 |
| - Спецификация капитальных расходов на один эко-отель ……………………….. | 67 |
| - Расходы на приобретение оборудования, инфраструктуру эко-отеля …….. | 68 |
| - Календарный график освоения инвестиций …………………………………………… | 71 |
| - Распределение инвестиций по годам ………………………………………………………... | 73 |
| - Динамика вводимой мощности объектов и объема услуг………………………. | 76 |
| - Производственная программа и выручка по проекту ……………………………… | 78 |
| - Численность персонала и расходы на оплату труда …………………………………. | 81 |
| - Расходы на отель в год ………………………………………………………………………………. | 87 |
| - Коммунальные расходы для обслуживания гостей ………………………………….. | 88 |
| - Накладные расходы за месяц …………………………………………………………………….. | 88 |
| - Текущие затраты на производство и сбыт ………………………………………………….. | 90 |
| - Амортизация и остаточная стоимость основных средств ………………………… | 93 |
| - Отчет о прибылях и убытках …………………………………………………………………….. | 96 |
| - План движения денежных средств ……………………………………………………………. | 100 |
| - Простой срок окупаемости проекта …………………………………………………………. | 110 |
| - Интегральные показатели эффективности проекта ……………………………….. | 114 |
| - Эффект консолидированного бюджета …………………………………………………….. | 117 |
| - Эффект федерального бюджета ………………………………………………………………… | 118 |
| - Эффект регионального бюджета ………………………………………………………………. | 119 |
| - Эффект местного бюджета ……………………………………………………………………….. | 120 |
| - Точка безубыточности проекта ……………………………………………………………….. | 124 |

Список рисунков

| - Структура капиталовложений проекта ……………………………………………… | 10 |
| --- | --- |
| - Количество туристских прибытий в Республике Алтай в 2011-2016 гг. … | 16 |
| - Единовременная вместимость коллективных средств размещения в Республике Алтай за 2011-2016 гг. ………………………………………………………………… | 17 |
| - Размещение туристских объектов …………………………………………………………… | 37 |
| - Местоположение первого эко-отеля проекта …………………………………………… | 38 |
| - Местоположение второго эко-отеля проекта …………………………………………… | 39 |
| - Местоположение третьего эко-отеля проекта ………………………………………… | 39 |
| - Эскиз генплана участок 04:05:010204:804. …………………………………………… | 41 |
| - Простой срок окупаемости проекта ………………………………………………………….. | 113 |

1 Резюме проекта

1.1 Сущность проекта

Бизнес-план является обоснованием изменения отдельных параметров  проекта оздоровительного туризма в форме сети эко-отелей в Республике Алтай. Проект получил статус инвестиционного проекта регионального значения Республики Алтай в 2018 году. В связи с производственной необходимостью планируется изменение перечня инвестиционных площадок проекта.  Проект будет реализован на трех площадках, расположенных в Чемальском, Шебалинском и Турачакском районах.

Оздоровительный туризм это самое популярное и массовое направление туризма. Он реализуется в различных формах – санатории, курорты, лечебно-оздоровительные центры и пр. Их объединяет предложение комплекса услуг связанных с укреплением здоровья и профилактики заболеваний: начиная с фитнесса и заканчивая медицинскими услугами. Эко-отели это новое направление в сфере оздоровительного туризма и рекреации, ответ на новые потребности рынка. Основные отличия эко-отелей от прочих туробъектов состоят в том, что экологические отели в большинстве своем находятся в экологически чистых природных зонах. Эко-отели функционируют по принципу гармоничного соседства с природой, не загрязняя окружающую среду. Используемые материалы  при строительстве  - природные (дерево, стекло и пр.). Предлагаемая система здорового питания использует натуральные продукты местного происхождения. Системы энергоснабжения, водоснабжения и утилизации сформированы так, чтобы минимизировать отрицательное влияние на окружающую среду.

Предлагаемый проект включает строительство шести  эко-отелей, общая емкость коллективных средств размещения в форме коттеджей составит 444 мест. У заявителя проекта есть собственные производственные мощности по изготовлению  коттеджей (изготовление деревянных срубов из оцилиндрованного бревна, пиломатериалы, прочие деревянные изделия для домостроения).

Помимо коттеджей на территории будет располагаться кафе-ресторан, оздоровительный спа-центр, финские беседки, административные здания и объекты производственной инфраструктуры. Работа туробъектов будет круглогодичная, для этого планируется разработать услуги развлечения для всех времен года. В каждом из проектируемых объектов гости смогут комфортно разместиться, вкусно поесть, принять комплекс оздоровительных процедур (SPA-процедуры, русская баня и сауна, массаж, пантовые ванны и фитобочки), заняться спортивными занятиями (для этого будут обустроены спортивные площадки), ознакомиться в уникальными объектами в рамках экскурсионных программ, взять напрокат квадрациклы и снегоходы и т.д.

Сетевая форма проекта используется для того чтобы использовать единые стандарты качества оказываемых услуг во всех пяти туробъектах, а также для расширения возможностей отдыха для гостей. Наличие пяти объектов позволит гостям перемещаться по территории Республики Алтай, и снизить трансакционные издержки связанные с поиском гостиниц, организацией питания и отдыха, трансфером.

Земельные участки, предназначенные для строительства находятся в аренде у заявителя проекта. В настоящее время для реализации проекта сформированы три инвестиционные площадки:

- Первая площадка расположена в  Чемальском районе, рядом с селом Чепош, вдоль автомагистрали (г. Горно-Алтайск – с. Чемал) и реки Катунь, площадь  9,9688 га. Расширение земельного участка позволит увеличить емкость планируемого туробъекта. Данная объект уже ведет прием гостей с 2019 года. Информация о туробъекте размещена на сайте alraysens.ru

- Вторая инвестиционная площадка «Шишкулар» находится в Шебалинском районе рядом со старым Усть-Семинским мостом, площадь 58,2 га. Название эко-отеля «Pine Lakes Katun».

- Третья инвестиционная площадка расположена в Турачакском районе, рядом с селом Артыбаш,  площадь 4,1 га.

1.2 Потенциал рынка

Мощность проектируемых туробъектов составляет 444 мест, что составляет 2,5 % от достигнутого уровня предложения на региональном рынке туристско-рекреационных услуг.

Предложение на туристском рынке Республики Алтай формируют коллективные средства размещения различного типа с общей емкостью 17621  мест, в том числе 9716 мест круглогодичного типа. Туристский поток составил 2170 тыс. человек по предварительным итогам сезона 2020 года. Динамика рынка туруслуг показывает ежегодный прирост в среднем на 4,6% на протяжении последних девять лет. за последние пять лет темпы роста замедлились и составили 1,5%. Это объясняется насыщением рынка туристских услуг региона. Зоной притяжения туристов являются преимущественно Чемальский, Майминский и Турачакский район.

Рост туристского потока свидетельствует о наличии устойчиво растущего спроса на региональный турпродукт. Рынок характеризуется как рынок монополистической конкуренции. Рынок сегментирован по географическому признаку, набору услуг, категории средств размещения, ценовому и другим факторам. Данный проект будет реализован на рыночном сегменте, для которого характерно комплексное предоставление качественных услуг для туристов, ориентированных на здоровый образ жизни и имеющих доход на уровне среднего. Предлагаемый проект станет частью оздоровительного туристического комплекса Республики Алтай.

1.3 Экономическая политика в отношении реализации проекта

Туризм является одной из приоритетных отраслей экономики региона. Это подтверждено Постановлением Правительства Республики Алтай от 13.03.2018 № 60 «О Стратегии социально-экономического развития Республики Алтай на период до 2035 года», в котором закреплены положения стратегии развития туристского кластера Республики Алтай. а также Постановлением Правительство Республики Алтай от 3 февраля 2020 г. № 19 «Об утверждении государственной программы Республики Алтай «Развитие внутреннего и въездного туризма».

Данный проект соответствует приоритетам социально-экономического развития Республики Алтай, он позволяет сформировать положительный имидж туристского региона, создать рабочие места в отрасли, увеличить поступления в региональный бюджет.

Бизнес-план разработан для изменения инвестиционного соглашения, заключенного с Правительством Республики Алтай как проекта имеющего статус регионального проекта для инвестиционных проектов в Республики Алтай в соответствии с Постановлением Правительства Республики Алтай от 18.07.2007 № 140 (ред. от 16.06.2020) «О статусе регионального значения для инвестиционных проектов, реализуемых в Республике Алтай».

1.4 Срок и этапы реализации проекта

Инвестиционная стадия проекта длиться с 1 января 2018 года по 1 июля 2025 года. Планируется поэтапный ввод объектов:

1 этап – ввод в эксплуатацию эко-отеля расположенного рядом с селом Чепош – 1 июля 2019 года, этап в целом реализован. Название эко-отеля «AltaySens»

2 этап  – ввод в эксплуатацию эко-отеля расположенного рядом селом Усть-Сема на площадке «Шишкулар» – 1 июля 2024 года. Название эко-отеля «Pine Lake Katun»

3 этап - ввод в эксплуатацию эко-отеля, расположенного рядом с селом Артыбаш – 1 июля 2025 года.

Выход на полную производственную мощность  - 1 июля 2026 года.

1.5 Общая стоимость реализации проекта, ожидаемые источники денежных средств и их структура

Общий объем капитальных вложений составит 439 505,1 тыс. руб., в том числе строительно-монтажные работы  - 221 132,0 тыс. руб., оборудование, транспортные средства и спецтехника – 216 873,1 тыс. руб., прочие расходы  1 500 тыс. руб.

Рисунок 1. Структура инвестиционных расходов

Капитальные расходы по всем трем площадкам проекта включают:

- строительство 127 коттеджей общей площадью 9 093 кв.м., вместимостью  444 человек – 159 525 тыс. руб.;

- строительство оздоровительных спа-центров в каждом из эко-отелей общей площадью  700 кв.м. – 16 200 тыс. руб.;

- строительство кафе-ресторанов и ресепшн  в каждом из эко-отелей  площадью 1300 кв.м. – 26 000 тыс. руб.;

- строительство производственных и прочих помещений – 14 625 тыс. руб.;

- благоустройство территории – 17 912 тыс. руб.;

- оборудование для коттеджей и технологическое оборудование – 79 358 тыс. руб.;

- объекты производственной инфраструктуры – 52161,1 тыс. руб.;

- слаботочные и ITсистемы – 21 635 тыс. руб.;

- транспорт и прокатный инвентарь – 52 089 тыс. руб.

В проекте будут использованы средства заявителя проекта.

Инвестиционные расходы по трем эко-отелям будут распределены следующим образом:

| Инвестиционная площадка | Местонахождение | Площадь, га | Количество мест | Инвестиции, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая инвестиционная площадка | Рядом с селом Чепош | 9,9688 | 160 | 123 513,5 |
| Вторая инвестиционная площадка | Рядом с Усть-Семинским мостом Шебалинский район | 58,2 га | 180 | 220 413,13 |
| Третья инвестиционная площадка | Рядом с с. Артыбаш | 4,1000 га | 104 | 95 578,5 |
| Итого |  | 72,3073 | 444 | 439 505,1 |

1.6 Показатели эффективности проекта

Рассчитаны за период 2018-2027 гг. Показатели экономической эффективности проекта:

- Чистый дисконтированный доход (NPV) – 77211 тыс. руб.

- Срок окупаемости проекта (PB) – 8 лет и 5 месяцев.

- Дисконтированный срок окупаемости проекта (DPB)  - 9 лет и 6 месяцев.

- Внутренняя норма доходности (IRR)  - 21%.

- Рентабельность инвестиций (IP) –25%.

Показатели социальной эффективности проекта:

- Число созданных постоянных рабочих мест – 67.

- Среднемесячная заработная плата работника – 31 500 руб.

Показатели бюджетной эффективности проекта:

- Поступления в консолидированный бюджет Российской Федерации – 85 545  тыс. руб. в год выхода на проектную мощность

- Поступления в федеральный уровень бюджетной системы  47 760 тыс. руб. в год выхода на проектную мощность.

- Поступление в государственные внебюджетные фонды 7 873 тыс. руб. в год выхода на проектную мощность.

- Поступления в консолидированный региональный бюджет Республики Алтай 29 912 тыс. руб. в год выхода на проектную мощность.

1.7 Заявление о коммерческой тайне

Данный  бизнес-план  представляется  к  рассмотрению  на конфиденциальной основе и исключительно для принятия решения по получению статуса регионального значения для инвестиционных проектов, реализуемых в  Республике Алтай. Он не может быть использован для копирования или каких-либо информационных, коммерческих, справочных и иных целей, а также передаваться третьим лицам, как в полном объеме, так и частично. Принимая, на рассмотрение этот бизнес-план, получатель берет на себя ответственность и гарантирует отсутствие копирования и возврат полученного экземпляра инициатору проекта по указанному адресу, если он не намерен участвовать в реализации рассматриваемого проекта.

Лицо, разгласившее информацию, содержащуюся в данном бизнес-плане, подлежит ответственности в соответствии с п. 1 Статьи 48 действующего Закона РФ от 09.07.1993 г. № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах».

1.8 Дата составления бизнес-плана

январь 2018 года – март 2021 года.

2 Анализ рынка

2.1 Значимость отрасли для экономического и социального развития субъекта Российской Федерации.

Для Республики Алтай туристская отрасль является одним из перспективных и приоритетных направлений развития, что подтверждено Законом Республики Алтай № 83-РЗ от 25 сентября 2008 года «О Стратегии социально-экономического развития Республики Алтай на период до 2028 года»  и  проектом Стратегии социально-экономического развития Республики Алтай до 2035 года.

За последнее двадцатилетие в связи с переходом к рыночным механизмам хозяйствования произошли качественные сдвиги и количественный рост в отрасли. Анализ, ежегодно проводимый Министерством экономического развития и туризма Республики Алтай, позволяет сделать выводы о наличии внутреннего потенциала регионального туристского комплекса, позволяющего добиться роста объемов производства (см. таблицу 1).

Как отмечают эксперты Министерства экономического развития и туризма Республики Алтай за это время в регионе произошел переход от экстенсивного пути использования туристских ресурсов к интенсивному, заключавшийся в значительном снижении процента «дикого» и условно-организованного туризма и увеличении доли организованного туризма, характеризующегося строительством практически во всех районах края новых туристических баз, гостиниц, кемпингов. В настоящее время субъекты туризма действуют во всех муниципальных районах.

В настоящее время доля сферы туризма в ВРП Республики Алтай с учетом мультипликативного эффекта составляет более 15 процентов. На данный момент туристы, приезжающие в Республику Алтай сталкиваются перед выбором вариантов проживанию, среди которых – гостиницы, туркомплексы, турбазы, сельские гостевые дома, кемпинги. В Республике Алтай в 2020 году отдых туристов обеспечивают 910 субъектов туристской индустрии, в том числе 388 коллективных средств размещения (КСР) и 426 сельских дома, 23 туроператоров и 73 турфирмы и турагентства. В период активного туристического сезона загрузка КСР и СД составляет   - 80% в будние дни и 100% в выходные, мощность номерного фонда выросла на 29% за 6 лет.

В период летнего туристического сезона 2020 года загрузка КСР и СД составила 80% в будние дни и 100% в выходные.

Турпоток за 2020 год составил 2,17 млн. человек, прирост к 2019 году составил 2,04%. Туристская инфраструктура представлена на всей территории Республики Алтай, тем не менее, основная ее часть сосредоточена на территории Чемальского, Майминского и Турочакского районов. Это продиктовано географическими, природно-климатическими и другими особенностями развития территории.

Таблица 1 - Динамика туристического потока по муниципальным образованиям в Республике Алтай в 2017 году по сравнению с 2016 годом

| Наименование района | 2016 год, ед. посещений | 2017 год, ед. посещений | Темп роста, % |
| --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО: | 1 986 300 | 2 049 940 | 103,2 |
| Кош-Агачский район | 40 160 | 61 908 | 154,2 |
| Майминский район | 515 570 | 511 460 | 99,2 |
| Онгудайский район | 89 120 | 95 117 | 106,7 |
| Турочакский район | 274 492 | 259 522 | 94,5 |
| Улаганский район | 46 672 | 68 673 | 147,1 |
| Усть-Канский район | 13 025 | 13 530 | 103,9 |
| Усть-Коксинский район | 99 858 | 103 112 | 103,3 |
| Чемальский район | 792 349 | 817 721 | 103,2 |
| Чойский район | 15 196 | 15 785 | 103,9 |
| Шебалинский район | 40 160 | 41 409 | 103,1 |
| г.Горно-Алтайск | 59 698 | 61 703 | 103,4 |

Таблица 2 - Распределение коллективных средств размещения по муниципальным образованиям

| Наименование района | Коллективные средства размещения и сельские «зеленые» дома на 31.12.2019 г. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Количество мест , ед. | Доля в общем объеме мест |
| ВСЕГО: | 21196 | 100,00% |
| Кош-Агачский район | 578 | 2,73% |
| Майминский район | 5114 | 24,13% |
| Онгудайский район | 785 | 3,70% |
| Турочакский район | 2880 | 13,59% |
| Улаганский район | 1420 | 6,70% |
| Усть-Канский район | 59 | 0,28% |
| Усть-Коксинский район | 1411 | 6,66% |
| Чемальский район | 7528 | 35,52% |
| Чойский район | 215 | 1,01% |
| Шебалинский район | 711 | 3,35% |
| г.Горно-Алтайск | 495 | 2,34% |

Развитие оздоровительного направления в Республике Алтай является одним из перспективных, так как регион обладает богатым природно-лечебным ресурсами. Горный Алтай сочетает в себе бальнеологические, грязевые, климатические и биологические лечебные факторы, что определяет его перспективы для оздоровительного и курортно-лечебного туризма. По данным 2020 г. более 40 коллективных средства размещения общего назначения Республики Алтай располагают лечебно-оздоровительными центрами. Ярким примером являются Центр восстановительного лечения «Беловодие», «Турсиб», «Алтай-Resort», «Асонов ключ», «Заимка Камза». В основном санаторно-курортные и оздоровительные услуги оказывают гостиничные и туристические комплексы, расположенные в Чемальском, Майминском, Усть-Коксинском районах. В потенциале развитие данного направления в Турочакском районе.

В настоящее время Республика Алтай позиционируется как многопрофильный туристский регион, на территории которого представлены разнообразные программы отдыха и туризма, которые удовлетворят вкус самого притязательного потребителя. В регионе активно развивается лечебно-оздоровительный, сельский, научно-познавательный, экстремальный, событийный, деловой виды туризма.

2.2 Анализ тенденций и оценка емкости рынка

Проект реализуется на территории Республики Алтай  - регионе, становящемся одним из мест притяжения туристов на национальном уровне. По данным рейтинга Ростуризма Республика Алтай находится на 22 месте по уровню развития туристского бизнеса среди 85 субъектов Российской Федерации.

Анализ динамики туристского потока (количество туристских прибытий в регион)  показывает, что среднегодовой темп прироста этого показателя составил 8,02 %. По итогам 2016 года количество прибытий составило 1986 тыс. человек, что составляет  3,9% от всего объема внутренних поездок по России. Причем Республика Алтай показывает наибольший прирост размещений в КСР (коллективные средства размещения) по России по итогам 2016 года – (+44,9%). Эти положительные тенденции в регионе наблюдаются на фоне переориентации спроса с выездного туризма на внутренний туризм, начавшийся в России в 2014 году, и обусловленный как падением курса рубля, так и возросшими рисками выездного отдыха.

Рисунок 2 - Количество туристских прибытий в Республику Алтай

По данным Росстата, Россию в 2016 г. посетили 24,6 млн. иностранных туристов, что на 8,4% меньше, чем в 2015 г. Вместе с тем, рост общего числа туристов составил в прошлом году 10-15%. Тем самым основной движущей силой роста внутреннего туризма в 2016 г. стало увеличение числа туристских поездок россиян внутри страны. Причем ситуация по регионам неоднозначная. В одних регионах наблюдается падение спроса на туруслуги (Республике Сев. Осетия – Алания (-45,7%), Чеченской Республике (-45,3%) и Забайкальском крае (-44,5%) и др.). В других же, к числу которых относится и наш регион, наблюдается рост числа туристов и объем туристских услуг.

В среднесрочной перспективе сохраняться риски связанные с низким уровнем курса рубля и безопасностью выездного туризма, поэтому прогнозируется рост спроса на туруслуги, предоставляемые на территории региона. Риски падения спроса связаны с межрегиональной конкуренцией на российской рынке со стороны других регионов (Алтайский край, Республика Крым, Забайкальский край, Красноярский край, Северо-Западные регионы) в случае проведения активной экономической политики со стороны властей этих субъектов.

Таким образом, регион проекта демонстрирует позитивные перспективы роста в условиях территориальной переструктуризации спроса на туристские услуги.

В Республике Алтай отдых туристов обеспечивают 713 коллективных средства размещения общего назначения (гостиницы, отели, мотели, хостелы и т.д.), в том числе 2 санаторно-курортных учреждения, более 430 сельских «зеленых» домов. В целом количество мест единовременного размещения в коллективных средствах размещения общего назначения составляет порядка 18804 единиц, в том числе круглогодичных – 10073 единиц.

Анализ динамики емкости КСР в Республике Алтай демонстрирует рост в среднем за год на 8,7% в течение 2011-2016 гг. В среднем за последние шесть лет ежегодно емкость КСР увеличивается на 1279 мест. Причем в кризисные для всей экономики России годы (2014-2016 гг.) также наблюдается рост на 1800 мест.

Рисунок 3 - Единовременная вместимость коллективных средств размещения в Республике Алтай за 2011-2017 гг.

Внутри региона существует дифференциация по емкости КРС. Это связано с различием спроса на турпродукты муниципальных районов. Так 66% всех региональных мощностей туробъектов расположены в Чемальском и Майминском районах. Сюда же приезжают 2/3 всех туристов, посещающих региона. Причина внутрирегиональной дифференциации заключается в более мягком климате этой зоны, транспортной доступности, развитой туристской инфраструктурой. Кроме того туробъекты Майминского и Чемальского района близко расположены к туробъектам  Алтайского края, прежде всего ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь», которые по сути становятся единым туристско-рекреационным кластеров межрегионального характера.

При сохранении темпов роста туристского потока, сформированный за последние 6 лет (+8,02%) прирост емкости средств размещения должен составлять не менее этой величины.

Реализация данного проекта увеличивает мощность КСР на 1,6% по состоянию на 2016 год (312 мест из 18 804).  Сравнение этой величины с обоснованным ростом спроса в ближайшие 5-7 лет, показывает, что рынок обеспечивает спросом строящиеся туробъекты.

2. 3 Обзор эко-отелей

Эко-отели являются относительной новинкой на российском рынке, хотя в развитых странах идея эко-отелей зародилась в 70-е годы прошлого века. Эко-отели это туристские объекты, особенностью которых является расположение в нетронутых цивилизацией местах, а также не нанесение ущерба окружающей среде, использование биоразлагающих материалов и экологически чистых продуктов питания.

Эко-отели могут быть различного уровня комфортности, и соответственно ценового диапазона. Но так как экологичность в наше время стоит денег, то общая тенденция такова, что эко-отели более дороги, чем другие средства размещения.

Обзор эко-отелей  в России показывает, что брендирование коллективных средства размещения с приставкой «эко» не так распространен. В первую очередь эко-отели распространены в особо охраняемых территориях либо рядом с ними. Экологические отели, функционирующие на базе рекреационных ресурсов, например, уникального климата, минеральных или термальных вод, лечебных грязей, расположены на традиционных для оздоровления территориях: Крымское и Кавказское побережье Черного моря, Кавказские горы, Алтай. Гостям предлагается высокий уровень гостиничного сервиса, посещения лечебниц, минеральных бассейнов, целебных ванн и SPA-комплексов, а также экологический дизайн помещений и соответствующие отделочные материалы, органическое питание и экологическая концепция отдыха. Наиболее яркими представителями подобной концепции являются эко-отели «Эхо» (Белокуриха), «Wellna Eco Resort» (Таруса), а также победитель номинации «Лучший эко-отель в России 2015» гостиничный комплекс «Крымский бриз» (Ялта). В отелях Центральной части России довольно часто встречаются загородные отели с приставкой «эко». Такие средства размещения чаще всего представляют собой деревянные строения или коттеджные комплексы. В своей деятельности такие отели ориентируются на гостей, которые хотят отдохнуть от городской суеты и заняться традиционными промыслами: охотой, рыбной ловлей, собирательством. Инфраструктура загородных эко- отелей включает в себя, обширную озелененную территорию, зоны барбекю, беседки, спортивные площадки под открытым небом, а также банный комплекс и оборудованные пляжные территории. Представители загородных эко-отелей, а также других типов средств экологического размещения представлены в табл. 3.

Встречаются экологические отели, имеющие собственные пасеки, фермы, сады. Эко- фермы и хозяйства, готовые принять гостей, набирают популярность в России. В Подмосковье и прилегающих областях насчитывается несколько десятков подобных эко – ферм с возможностью размещения гостей, среди которых: «Коновалово», «Потапово», «Ваньково», «Лукино», «Кузнецово», «Богдарня», «Fattoria Little Italy». Гости этих отелей по желанию могут принять участие в уходе за животными, ознакомиться с основами сельского хозяйства или посетить контактный зоопарк. Такие объекты размещения не только оказывают гостиничные услуги и соответствующие профилю программы, но и выпускают сертифицированную фермерскую продукцию. В эко-отелях, расположенных на Алтае, в Бурятии, Северной части нашей страны представлено большое многообразие аутентичных строений, сохранивших форму и концепцию быта местных народов. Большое распространение среди действующих эко- отелей приобрели юрточные комплексы. Как правило, комплекс насчитывает около 20 юрт разной вместимости от 2 до 8 человек. Юрты оборудованы только самыми необходимыми предметы быта: кроватями, шкафом, умывальником, столом и табуретами. Обогрев в юрте осуществляется за счет небольшой дровяной печи. Туалеты и баня, как правило, расположены на территории комплекса. Другие типы этнических строений, которые возможно использовать в качестве средств размещения, указаны в таблице 2. Отметим, что эко- отели с этно-направленностью чаще всего не предлагают полный спектр дополнительных гостиничных услуг, а иногда намеренно ограничивают гостя в использовании современных благ цивилизации для наиболее полного погружения в самобытную атмосферу.

Особое значение в развитии экологического туризма и гостеприимства играют эко- отели, прошедшие сертификацию. Такие отели подтверждают экологическую направленность хозяйственной деятельности не только по отношению к гостям, но также и к окружающей среде: оптимизируют расход воды, используют энергосберегающие технологии, запускают просветительские программы. В России наиболее распространенными являются системы «Green Key» и «Листок жизни». В настоящее время сертификат «Green Key» имеют 21 отелей[4].

В Республике Алтай и Алтайском крае есть три отеля  позиционирующие себя как эко-отели «Алтика», «Ая», «Алтын-Ай». Причем один из них «Алтика» сертифицирован по системе «Green Key».

Более полный анализ эко-отелей все же говорит нам о том, что в сегмент «эко-отелей» входят много туробъектов Республики Алтай, даже не включающие в наименование приставку «эко». Так как они построены из дерева, внутренняя отделка также нередко выполнена из дерева, в том числе из кедра. Они расположены в экологически чистых районах.

Но все же для четкой  сегментации рынка необходимо четко стандартизировать туробъекты по экологическим нормам. Учитывая значимость позиционирования на этом рынке и брендирования туробъектов, заявитель проекта подчеркивает о принадлежности планируемых к строительству туробъектов к типу «эко-отель».

2.4. Ожидаемая доля на рынке

Анализ общего (не сегментированного) рынка туристских услуг Республики Алтай показывает, что реализации проекта позволит инициатору проекта занять 2,5% емкости  коллективных средства размещения в туриндустрии по состоянию на 2020 год. С учетом прогнозируемого роста рынка в будущем и появления новых туробъектов доля заявителя может сократиться.

Если рынок сегментировать и исключить из него сельские гостевые дома и объекты предоставляющие услуги только в летнее время, то заявленный проект займет 6,6% емкости сегмента.

В связи с тем, что рынок характеризуется как рынок монополистической конкуренции, то позиционирование туробъекта зависит не сколько от ценового фактора, а скорее от  качества предоставляемых услуг. Данный проект займет нишу  - экологического отдыха с высоким уровнем комфорта для людей с доходам на уровне среднего и выше среднего.

Таблица 3. Характеристика типов эко-отелей в России

| № | Тип отеля | Краткое описание | Регионы Российской Федерации | Стоимость размещения 1 чел./сут. | Наименования отелей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Курортный эко-отель | Расположен вблизи рекреационных ресурсов, имеет инфраструктуру для оздоровления и/или лечения; все современные условия и услуги для комфортного отдыха и релаксации, экологическое питание. | Алтай; Иркутская область; Бурятия; Черноморское побережье; Кавказ; Крым; Подмосковье; Центральный регион. | 1500 р.-60000р. | «Эхо»; «Алтай» «Крымский бриз»; «Левант»; «Звенигород-ский», «Welna Eco Spa Resort», «Сокол- Кавказ», «Лепота», |
| 3 | Загородный эко- отель | Расположен в загородной зоне, строения из натуральных материалов, деревянные коттеджи. В качестве доп.услуг баня, катание на лодках, рыбалка, охота, сбор ягод, грибов. | Центральный регион, Подмосковье, Русский Север; Сибирь; Урал; Дальний Восток; Крым; Кавказ | 1000р. – 12000р. | Эко-отели: «Летняя Золотица», «Большая медведица», «Енхок», «Снегирек», «Новый ковчег», «Беларусь», «Байкал-трек», «Эдэм» |
| 4 | Этнический эко- отель | Распложен загородной зоне, представляет аутентичные строения (чумы, юрты, избы и т.д.); предусмотрены минимальные удобства, отказ от благ цивилизации с целью погружения в быт и культуру местных жителей. | Алтай; Бурятия; Забайкальский край; Дальний Восток; Чукотка, Подмосковье. | 600р. – 2300р. | Эко-комплексы: «Юрточное кочевье» «Мульта» «Алханай» «Этномир» «Тыдтуярык» «Белый камень» «Этномир» |
| 5 | Эко- отель- ферма | Расположен в загородной зоне; строения из натуральных материалов, имеют при отеле собственное фермерское хозяйство. Продукты питания с фермы; общение и уход за животными. | Подмосковье, Центральный регион; Крым; Алтай; Урал. | 1300 р.- 12000р. | Отели эко-фермы: «Стрельчиха» «Левант», «Мирали», «La Ferme de Reve», «Русское подворье», «Коновалово», «Потапово», «Ваньково», «Лукино», «Кузнецово». |
| 6 | Сертифицированный эко-отель | Отели, прошедшие экологическую сертификацию и имеющие соответствующий документ, который подтверждает использование ресурсосберегающих технологий. В России- сертификат «Листок жизни», «Green key» | С-Петербург Костромская область Алтай, Крупные города России | 1750р. – 52000р. | Эко-отели «Романов-лес», «Левант», «Алтика» «Коринтия» Санаторий «Ян» Парк Инн Рэдиссон Екатеринбург, Краунвелл Инн Югра Рэдиссон блю Челябинск Рэдиссон блю Шереметьево и др. |

2.5 Потенциальные конкуренты и их доля на рынке

Потенциальными конкурентами на рынке являются туристские объекты Чемальского, Майминского и Турачакского районов, которые предоставляют комплекс услуг – проживание, питание, активные виды отдыха, оздоравливающие услуги (ограниченный набор), трансфер по ценам при которых расходы на отдых составляют 4-5 тыс. руб. на одного человека в сутки (исключая транспортные расходы).

Также в этому рыночному сегменту должны относиться те турпредприятия, которые расположены в экологически чистых зонах. Но так как к таковым относятся большинство, то в основе конкурентного анализа положены две характеристики туробъекта – схожесть предоставляемых услуг и ценовой диапазон на услуги.

Обзор региональной туриндустрии позволяет сделать вывод, что к этому рыночному сегменту относятся достаточно много объектов. Ряд из них представлены в таблице 4.

Таблица 4. Перечень потенциальных конкурентов

| № | Наименование | Стоимость проживания чел./сут./руб. | Перечень услуг, кроме проживания | Емкость, мест |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эко-отель «Алтын-Ай», Чемальский район | 500-3000 | Питание в кафе-столовой, баня | 86 |
| 2 | Туристический комплекс «Ареда -1», Чемальский район | 1100-1700 (+завтрак) | Питание в ресторане, экскурсии, баня-сауна | 112 |
| 3 | Гостиничный комплекс «Ареда 2-3», Чемальский район | 2000-3600 (+завтрак) | Питание в ресторане, сауна, баня, SPA-услуги, прокат, экскурсии, теннисный корт, летний бассейн | 100 |
| 4 | Гостиница «Артыбаш», Турачаксий район | 1800-3450 (+завтрак) | Питание в ресторане, русская баня, беседки, экскурсии | 57 |
| 5 | Усадьба «Алтын Кель» | 1500-3000 | Питание в кафе-столовой, баня, экскурсии, беседки | 57 |
| 6 | Эко-комплекс «Барвиха», Чемальский район | 1200-2200 | В стадии расширения, услуги предоставляются развлекательным комплексом «Рублевка» | 78 |
| 7 | Этно-отель «Деревня Берендеевка», Шебалинский район | 1250-2250 | Питание, баня, экскурсии, сыроварня | 72 |
| 8 | Отель «Бирюза», Чемальский район | 2080 | Питание в ресторане, баня, сауна, экскурсии, беседки | 55 |
| 9 | Туристическая база «Горное озеро», Турачакский район | 1100-2500 | Питание, баня, бассейн, экскурсии, пантовые ванны, конюшня, вне сезона услуги ограничены | 110 |
| 10 | Турбаза «Гостиный двор», Майминский район | 2000-3500 | Питание, баня, бассейн, экскурсии | 36 |
| 11 | Турбаза «Дежавю» | 1250-1500 | Питание в кафе, баня, беседки, экскурсии, бассейн | 120 |
| 12 | База отдыха «Золотые пески» | 1100-3000 | Питание в ресторане, кафе, SPA, баня, экскурсии, прокат | 50 |
| 13 | Гостевой дом «Классика», Чемальский район | 1500-3000 | Питание, баня, сауна, экскурсии, активные туры | 50 |
| 15 | Туристический комплекс «Манжерок» | 1400-1800 | Питание, баня, оздоровительные программы, прокат, экскурсии | 138 |
| 16 | Туристическая база «Михайлово», Шебалинский район | 1300-2600 | Питание в кафе, баня, экскурсии | 30 |
| 17 | Туристический комплекс «Орлиное гнездо», Майминский район | 1500 - 2000 | Ресторан, SPA, экскурсии, экскурсии, активный отдых | 98 |
| 18 | Парк-отель «Манжерок» | 1800-3000 | Ресторан, баня, экскурсии, оздоровительные процедуры | 64 |
| 19 | Парк-отель «Рублевское заречье», Чемальский район | 1750-3000 | Питание, искусственное озеро, водные аттракционы, вертолеты | 56 |
| 20 | Усадьба «Роял Комфорт» | 1750-3500 | Ресторан, баня, открытый бассейн, экскурсии | 180 |
| 21 | Усадьба «Славная», Чемальский район | 1250-2000 | Кафе, бани, открытй бассейн с подогревом, экскурсии | 80 |
| 23 | Эко-отель «Урочище Актра», Турачакский район | 2500-3500 | Кафе, бани, беседки, экскурсии | 40 |
| 24 | Гостиница «Урочище Сайкол», Турачаский район | 1750-3500 | Ресторан, баня, сауна, пляж, беседки | 40 |
| 25 | Парк-отель «Усадьба Круцких» | 1500-2100 | Ресторан, баня, оздоровительные процедуры, экскурсии | 30 |
| 26 | Гостиница «Усадьба Ника» | 1100-1750 | Ресторан, кафе, оздоровительные программы, баня, бассейн, экскурсии | 200 |
| 27 | База отдыха «Усадьба Саржевских», Алтайский край | 2050-3150 | Ресторан, инфраструктура ОЭЗ ТРТ «Бирюзовой Катуни» | 109 |
| 28 | Туркомплекс «Феникс» | 1500-2250 | Кафе, сауна, беседки, экскурсии | 77 |
| 29 | Туркомплекс «Финская дача», Майминский район | 1600-4000 | Кафе-ресторан, бассейны, беседки, оздоровительные программы, экскурсии | 250 |
| 30 | База отдыха «Фортуна» | 1000-1500 | Ресторан, летнее кафе, баня, беседки, экскурсии | 52 |
| 31 | Туристический комплекс «Чемальское заречье» | 1500-2000 | Оздоровительный центр, бани, бассейн, прокат, кафе | 70 |
| 32 | Глэмпинг «Чепош Парк» | 2100-4500 | Кафе, прокат, экскурсии, бани | 50 |
| 33 | База отдыха «Чыгыш», Чемальский район | 1400-2400 | Ресторан, экскурсии, баня | 38 |
| 34 | Туркомплекс «Эдем», Турачакский район | 500-2500 | Ресторан, бани, экскурсии, прокат, активные туры | 80 |
| 35 | Туристическая деревня «Эстюба», Турачакский район | 1000-2850 | Кафе, баня, альтернативные источники энергии, экскурсии | 96 |
|  | Итого |  |  | 2761 |

Рыночный сегмент этого типа занимает около 2800-3000 мест, что составляет 15-16% от общего объема. Заявляемый проект увеличит этот сегмент на 12%. Но все же следует учитывать, что в условиях рынка монополистической конкуренции каждая туристская организация предлагает свой уникальный турпродукт, зависящий во многом от местоположения и уровня обслуживания. В условиях растущего рынка наличие конкурентов не создают угроз для реализации проекта, а наоборот способствует формированию эффектов локализации и концентрации.

3 Описание услуг

3.1 Описание объектов по проекту

Перечень предполагаемых к строительству объектов (на примере одного Чепошского эко-отеля):

- 9 шале категории «люкс», каждый рассчитан на два гостя, площадь 40 кв.м.,

- 11 шале на 2 номера, номер на два гостя, площадь 78 кв.м.,

- 3 шале на 4 номера, номер на два гостя, площадь 185 кв.м.

- Кафе&респешн площадью 260 кв.м.

- Оздоровительный SPA-центр  160 кв.м.

- Три финские беседки с зоной барбекю, площадь каждой 16 кв.м.

- Детская площадка.

- Спортивная площадка.

- Общежитие для персонала.

- Склад, прачечная.

- Гараж для техники.

- Пост охраны.

В качестве концепции развития проекта выбрана идея «Архитектуры естественного выбора», в основе которой лежит сочетание природного ландшафта и максимального комфорта.

Большая часть строений должна визуально накладываться на фон горных склонов. Летом — на зеленом фоне, зимой более отчетливо прорисовываясь на фоне снега. Таким образом гости будут иметь три вида восприятия — летнее — осенний и зимнее -весенний. Генеральная линия силуэта застройки — очертания гор. Большая часть построек должна иметь скатные кровли или близкие к ним формы.  Кроме силуэта, важным элементом зданий должен быть правильно выбранный масштаб как зданий в целом, так и его деталей.

В отделке фасадов необходимо максимально использовать дерево, камень, керамический кирпич и черепицу, стекло и металл. Эти материалы имеют благородное старение и хороши во все времена года. Разнообразие может внести различие в цветах дерева и камня, уместное применение витражей и деталей. Экологичный тип застройки также требует больших окон, застекленных террас, что увеличивает использование естественного освещения.

Примеры архитектурных решений туристских объектов представлены на фотографиях ниже, на примере AltaySens

3.2 Основные характеристики услуг (функциональное назначение, основные потребительские качества)

Эко-отели будут предлагать следующие виды услуг:

- Проживание в коттеджах (шале)  - три категории коттеджей.

- Оздоровительные услуги - услуги банного комплекса & SPA – услуги, услуги фитнесс центра, общий массаж.

- Питание.

- Доставка блюд из ресторана.

- Банкетное обслуживание.

- Экскурсионные услуги.

- Прокат техники для активного отдыха.

- Аренда банкетного зала.

- Аренда конференц-зала.

- Аренда финских беседок.

- Трансфер.

Услуги проживания будут предоставляться коттеджами  (шале) общей емкостью 444 мест (160+180+104). Эко-отели будет предлагать на выбор три типа шале – двухместный «люкс», четырехместный и восьмиместный. В каждом из коттеджей организовано номерное проживание  - номер рассчитан на двоих.

Категория «люкс» отличается, тем, что в шале предназначено только для двоих, а комфортность проживания будет соответствовать коллективным средствами размещения «три звезды». Проживающие могут рассчитывать на комфортабельный  номер, оборудованный всем необходимым. В распоряжении туристов будут  - телевизор, интернет, бытовая техника.

В России качество проживания в коллективных средствах размещения в виде отдельно стоящих коттеджей не стандартизируются. К ним можно применить такие стандарты качества прописанные в:

ГОСТ Р 54606-2011. Услуги малых средств размещения. Общие требования.

ГОСТ Р 56641-2015 Услуги малых средств размещения. Сельские гостевые дома. Общие требования.

Заявитель проекта будет придерживаться следующих стандартов качества.

Территория, прилегающая к коттеджу будет благоустроена и освещена в темное время суток и оборудована пешеходными дорожками с твердым покрытием.  Они будут оборудованы:

- приборами искусственного освещения в жилых и общественных помещениях;

- приборами искусственного круглосуточного освещения в коридорах и на лестницах;

- аварийным освещением (дизельный генератор, аккумуляторные фонари или другие источники бесперебойного питания) на случай отключения электроосвещения.

Коттеджи будут оснащены инженерными системами и оборудованием, обеспечивающими:

- круглосуточное электроснабжение всех помещений;

- круглосуточное горячее и холодное водоснабжение;

- поддержание температуры воздуха в жилых и общественных помещениях;

- естественную или принудительную вентиляцию;

- прием телевизионного вещания в номерах и/или помещениях общего пользования (холлы, комнаты для отдыха/приема туристов).

Средства размещения должны иметь канализацию (локальные очистные сооружения).

Минимальная площадь номера 20 кв.м. В номере должны быть в наличии:

- мебель (кровать, тумбочка или прикроватный столик, стол, стул, шкаф или место для хранения одежды с вешалкой и полками);

- прикроватный коврик у каждой кровати при отсутствии коврового покрытия, зеркало, прикроватный, потолочный и/или настенный, напольный светильники;

- комплект постельных принадлежностей и белья по числу проживающих туристов (матрац с наматрасником, подушка, одеяло, покрывало на кровать, простыня, пододеяльник, наволочка);

- полотенца не менее двух на каждого проживающего туриста;

- плотные занавеси, обеспечивающие затемнение помещения;

- дверной замок с предохранителем или щеколдой.

Санузел в номере малого средства размещения должен быть укомплектован необходимым оборудованием и инвентарем. Полный санузел должен иметь:

- умывальник с зеркалом и полочкой для туалетных принадлежностей;

- унитаз с крышкой;

- ванну или душевую кабину;

- корзину для мусора;

- полотенцедержатель, крючки для одежды;

- коврик;

- щетку для унитаза в футляре;

- туалетную бумагу с держателем и запасным рулоном;

- туалетное мыло или диспенсер с жидким мылом (с заменой по мере использования).

В эко-отеле будут предоставлять следующие услуги:

- прием и размещение туристов круглосуточно;

- утренняя побудка (по просьбе проживающих туристов);

- ежедневная уборка номера, включая заправку постелей;

- смена постельного белья не реже одного раза в пять дней;

- смена полотенец не реже одного раза в три дня;

- предоставление утюга и гладильной доски;

- хранение ценностей в сейфе/сейфовых ячейках в службе приема и размещения или в мини-сейфе в номере;

- медицинские услуги: вызов скорой помощи, медицинская аптечка;

- вызов такси (по просьбе проживающих туристов);

- услуги компьютера, Интернета, факса.

Услуги питания будут оказываться в кафе-ресторане, который является обязательным элементом эко-отеля. Гости смогут позавтракать (шведский стол), пообедать и поужинать, воспользоваться услугами организации банкета и доставки блюд в номера. Возможно обслуживание в номере.

В соответствии с принципами экологического туризма при приготовлении пищи будут использоваться экологически чистые продукты, а гости получат возможность питаться в традициях русской, алтайской, европейской кухни. Организация питания в эко-отелях будет построена на принципах, так называемого слоуфуд (slow food), ставшего противовесом насаждаемого урбанизированным обществом фастфуда (fast food).

Услуги оздоровительного SPA-центра. Эти услуги уже прочно вошли в жизнь современного человека, заботящегося о своем здоровье. SPA-услуги стали собирательным названием для оздоравливающих программ основанных на водных процедурах. Сюда обычно включают – гидромассажи, различные виды контактных массажей (кроме лечебных),  инфракрасную кабину. В настоящее время SPA салоны также стандартно включают услуги аппаратной косметологии, пилинг, обертывания. Условия Горного Алтая позволяет предоставлять качественные услуги кедровых фитобочек, фитопаросауны, пантопаровой сауны, пантовых ванн. Результатом правильно проведенных мероприятий становится восстановление жизненных сил, подъем иммунитета и улучшение самочувствия.

Оздоровительный комплекс является еще одной возможностью отдохнуть. Но если SPA процедуры  носят индивидуальный характер, то баня в русских традициях  - это коллективное времяпровождение на несколько часов. В этом плане есть некоторая схожесть с финнами. В Финляндии посещение сауны также больше напоминает вечернику «в простынях». Для такой возможности в эко-отеле предусмотрен банный комплекс как часть оздоровительного центра– это отдельно стоящие бани рассчитанные для посещения 6-8 человек, где обязательно есть парная, купель с холодной водой, душевая, зона отдыха.

Экскурсионные услуги. Невозможно представить отдых в Республике Алтай без экскурсионных программ. Экскурсионные программы могут продолжаться от 1 часа до 12 часов. В зависимости от местонахождения эко-отеля туристам могут предлагаться различные экскурсии. Ниже представлен примерный перечень экскурсий, которые могут быть предложены в каждом из трех эко-отелей проекта.

Примерный перечень экскурсий в эко-отелях Майминского района (пос. Известковый) и Чемальском районе (с. Чепош):

- Посещение храма Иоанна Богослова на острове «Патмос» —  чудеса легенды и были храма

- Переход по узкой горной тропе (700 метров) до легендарной Чемальской ГЭС.

- Посещение самого крупного  сувенирного базара.

- Посещение лучших чемальских травников с дегустацией продукции.

- «Шаманский камень» исполняющий самые заветные желания.

- Этно музей зайсана сеока «майман» Бардина – представлены пять алтайских аилов с уникальными этно-историческими экспозициям.

- Музей наскальных рисунков – петроглифов (уникальная коллекция самых ярких рисунков древнего человека Алтая, воссозданная современным мастером по уникальной технологии).

- Прогулка с Камышлинскому водопаду.

- Поездка в Ботанический сад «Шашкулар Катаил».

- Тавдинский колейдоскоп.

- Аскат — деревня мастеров.

- Комплекс русской куклы «Десятиручка».

- К озеру Манжерок».

- К Каракольским озерам.

- Экскурсия в природно-этнографический комплекс «Уч-Энмек» и т.д.

Примерный перечень экскурсий для посетителей эко-отеля в Турачакском районе, Артыбаш.

I. Водные экскурсии:

1. Экскурсия до водопада Корбу

2. Экскурсия до водопада Корбу, с заходом на водопад Эстюбэ

3. Экскурсия на скоростном катере до водопада Корбу

II. Автомобильные экскурсии:

1. Экскурсия на пульсирующие источники, подъем на кресельном подъемнике на г.Кокуя, панорамный вид

2. Экскурсия на ГЛК Артыбаш. Подъем на гору Кокуя на кресельном подъемнике

3. Экскурсия на Таёжную заимку Кооно

4. Экскурсия в этнографический музей "Ортош"

III. Пешие экскурсии:

1. Восхождение на гору Тялан-Туу

2. Каньон реки Ойрок

3. Прогулка на Серебряный источник

4. Экскурсия в галерею Шилкина

В зимнее время возможны лыжные прогулки. А также туристы смогут воспользоваться услугами горнолыжного комплекса «Кукуя».

Услуги активных туров создают полноту отдыха, и в отличие от экскурсий предполагают наличие возрастных ограничений или ограничений по здоровью. В летнее время это могут быть конные маршруты или сплавы, автомобильные туры, туры на квадрациклах. В зимнее время – снегоходы.

Так как предполагаемый проект не относится к туробъектам, специализирующимся на активных турах, то эта часть отдыха включает прокат техники для активного отдыха.  Гости смогут воспользоваться активными видами отдыха, которые предлагают многочисленные туристские фирмы. Вот примерный перечень предлагаемых активных туров.

Примерное предложение активного отдыха для проживающих к эко-отелях Майминского и Чемальского районах представлено в таблице 5.

Таблица 5. Примерное предложение активного отдыха для проживающих в эко-отелях Чемальского и Шебалинского районов

| Наименование | Описание |
| --- | --- |
| Сплав по Нижней Катуне на рафтах. | Комбинированный тур (автомобили и рафт/катамаран/байдарки) протяженностью 30-50 км. Продолжительность 3-8 часов. |
| Автомобильный тур по Чуйскому тракту | Тур по Чуйскому тракту с заездами в природный парк «Уч-Энмек», природный парк «Чуй-Оозы» и др. Протяженность 400-500 км. Продолжительность 12-18 часов. |
| Горнолыжный тур на перевал «Семинский» в зимнее время | Автомобильный тур до Семинского перевала с посещением горнолыжной трассы. Протяженность 380-480 км. Продолжительность 12-18 часов. |
| Тур на квадрациклах в летнее время к Каракольским озерам | Комбинированный тур на автомобилях и квадрациклах протяженностью 24 часа. |

Таблица 6. Примерное предложение активного отдыха для проживающих в эко-отелях Турачакского района

| Наименование | Описание |
| --- | --- |
| По всему Телецкому озеру. Водопады Корбу, Киште. Теплые воды южного берега озера. | Продолжительность 12 часов. Тур по всему Телецкому озеру на катере с остановками на организованных стоянках. Отель предоставляет транспортные средства и все необходимое снаряжение. |
| Рыбалка со сплавом на реке Бия, пыжа | Протяженность тура на автомобиле 10-40 км. и сплав 10-30 км. Рыбалка, питание, доставка. Продолжительность 12-24 часа. Отель предоставляет транспортные средства и все необходимое снаряжение. |
| Туры на снегоходах | Комбинированный тур на автомобилях и снегоходах. Ночлег в охотничьей избушке. Протяженность 50-100 км. Продолжительность 6-24 часа. Отель предоставляет транспортные средства и все необходимое снаряжение. |
| Туры на квадрациклах | Туры в летнее время. Посетителям представиться возможность ощутить всю роскошь бездорожья, покоряя препятствия на четырехместных и двухместных квадрациклах. Отель предоставляет транспортные средства и все необходимое снаряжение. |

Так как проект предполагает создание сети эко-отелей, то конкурентным преимуществом будет предложение маршрутов и экскурсий, в которых используются все три эко-отеля (пример в таблице 5а). Такой маршрут предполагает насыщенны. программы, благодаря которой туристы смогут посетить достопримечательности Турачакского, Чемальского ии Майминского районов. Кроме этого туркомплекс сможет предложить активные маршруты разработанные с учетом имеющихся площадок рядом с селом Кебезень, в районе реки Пыжа, а также в Солтонском районе и Красногорском районе Алтайского края.

Таблица 7. Пример разработанного тура, включающего посещение всех эко-отелей проекта

| Этап | Продолжительность |
| --- | --- |
| Встреча в аэропорту г. Горно-Алтайска, трансфер до эко-отеля | 4 часа |
| Размещение в эко-отеле (с. Артыбаш) |  |
| Экскурсионная программа по Телецкому озеру | 2 дня |
| Переезд в эко-отеле | 8 часов |
| Размещение (с. Чепош) |  |
| Экскурсионная программа в Чемальском районе , посещение «Рублевка» | 3 дня |
| Сплав по р. Катунь | 6 часов |
| Переезд в эко-отель п. Известковый) |  |
| Экскурсионные программы по Майминскому району, посещение ГЛК «Манжерок», | 3 дня |
| Трансфер до аэропорта г. Горно-Алтайска |  |
| Стоимость тура продолжительностью 10 дней для 1 человека - 48 000 руб. |  |

Услуги трансфера будут предоставляться в связи с тем, что проект включает функционирование трех эко-отеля расстояние между которыми составляет от 40 км. до 280 км. При желании и наличии мест гости смогут сменить место пребыванию и отправиться с Артыбаша в Чепош, или с п. известковый до Артыбаша и т.д. Поэтому услуги трансфера необходимы, если гости не смогут или не захотят использовать личный транспорт. Конечно же трансфер понадобиться и тогда, когда гостей необходимо будет привезти от аэропорта/автовокзала до эко-отеля или увести в аэропорт/автовокзал. Для оказания этих услуг комплекс должен иметь несколько транспортных средств.

3.3. Сравнительный анализ основных характеристик аналогичных и конкурирующих услуг

В разделе 2.5 бизнес-плана указано, что сегмент рынка, которому принадлежит туристская организация включает значительное количество турбаз, отелей, баз отдыха. Этот сегмент занимает порядка 15% всего регионального туристского рынка. В этих условиях важным является грамотное позиционирование туробъекта, политика продвижения, набор услуг, качество обслуживания, цены на услуги.

Особенностью предлагаемого туристского объекта является четко выраженная и заявленная экологическая направленность при высоком уровне комфортности пребывания в эко-отеле.  Цены на проживания в этом сегменте колеблются от 1100 до 3500 руб. /сут./чел.   Заявляемая цена проекта составляет 2000-3000 руб., то есть находится в пределах сформированного рынком диапазона цен.

4 Производственный план

4.1 Местоположение проекта

Сеть эко-отелей будет располагаться на пяти производственных площадках в Турачакском, Шебалинском, Чемальском районах. В будущем возможно расширение проекта за счет строительства туристского объекта в Усть-Коксинском районе.

Туробъект №2

Местоположение  проектируемых объектов указано на карте-схеме на рисунке 4.

Туробъект №3

Туробъект №1

Рисунок 4. Размещение туристских объектов проекта. Карта-схема взята на сайте http://travelel.ru

Таблица 8. Перечень инвестиционных площадок проекта

| Инвестиционная площадка | Местонахождение | Кадастровый номер | Площадь, га | Количество мест |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая инвестиционная площадка | Рядом с селом Чепош | 04:05:010204:804 | 3,0281 | 160 |
|  |  | 04:05:010204:1120 | 2,0015 |  |
|  |  | 04:05:01204:11119 | 4,9392 |  |
| Вторая инвестиционная площадка | Рядом с Усть-Семинскоим мостом. «Шишкулар» | 04:04:400101:77 | 58,2385 га | 180 |
| Третья инвестиционная площадка | Рядом с с. Артыбаш | 04:03:00000:163 и 04:03:090201:7 | 4,1000 га | 104 |
| Итого |  |  | 72,3073 | 444 |

Первая инвестиционная площадка располагается рядом с селом Чепош в Чемальском районе на  трех земельных участках общей площадью 9,9 га. Детализированное местоположение указано на рис. 5. Здесь уже ведет прием первый эко0отель AltaySens.   Ввод в эксплуатацию в июле 2019 года. Емкость 160 мест.

Рисунок 5 – Схема расположения первой инвестиционной площадки, эко-отель

Вторая инвестиционная площадка  будет располагаться на земельном участке, который заявитель проекта взял в аренду у ООО «Шебалинское дорожно-ремонтное управление», заключив договор о передаче прав и обязанностей по договору аренды до 2058 года. Он находится рядом с селом Усть-Сема, место слияния реки Сема и Катунь, в одном из оживленных туристско-рекреационных зон. Представляет собой береговую линию реки Катунь, протяженностью 4 км.  Ввод в эксплуатацию планируется в июле 2024 года. Емкость эко-отеля 180 мест.

Рисунок 6. Вторая инвестиционная площадка «Шишкулар». Эко-отель «Pine Lake Katun@

Третья инвестиционная площадка будет располагаться Турачакском районе на двух смежных земельных участках с кадастровыми номерами: 04:03:00000:163 и 04:03:090201:7.

Местоположение третьей инвестиционной площадки

Рисунок 7 – Местоположение третьей инвестиционной площадки

Земельный участок находится на землях лесного фонда  - Телецкое лесничество, Пыжинское участковое лесничество. Назначение земельного участка – для рекреационного использования.

Расстояние от Йогачского моста 9 км. Общая площадь 4,1 га. Кадастровая стоимость 8 тыс. руб. Детализированное местоположение указано на рисунке 9. Здесь будет построен третий туристский объект – эко-отель. Ввод в эксплуатацию планируется в июле 2025 года. Емкость 104 мест.

4.2 Расчет производственной программы

Расчет производственной программы необходим для того чтобы определить объемы производства исходя из планируемой мощности объекта и колебаний спроса. Также производственная программа учитывает наполняемость по номерам и позволяет рассчитать выручку от реализации услуг.

Производственная программа основана на экономико-финансовой модели проекта. Экономический механизм получения доходов основан на том, что все услуги поделены на две группы: инсорсинг и аутсорсинг. Использование аутсорсинга обусловлено необходимостью специализации труда. Инсорсинг включает – услуги проживания, аренда помещений (банкетный зал, конференц-зал, финские беседки, баня), прокат спецтехники и инвентаря, услуги оздоровительного SPA-комплекса, услуги инструктора, трансфер. Аутсорсинг включает – услуги связанные с комплексом питания, экскурсии, организация рыбалки, других видов активного отдыха. Доходы от инсорсинг формируются за счет выручки от оказания услуг. Чистые доходы представляют собой валовые доходы за минусом затрат на оказание услуг. Доходы от аутсорсинга представляют собой агентское вознаграждение составляющее процент от выручки.

Расчет производственной программы и выручки от доходов ROOMS. Доходы ROOMS зависят от  емкости номерного фонда, уровня загрузки, стоимости проживания за сутки, дисконтной программы. Пример расчетов объема услуг и дохода в отеле на 102 мест приведены в таблицах  6-7.

Рисунок 8. Эскиз генерального плана участка 04:05:010204:804

Таблица 9. Определение дохода от услуг проживания за сутки (емкость отеля 104 мест)

| № | Наименование | Количество объектов | Количество номеров в объектах | Емкость, гостей в одном номере | Максимальное количество гостей | Ставка/сут./ объект в будни в тыс. руб. с НДС | Ставка/сут./ объект в выходные и праздники в тыс. руб. с НДС | Максимальная выручка в будний день | Максимальная выручка в выходной и праздничный день |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3х4х5 | 7 | 8 | 9=3х7 | 10=3х8 |  |
| 1.1 | Шале на один номер Люкс | 9 | 480 | 1 | 2 | 18 | 6,4 | 7,7 | 57,6 |  |
| 1.2 | Шале на два номера | 11 | 1092 | 2 | 2 | 44 | 11,8 | 14,2 | 129,8 |  |
| 1.3 | Шале на четыре номера | 5 | 555 | 4 | 2 | 40 | 16,5 | 19,8 | 82,6 |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 104 |  |  | 270,0 |  |
| 2 | Количество гостей с дисконтом (акции, промо и т.д.) | 10% |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Размер дисконта | 10% |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Выпадающая выручка в будний день = 285,6*0,01 | 2,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Выпадающая выручка в выходной день = 342,7*0,01 | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Макс. выручка в будний день с учетом дисконтов = 285,6-2,9 | 267,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Макс. выручка в выходной день и праздники с учетом дисконтов = 342,7-3,4 | 320,8 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 10. Определение доходов от проживания в одном эко-отеле на 102 мест за год

| № | Периоды | Кол-во дней | Загрузка, % | Эффективные дни | Максимальная выручка в день | Выручка от проживания | То же за месяц | То же за квартал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3х4 | 6 | 7=5*6 | 8 | 9 |
| 1 | январь выходные | 14 | 90,00 | 12,60 | 17,70 | 4 274 | 4274,5 | 6004,6 |
| 2 | январь будние | 17 |  | 0,00 | 282,7 | 0 |  |  |
| 3 | февраль выходные | 9 | 20,00 | 1,80 | 339,2 | 611 | 610,6 |  |
| 4 | февраль будние | 19 |  | 0,00 | 282,7 | 0 |  |  |
| 5 | март выходные | 11 | 30,00 | 3,30 | 339,2 | 1 120 | 1119,5 |  |
| 6 | март будние | 20 |  | 0,00 | 282,7 | 0 |  |  |
| 7 | апрель выходные | 9 | 30,00 | 2,70 | 33,20 | 916 | 916,0 | 10358,3 |
| 8 | апрель будние | 21 |  | 0,00 | 282,7 | 0 |  |  |
| 9 | май выходные | 11 | 50,00 | 5,50 | 339,2 | 1 866 | 3562,1 |  |
| 10 | май будние | 20 | 30,00 | 6,00 | 282,7 | 1 696 |  |  |
| 11 | июнь выходные | 10 | 90,00 | 9,00 | 339,2 | 3 053 | 5880,3 |  |
| 12 | июнь будние | 20 | 50,00 | 10,00 | 282,7 | 2 827 |  |  |
| 13 | июль выходные | 9 | 90,00 | 8,10 | 68,10 | 2 748 | 8345,4 | 20575,2 |
| 14 | июль будние | 22 | 90,00 | 19,80 | 282,7 | 5 598 |  |  |
| 15 | август выходные | 8 | 90,00 | 7,20 | 339,2 | 2 443 | 8294,5 |  |
| 16 | август будние | 23 | 90,00 | 20,70 | 282,7 | 5 852 |  |  |
| 17 | сентябрь выходные | 9 | 90,00 | 8,10 | 339,2 | 2 748 | 3935,2 |  |
| 18 | сентябрь будние | 21 | 20,00 | 4,20 | 282,7 | 1 187 |  |  |
| 19 | октябрь выходные | 8 | 50,00 | 4,00 | 16,80 | 1 357 | 3053,2 | 5360,1 |
| 20 | октябрь будние | 23 |  | 6,00 | 282,7 | 1 696 |  |  |
| 21 | ноябрь выходные | 9 | 20,00 | 1,80 | 339,2 | 611 | 610,6 |  |
| 22 | ноябрь будние | 21 |  | 0,00 | 282,7 | 0 |  |  |
| 23 | декабрь выходные | 10 | 50,00 | 5,00 | 339,2 | 1 696 | 1696,2 |  |
| 24 | декабрь будние | 21 |  | 0,00 | 282,7 | 0 |  |  |
|  | Итого |  | 0,37 | 135,80 | 135,80 | 42 298 | 42298,2 | 42298,2 |

Доходы от комплекса питания определены исходя из прогнозируемого числа гостей, стоимости услуг и размера агентского вознаграждения  - 25%. Расчеты объема услуг комплекса питания и доходов приведены в таблицах 11-12.

Таблица 11. Определение дохода от комплекса услуг питания за сутки

| № | Наименование услуг | Количество юнитов | Кратность использования юнита в сутки | Цена услуги с НДС | Количество клиентов | Коэфф. загрузки | Выручка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=5х6х7 |
| х1 | Завтраки шведский стол | 1 | 1 | 0,4 | 109 | 0,9 | 39,2 |
| 2 | Обеды | 1 | 1 | 0,7 | 109 | 0,8 | 61,0 |
| 3 | Ужины | 1 | 1 | 0,7 | 109 | 0,7 | 53,4 |
| 4 | Доставка блюд из ресторана вномер/баню/беседку | 1 | 1 | 0,1 | 61 | 0,25 | 1,5 |
| 5 | Бар (в кафе) | 1 | 1 | 0,8 | 98 | 0,7 | 54,9 |
| 6 | Обслуживание банкетов (50 чел.) | 1 | 0,14 (один раз в 7 дней) | 1,5 | 50 | 1 | 10,5 |
| 7 | Обслуживание банкетов (25 чел.) | 1 | 0,07 (один раз в 14 дней) | 1,3 | 25 | 1 | 2,3 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 222,9 |
|  | Агентское вознаграждение - 25% от выручки |  |  |  |  |  | 55,72 |

Таблица 12. Определение дохода от комплекса услуг питания за год

| № | Периоды | Количество дней в месяце | Загрузка, % | Эффективные дни | Доход от аутсорсинга (питание) в сутки, тыс. руб. | Выручка, тыс. руб. | Выручка в месяц, тыс. руб. | Выручка в квартал, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5х6 | 8 | 9 |
| 1 | январь выходные | 14 | 90,00 | 12,60 | 55,7 | 702 | 702 | 986 |
| 2 | январь будние | 17 |  | 0,00 | 55,7 | 0 |  |  |
| 3 | февраль выходные | 9 | 20,00 | 1,80 | 55,7 | 100 | 100 |  |
| 4 | февраль будние | 19 |  | 0,00 | 55,7 | 0 |  |  |
| 5 | март выходные | 11 | 30,00 | 3,30 | 55,7 | 184 | 184 |  |
| 6 | март будние | 20 |  | 0,00 | 55,7 | 0 |  |  |
| 7 | апрель выходные | 9 | 30,00 | 2,70 | 55,7 | 150 | 150 | 1 850 |
| 8 | апрель будние | 21 |  | 0,00 | 55,7 | 0 |  |  |
| 9 | май выходные | 11 | 50,00 | 5,50 | 55,7 | 306 | 641 |  |
| 10 | май будние | 20 | 30,00 | 6,00 | 55,7 | 334 |  |  |
| 11 | июнь выходные | 10 | 90,00 | 9,00 | 55,7 | 501 | 1 059 |  |
| 12 | июнь будние | 20 | 50,00 | 10,00 | 55,7 | 557 |  |  |
| 13 | июль выходные | 9 | 90,00 | 8,10 | 55,7 | 451 | 1 555 | 3 794 |
| 14 | июль будние | 22 | 90,00 | 19,80 | 55,7 | 1 103 |  |  |
| 15 | август выходные | 8 | 90,00 | 7,20 | 55,7 | 401 | 1 555 |  |
| 16 | август будние | 23 | 90,00 | 20,70 | 55,7 | 1 153 |  |  |
| 17 | сентябрь выходные | 9 | 90,00 | 8,10 | 55,7 | 451 | 685 |  |
| 18 | сентябрь будние | 21 | 20,00 | 4,20 | 55,7 | 234 |  |  |
| 19 | октябрь выходные | 8 | 50,00 | 4,00 | 55,7 | 223 | 557 | 936 |
| 20 | октябрь будние | 23 |  | 6,00 | 55,7 | 334 |  |  |
| 21 | ноябрь выходные | 9 | 20,00 | 1,80 | 55,7 | 100 | 100 |  |
| 22 | ноябрь будние | 21 |  | 0,00 | 55,7 | 0 |  |  |
| 23 | декабрь выходные | 10 | 50,00 | 5,00 | 55,7 | 279 | 279 |  |
| 24 | декабрь будние | 21 |  | 0,00 | 55,7 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7 566 | 7 566 | 7 566 |

Далее в таблицах 13-17 приведены расчеты определения суточного объема остальных услуг и выручки от реализации проекта (одного эко-отеля) в целом.

Таблица 13. Определение дохода от услуг развлечения (аутсорсинг) за сутки

| № | Наименование | Количество юнитов | Кратность использования юнита в сутки | Цена услуги с НДС тыс. руб. | Количество клиентов | Коэфф. загрузки | Выручка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 5х6х7 |
| 1 | Прокат рыболовного снаряжения | 1 | 1,00 | 1,0 | 104 | 0,10 | 10,82 |
| 2 | Речной транспорт на рыбалку, речные прогулки до 6 чел. | 1 | 1,00 | 5,0 | 104 | 0,08 | 43,33 |
| 3 | Экскурсионные автомобильные туры | 1 | 1,00 | 4,0 | 104 | 0,13 | 52,00 |
| 4 | Экскурсионные туры снегоход/квадроцикл | 1 | 1,00 | 6,0 | 104 | 0,17 | 106,08 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 212,23 |
|  | Агентское вознаграждение - 15% от выручки |  |  |  |  |  | 31,83 |

Таблица 14. Определение дохода от аренды помещений за сутки

| № | Наименование | Количество юнитов | Кратность использования юнита в сутки | Цена услуги с НДС тыс. руб. | Количество клиентов | Коэфф. загрузки | Выручка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3х4х5х7 |
| 1 | Аренда банкетного зала 12 часов | 1 | 0,14 | 17,7 | - | 1 | 2,5 |
| 2 | Аренда конференц зала 12 часов | 1 | 0,14 | 17,7 | - | 1 | 2,5 |
| 3 | Аренда финской беседки с очагом 6 часов | 3 | 1 | 2,36 | - | 1 | 7,1 |
| 4 | Аренда бани c фитобочкой на 3 часа | 2 | 2 | 5,9 | - | 1 | 23,6 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 35,7 |

Таблица 15. Определение дохода от аренды спецтехники и спортивного инвентаря за сутки

| № | Наименование | Количество юнитов | Кратность использования юнита в сутки | Цена услуги с НДС тыс. руб. | Количество клиентов | Коэфф. загрузки | Выручка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3х4х5х7 |
| 1 | Аренда квадроцикла 3 часа | 3 | 2 | 4,72 |  | 0,50 | 14,16 |
| 2 | Аренда снегохода 3 часа | 3 | 2 | 4,72 |  | 0,25 | 7,08 |
| 3 | Аренда горного велосипеда 3 часа | 10 | 1 | 2,36 |  | 0,50 | 11,80 |
| 4 | Аренда беговых лыж 3 часа | 10 | 1 | 0,59 |  | 0,25 | 1,48 |
| 5 | Аренда резиновой моторной лодки 3 часа 4 места | 3 | 2 | 3,54 |  | 0,42 | 7,50 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 42,02 |

Таблица 16. Определение дохода от оздоровительных услуг за сутки

| № | Наименование | Количество юнитов | Кратность использования юнита в сутки | Цена услуги с НДС тыс. руб. | Количество клиентов | Коэфф. загрузки | Выручка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3х4х5х7 |
| 1 | Массаж, 1 сеанс | 1 | 3 | 1,18 | - | 1 | 3,54 |
| 2 | Услуги SPA-центра 3 часа | 2 | 2 | 2,36 | - | 0,5 | 4,72 |
| 3 | Курс фито-бочки, пантовые ванны | 1 | 2 | 5,9 | - | 1 | 11,8 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 20,06 |

Таблица 17. Определение дохода от всех услуг одного эко-отеля на 104 мест за год

| № | Периоды | Количество дней в месяце | Загрузка, % | Эффективные дни | Выручка за услуги – инсорсинг, тыс. руб. |  |  |  | Аутсорсинг |  | Выручка, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | проживание | аренда помещений | прокат техники/инвентаря | пр.услуги | питание | экскурсии | за период | за месяц | за год |
| 1 | январь выходные | 14 | 90,00 | 12,60 | 339 | 223 | 212 | 36 | 42 | 20 | 10 989 | 10 989 | 15 437 |
| 2 | январь будние | 17 |  | 0,00 | 283 | 223 | 212 | 36 | 42 | 20 | 0 |  |  |
| 3 | февраль выходные | 9 | 20,00 | 1,80 | 339 | 223 | 212 | 36 | 42 | 20 | 1 570 | 1 570 |  |
| 4 | февраль будние | 19 |  | 0,00 | 283 | 223 | 212 | 36 | 42 | 20 | 0 |  |  |
| 5 | март выходные | 11 | 30,00 | 3,30 | 339 | 223 | 212 | 36 | 42 | 20 | 2 878 | 2 878 |  |
| 6 | март будние | 20 |  | 0,00 | 283 | 223 | 212 | 36 | 42 | 20 | 0 |  |  |
| 7 | апрель выходные | 9 | 30,00 | 2,70 | 339 | 223 | 212 | 36 | 42 | 20 | 2 355 | 2 355 | 28 051 |
| 8 | апрель будние | 21 |  | 0,00 | 283 | 223 | 212 | 36 | 42 | 20 | 0 |  |  |
| 9 | май выходные | 11 | 50,00 | 5,50 | 339 | 223 | 212 | 36 | 42 | 20 | 4 797 | 9 691 |  |
| 10 | май будние | 20 | 30,00 | 6,00 | 283 | 223 | 212 | 36 | 42 | 20 | 4 894 |  |  |
| 11 | июнь выходные | 10 | 90,00 | 9,00 | 339 | 223 | 212 | 36 | 42 | 20 | 7 849 | 16 006 |  |
| 12 | июнь будние | 20 | 50,00 | 10,00 | 283 | 223 | 212 | 36 | 42 | 20 | 8 156 |  |  |
| 13 | июль выходные | 9 | 90,00 | 8,10 | 339 | 223 | 212 | 36 | 42 | 20 | 7 064 | 23 214 | 56 866 |
| 14 | июль будние | 22 | 90,00 | 19,80 | 283 | 223 | 212 | 36 | 42 | 20 | 16 149 |  |  |
| 15 | август выходные | 8 | 90,00 | 7,20 | 339 | 223 | 212 | 36 | 42 | 20 | 6 280 | 23 163 |  |
| 16 | август будние | 23 | 90,00 | 20,70 | 283 | 223 | 212 | 36 | 42 | 20 | 16 883 |  |  |
| 17 | сентябрь выходные | 9 | 90,00 | 8,10 | 339 | 223 | 212 | 36 | 42 | 20 | 7 064 | 10 490 |  |
| 18 | сентябрь будние | 21 | 20,00 | 4,20 | 283 | 223 | 212 | 36 | 42 | 20 | 3 426 |  |  |
| 19 | октябрь выходные | 8 | 50,00 | 4,00 | 339 | 223 | 212 | 36 | 42 | 20 | 3 489 | 8 382 | 14 313 |
| 20 | октябрь будние | 23 |  | 6,00 | 283 | 223 | 212 | 36 | 42 | 20 | 4 894 |  |  |
| 21 | ноябрь выходные | 9 | 20,00 | 1,80 | 339 | 223 | 212 | 36 | 42 | 20 | 1 570 | 1 570 |  |
| 22 | ноябрь будние | 21 |  | 0,00 | 283 | 223 | 212 | 36 | 42 | 20 | 0 |  |  |
| 23 | декабрь выходные | 10 | 50,00 | 5,00 | 339 | 223 | 212 | 36 | 42 | 20 | 4 361 | 4 361 |  |
| 24 | декабрь будние | 21 |  | 0,00 | 283 | 223 | 212 | 36 | 42 | 20 | 0 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 668 | 114 668 | 114 668 |

4.3  Производственная инфраструктура проекта

Все эко-отели будут подключены к  централизованному  электроснабжению. Для обеспечения автономного электроснабжения, которое необходимо в случае аварийных ситуаций в системе централизованного электроснабжения, будут приобретены дизельные электростанции.  Местоположение туробъектов позволяют их подключение к линии централизованного электроснабжения. Потребуются расходы на подключение к централизованному электроснабжению и формированию внутренней системы электроснабжения эко-отелей.

Электроэнергия будет использоваться для освещения, отопления, горячего водоснабжения, использования технологического оборудования и пр. нужд. В связи с рисками отставания реализации Программы по газоснабжению и газификации Республики Алтай в Майминском и Чемальском районах заявитель проекта заложил расходы на электроэнергию для нужд отопление и приготовления пищи.

Необходимая мощность системы электроснабжения одного эко-отеля составит 150-180 кВт. Конкретизация заявляемой мощности по объектам дана в таблице 18.

Таблица 18. Требуемая мощность электроснабжения одного эко-отеля

| Направление использования | Мощность | Основа для расчета |
| --- | --- | --- |
| Отопление | 80,000 кВт | По нормативу 50 Вт на 1 кв.м. (конвекторное отопление). Отапливаемая площадь 1600 кв.м. |
| Горячее водоснабжение | 17,000 кВт | По нормативу 140 литров горячей воды на гостя в сутки |
| Освещение помещений | 3,225 кВт | По нормативу 1,5 Вт на 1 кв.м. Освещаемая площадь 2150 кв.м. |
| Освещение уличное | 8,000 кВт | По нормативу 40 Вт на 50 кв.м. Освещаемая площадь 10000 кв.м. |
| Работа скважины | 28,000 кВт | Исходя из мощности насосов 60 куб.м. в сутки |
| Работа автономной системы утилизации | 13,200 кВт | По аналогии с установкой Мега 80 производителя Юнилос |
| Итого | 149,425 кВт |  |

В перспективе рассматривается возможность газификации объектов, расположенных в Шебалинском и Чемальском районах.

Водоснабжение будет осуществляться через скважину, предполагаемая глубина 50 метров. Требуемая мощность водоснабжения составляет  (см. табл. 19).

Таблица 19. Требуемая мощность водоснабжения одного эко-отеля

| Категория пользователей | Численность, чел. | Норма холодной и горячей воды в сутки, куб.м. | Количество эффективных дней в году | Расход воды в год, куб.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Персонал | 14 | 0,01 | 365 | 51,1 |
| Гости | 104 | 0,23 | 159 | 3803,3 |
| Итого |  |  |  | 3854,4 |

Для обеспечения водоснабжением ООО «Теплый стан» будет оформлять лицензию на право пользования недрами для добычи подземных вод. Для этого необходимо реализовать полный комплекс мероприятий по геологическому изучению участка недр для поисков и оценки подземных вод:

- Получить лицензию на геологическое изучение;

- Разработать проект геологического изучения;

- Пройти государственную экспертизу проекта;

- Провести работы по геологическому изучению, включающие:

1) Анализ фондовых материалов по геолого-гидрогеологической обстановке в районе водозабора;

2) Гидрогеоэкологическое обследование территории;

3) Бурение скважин;

4) Геофизические исследования;

5) Опытно-фильтрационные работы;

6) Гидрогеохимические исследования;

7) Анализ опыта эксплуатации соседних водозаборов.

- Разработать проект зон санитарной охраны источника питьевого водоснабжения;
Получить санитарно-эпидемиологическое заключение на проект зон санитарной охраны источника питьевого водоснабжения в органах Роспотребнадзора;

- Получить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта.

- Получить лицензию на добычу подземных вод.

Для обеспечения канализования в туркомплексе будут построены выгребные ямы,  емкостью 20 куб.м. Выгребные ямы будут соответствовать нормами, принятыми в следующих нормативно-правовых актах:

Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ, который был принят 30 марта 1999 г.

СНиП 2.04.01-85. Внутренний водопровод и канализация зданий.

СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране поверхностных вод.

О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (с изменениями на 25 апреля 2014 года).

Объем сточных вод может составить  3854,4 куб.м. в год. В летний будет организован еженедельный вывоз ЖБО (жидких бытовых отходов). Используемый тариф для определения расходов 300 руб./куб.м.

4.4 Персонал проекта

Персонал  является важной частью реализации проекта. В связи с этим определение штатной численности осуществлялось исходя из формирования постоянной численности. Это позволит обеспечить качество обслуживания за счет формирования внутриорганизационной системы обучения персонала, стимулирующей системы оплаты труда, внедрения организационной культуры.  В таблице 20 приведена штатная численность персонала проекта

Таблица 20. Штатное расписание и фонд оплаты труда за месяц в одном эко-отеле в высокий сезон

| № | Категория персонала | Должность | Режим работы | Количество в смену | Количество смен | Оклад в месяц включая НДФЛ, ты. руб. | ФОТ в месяц включая НДФЛ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Управление | Управляющий | 22 х 8 | 1 | 1 | 100,0 | 100,0 |
| 1.2 | Управление | Бухгалтер | 22 х 8 | 1 | 1 | 30,0 | 30,0 |
| 1.3 | Управление | Менеджер по продажам | 22 х 8 | 1 | 1 | 30,0 | 30,0 |
| 1.4 | Управление | Фронт-менеджер - кассир | вахта | 1 | 2 | 25,0 | 50,0 |
| 2.1 | Эксплуатация | Водитель-снабженец-кладовщик | 22 х 8 | 1 | 1 | 35,0 | 35,0 |
| 2.2 | Эксплуатация | Электрик-сантехник- разнорабочий | вахта | 1 | 1 | 30,0 | 30,0 |
| 3.1 | Отель | Дежурная горничная – гладильщица | вахта | 3 | 1 | 35,0 | 105,0 |
| 3.2 | Отель | Егерь-инструктор проката | вахта | 2 | 1 | 15,0 | 30,0 |
| 3.3 | Отель | Персонал SPA-центра | вахта | 2 | 1 | 25,0 | 50,0 |
| 3.4 | Отель | Дворник-механизатор-садовник | вахта | 1 | 1 | 30,0 | 30,0 |
|  | Итого |  |  | 14 | 15 |  | 490,0 |
|  | Взносы в фонды социального страхования (30,2%) |  |  |  |  |  | 147,0 |
|  | Всего со взносами социального страхования |  |  |  |  |  | 637,0 |

5 Маркетинговый план

5.1 Факторный анализ состояния туристско-рекреационной деятельности и ее сегментов

Туристский рынок Республики Алтай имеет как положительные, таки и отрицательные факторы развития. К положительным факторам можно отнести:

- наличие высокого природного потенциала региона;

- наличие высокого культурно-исторического потенциала;

- реализация положений региональной экономической политики в отношении туризма и рекреации, являющихся одним из направлений специализации региона;

- формирование имиджа Республики Алтай как туристского региона на уровне российского туристского рынка;

- формирования эффекта локализации и эффекта концентрации, позволяющего снизить затраты на продвижение турпродукта отдельных организаций;

- функционирование системы подготовки кадров для отрасли на уровне среднего профессионального и высшего образования.

Для рынка  характерна  высокая концентрация туристических баз и комплексов в районе оз. Ая (Алтайский район Алтайского края) и Чемальского муниципального района (Республика Алтай) и дефицит предложения в дальних районах Республики Алтай (Онгудай, Усть-Кокса и т.д.). Таким образом, существующее значительное превышение спроса над предложением в летнее и праздничное время в районе оз. Ая и села Чемал предлагается решать за счет  перераспределения туристов по территории Республики Алтай за счет расширения материально-технической базы и создания новых объектов.

Отрицательными факторами в развитии туризма на Алтае являются следующие:

- удаленность от наиболее перспективных клиентов (Европейская часть России);

- низкая материально-техническая база номерного фонда;

- высокая стоимость проживания по сравнению с турпродуктами выездного туризма при более низком качестве обслуживания.

Однако в целом, регион Горного Алтая отличается устойчивостью спроса потребителей на услуги, предоставляемые туристско-рекреационными организациями.

Заявитель планирует занять сегмент рынка, в котором для туристов предлагают комплексный турпродукт (проживание, питание, оздоровление, развлечения, безопасность) для семей, групп и индивидуальных туристов, которые входят в 3-ую группу населения из пяти, распределенных по уровню доходов. К этой группе относятся 15,0% населения.

Ориентированность на выбранный сегмент рынка и необходимость четкого позиционирования своих услуг в глазах реальных и потенциальных потребителей требует решения следующих задач:

1) улучшение материально-технической базы комплекса;

2) повышение рентабельности функционирования комплекса в «низкие» сезоны за счет диверсификации услуг;

3) повышение процента заполняемости мест;

4) постоянная адаптация предложения к изменениям вкусов туристов.

5.2 Обоснование рыночной ниши работ и услуг и среднесрочная концепция ее расширения

В рамках реализуемого инвестиционного проекта предполагается строительство трех эко-отелей. Основные реализуемые услуги связаны с проживанием отдыхающих, развлекательными услугами, питанием и прочими дополнительными услугами.  Реализуемые услуги будут предоставляться гостям и посетителям решивших посетивших Республику Алтай.  Предполагается ориентироваться на туристов, чей уровень доходов находится на уровне среднего.

Деятельность рассматриваемого комплекса будет круглогодичной. Круглогодичная деятельность комплекса позволит значительно сгладить фактор сезонности.

Вместе с тем у отдыхающих всё больше возникает потребность отдыхе, отвечающем высоким экологическим стандартам. Также туристы предпочитают активный семейный отдых. В условиях роста внутреннего туризма предложение данных услуг на территории региона не позволяет целиком покрыть потребность.

Одним из ключевых факторов при построении маркетинговой стратегии проектируемых туробъектова является комплексность и качество услуг, экологичный стиль, приемлемая цена.

Сетевой характер проекта предполагает наличие трех эко-отелей, которые будут находиться в местах наибольшего притяжения туристов, а также предложат туристам выбирать место отдыха и рассчитывать на стандартизированное качество и снижение трансакционных затрат.

5.3 Общая стратегия маркетинга заявителя

Маркетинговая стратегия Инициатора проекта обуславливается календарным планом, который подразумевает поэтапный ввод объектов в эксплуатацию.

1 этап – ввод в эксплуатацию Чепошского объекта в июле 2019 года, эко-отель AltaySens на 160 мест.

2 этап  - ввод в эксплуатацию объекта рядом с селом Усть-Сема в июле 2024 года, эко-отель PineLake Katun на 180 мест.

3 этап – ввод в эксплуатацию Артыбашского объекта, расположенного рядом с улицей Юртокская, в июле 2025 года, эко-отель  на 104 мест.

Планируемый год выхода на полную мощность  – июль  2026 г.

В целом в развитии проекта можно выделить три основные стадии проекта:

- 2018 – 2020 гг. – стадия строительства и поэтапного ввода объектов;

- 2021-2026 гг. – стадия роста;

- 2026 г. и далее – стадия зрелости.

В процессе реализации первой стадии необходимо осуществить соответствующие маркетинговые мероприятия, которые будут направлены в первую очередь на узнаваемость эко-отелей, а также максимальный охват клиентской базы.

Вторая стадия реализации проекта будет способствовать обеспечению стабильности в плане наполняемости объектов комплекса в течение всего календарного года.

Достижение третьей стадии роста проекта позволит выйти проекту на уровень хорошей узнаваемости на региональном рынке туристских услуг, расширения спектра услуг,  увеличения заполняемости на уровне 55% в среднегодовом разрезе.

Основные каналы продвижения услуг:

- интернет (разработка собственного сайта, социальные сети, баннерная реклама, системы он-лайн бронирования booking);

- наружная реклама: аренда щитов 3х6 м на пути следования к туристическим объектам,

- POS-продукция;

- продвижение через партнеров (туристические агентства);

- размещение модульной и текстовой рекламы в СМИ, ориентированных на бизнес-аудиторию, спонсорство на радио.

В первую очередь необходимо проинформировать и создать потребность в посещение нового туристического объекта у гостей. На это будет работать: приглашение на сайте, в социальных сетях, e-mail рассылка. Предполагается разработать акцию «День открытых дверей». Планируется разместить баннерную рекламу с возможностью перехода на сайт на порталах с высокой посещаемостью.

Для индексации сайта в поисковых сетях планируется привлечь специалистов по продвижения, с целью оптимизации интернет-ресурса. Ключевые запросы для оптимизации: «эко-отели на Алтае», «семейный отдых на Алтае», «корпоративный отдых на Алтае» и т.д.

Продажа услуг будет вестись непосредственно в офисе продаж, через сайт и порталы он-лайн бронирования, непосредственно в отелях,  через турагентов.

5.4 Характеристика ценообразования

Инициатор проекта разработал политику в области ценообразования, которая базируется в первую очередь на конъюнктуре рынка туризма Горного Алтая, а также на обеспечении рентабельности и прибыльности бизнеса.

Цены на основные услуги, такие как услуги проживания, услуги ресторана были рассчитаны исходя из действующих рыночных цен основных конкурентов на территории Алтайского края и Республики Алтай, а также расчёта необходимого уровня рентабельности. Планируется предоставление скидок и проведение акций, с целью притока большего числа отдыхающих.

Ниже представлены цены на основные и дополнительные услуги.

Таблица 21. Прайс-лист на услуги проживания в эко-отелях проекта (кроме эко-отеля элитного уровня)

| № п/п | Наименование | Цена за объект с НДС, руб./сутки | Цена за место с НДС, руб./чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номер в шале на 2 человека | 5 900 | 3 040 |
| 2 | Номер в шале на 2 номера (4 человека) | 11 800 | 2 750 |
| 3 | Номер в шале на 4 номера (8 человек) | 16 500 | 1 870 |

Таблица 22. Прайс-лист на дополнительные услуги

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Цена с НДС , руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Питание в ресторане | средний чек | 1 000 |
| 2 | Доставка блюд | юнит | 100 |
| 3 | Услуги бара | средний чек | 800 |
| 4 | Обслуживание банкетов | средний чек | 1400 |
| 5 | Услуги оздоровительного центра | средний чек | 1600 |
| 6 | Экскурсии | юнит | 1000 |
| 7 | Экскурсионные туры | юнит | 4000-6000 |
| 8 | Аренда банкетного зала 12 часов | юнит | 17700 |
| 9 | Аренда конференц зала 12 часов | юнит | 17700 |
| 10 | Аренда финской беседки с очагом 6 часов | юнит | 2360 |
| 11 | Аренда бани c фитобочкой на 3 часа | юнит | 5900 |
| 12 | Аренда квадроцикла 3 часа | юнит | 4720 |
| 13 | Аренда снегохода 3 часа | юнит | 4720 |
| 14 | Аренда горного велосипеда 3 часа | юнит | 2360 |
| 15 | Аренда беговых лыж 3 часа | юнит | 590 |
| 16 | Аренда резиновой моторной лодки 3 часа 4 места | юнит | 3540 |
| 17 | Индивидуальная тренировка квадроцикл/снегоход 1 час | юнит | 1180 |
| 18 | Услуги баньщика-массажиста 3 часа | юнит | 2360 |
| 19 | Трансфер в аэропорт микроавтобус до 8 чел | юнит | 5900 |

В п. 2.5. бизнес-плана представлены цены основных конкурентов Инициатора проекта на проживание. Если сравнивать их цены и цены планируемых эко-отелей, то можно сделать вывод о том, что уровень цен Инициатора проекта аналогичен ценам основных конкурентов.

Все расчёты бизнес-плана произведены в текущих ценах, без учёта инфляции. Соответственно в финансовых расчётах уровень цен на всём промежутке реализации проекта остаётся неизменным. Однако участники рынка и отраслевые эксперты отмечают ежегодный рост уровня цен, который составляет в среднем 10-15%, вызванный инфляционными процессами. Соответственно у Инициатора проекта имеется запас в плане повышения рентабельности данного бизнеса за счёт корректировки цен на услуги.

5.5 Реклама и продвижение услуг на рынок. Бюджет маркетинга

Определены основные каналы продвижения услуг эко-отеля среди потенциальных клиентов:

- продвижение сайта компании в поисковых ресурсах;

- печатная реклама;

- участие в отраслевых выставках;

- заключение договоров на сотрудничество с ведущими турагентами Республики Алтай, Алтайского края, СФО;

- организация рекламных туров для основных туроператоров и туристских агентств.

Ежемесячные затраты на рекламные мероприятия составят 25,00 тыс. руб., ежегодные – 300,00 тыс. руб.

6 Организационный план

6.1 Информация о заявителе проекта

Общество с ограниченной ответственностью «Теплый Стан». ОГРН 1030400609238, ИНН 0407006302. Дата регистрации 16.12.2003 г. Юридический адрес: 649154, Республика Алтай, Турочакский район, с Иогач, переулок Больничный, д 8.

Учредители: Теплов Евгений Леонидович. Уставный капитал: 10 000 руб.

Контактное лицо Исполнительный директор ООО «Теплый Стан»  - Теплов Евгений Леонидович, тел. +7 903 949 73 36, e-mail: e.teplov@cedargrass.ru.

ОКВЭД юридического лица:

Основной вид деятельности:

79.11 Деятельность туристических агентств

Дополнительные виды деятельности:

46.90 Торговля оптовая неспециализированная

47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах

47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах

47.11.1 Торговля розничная замороженными продуктами в неспециализированных магазинах

93.19 Деятельность в области спорта прочая

6.2 Организационная структура управления проекта

Высшее руководство планируемого гостиничного комплекса представлено исполнительным органом – директором, который будет осуществлять руководство в соответствии с Уставом общества. К высшему руководству также относится должность главного бухгалтера, в обязанности которого входит организация и ведение системы бухгалтерского учета в организации.

Также ключевым работником в структуре штатного расписания является менеджер (администратор) эко-отеля, который будет отвечать за функционирование объекта,  обеспечивать работу по обслуживанию посетителей, созданию для них комфортных условий. В обязанности администратора будет также входить контроль за:

- своевременной подготовкой номеров к приему прибывающих в гостиничный комплекс;

- соблюдением чистоты в гостиничном комплексе;

- регулярной сменой белья в номерах;

- сохранностью имущества и оборудования;

-соблюдением работниками организации трудовой и производственной дисциплины, правил и норм охраны труда, техники безопасности, требований производственной санитарии и гигиены;

- исполнением работниками указаний руководства гостиничного комплекса.

Организационная структура отеля будет соответствовать линейно-функциональному типу.

6.3 График реализации проекта

Таблица 23. График реализации подпроекта - одного эко-отеля

| № | Наименование этапа проекта | 1 год |  |  |  |  |  | 2 год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | месяцы |  |  |  |  |  | месяцы |  |  |  |  |  |
|  |  | VI | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI |
| 1.1 | Проектные работы по первому объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Строительно-монтажные работы по первому объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Инженерные системы по первому объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Устройство и благоустройство по первому объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Установка слаботочных и IT систем по первому объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Оборудование (покупка и монтаж) для первого объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Ввод в эксплуатацию первого объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 24. График реализации проекта в целом

| № | Наименование этапа проекта | 2018 год |  |  |  | 2019 год |  |  |  | 2020 год |  |  |  | 2021 год |  |  |  | 2022 год |  |  |  | 2023 год |  |  |  | 2024 год |  |  |  | 2025 год |  |  |  | 2026 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кварталы |  |  |  | кварталы |  |  |  | кварталы |  |  |  | кварталы |  |  |  | кварталы |  |  |  | кварталы |  |  |  | кварталы |  |  |  | кварталы |  |  |  | кварталы |  |  |  |
|  |  | I | II | III | IV | I | II | III | I | I | I | I | I | I | I | I | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
|  | Инвестиционный этап по первой площадке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод в эксплуатацию и эксплуатация туристского объекта с. Чепош, отель AltaySens |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционный этап по второй площадке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод в эксплуатацию и эксплуатация туристского объекта «Шишкулар», отель PineLakeKatun |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционный этап по третьей площадке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод в эксплуатацию и эксплуатация туристского объекта с. Артыбаш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7 Финансовый план

7.1. Условия и допущения, принятые для расчета

Финансово-экономическая оценка проекта проводилась на основе электронных таблиц Exel.

При этом выполнялись следующие условия:

- расчет выполняется в постоянных ценах на момент подачи заявки без учета инфляции;

- расчеты выполнялись по принципу «с чистого листа», т.е. не принимаются во внимание активы, доходы и расходы других подразделений заявителя проекта;

- на период 10 лет, с квартальной разбивкой до выхода на производственную мощность, далее с годовой разбивкой;

- ставка дисконтирования составляет 8%, и учитывает риски связанные с реализацией проекта;

- остаточная стоимость активов проекта на конец расчетного периода не учитывается при анализе показателей его эффективности (не предполагается их продажа и закрытие предприятия).

Расчеты экономической эффективности проекта выполняются с учетом Постановления Правительства РФ от 22.11.1997. №1470 «Об утверждении Порядка предоставления государственных гарантий на конкурсной основе за счет средств Бюджета развития Российской Федерации и Положения об оценке эффективности инвестиционных проектов при размещении на конкурсной основе централизованных инвестиционных ресурсов Бюджета развития Российской Федерации».

7.2. Налоговое окружение.

В проекте предусмотрены:

- упрощенная система налогообложения с 1 января 2018 года по 1 июля 2024 года,

- общий режим налогообложения с 1 июля 2024 года и далее.

Переход на общий режим налогообложения обусловлен тем, что с 1 июля 2024 года стоимость основных средства превысит 150 млн. руб.

Таблица 25. Налоговое окружение проекта с 1 января 2018 года по 1 июля 2024 года

| Наименование налога | База налогообложения | Ставка налога | Распределение налога между бюджетами в процентах от ставки налога |  |  | Распределение налога между бюджетами в процентах от базы налогообложения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федеральный | региональный | местный | федеральный | региональный | местный |
| Налог согласно УСНО | Доходы уменьшенные на расходы | 15,00% | 15,0% | 85,0% |  | 3,0% | 17,0% |  |
| НДС | Добавленная стоимость | 0% |  |  |  |  |  |  |
| Взносы в пенсионный фонд | Фонд оплаты труда | 22,00% | 100,0% |  |  | 22,0% |  |  |
| Взносы в фонд социального страхования | Фонд оплаты труда | 3,10% | 100,0% |  |  | 3,1% |  |  |
| Взносы в фонд медицинского страхования | Фонд оплаты труда | 5,10% | 100,0% |  |  | 5,1% |  |  |
| ИТОГО взносы | Фонд оплаты труда | 30,20% | 100,0% |  |  | 30,2% |  |  |
| Налог на имущество | Среднегодовая стоимость недвижимого имущества | 0% |  |  |  |  |  |  |
| Налог на землю | Кадастровая стоимости земельного участка | 1,5% |  |  | 100,0% |  |  | 1,5% |
| Подоходный налог с физических лиц | Доходы физических лиц | 13,00% | 0,00% | 65,00% | 35,00% |  | 8,45% | 4,55% |

Таблица 26. Налоговое окружение проекта с 1 июля 2024 года

| Наименование налога | База налогообложения | Ставка налога | Распределение налога между бюджетами в процентах от ставки налога |  |  | Распределение налога между бюджетами в процентах от базы налогообложения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федеральный | региональный | местный | федеральный | региональный | местный |
| Налог на прибыль | Доходы уменьшенные на расходы | 20,00% | 15,0% | 85,0% |  | 3,0% | 17,0% |  |
| НДС | Добавленная стоимость | 20,00% | 100,0% |  |  | 18,0% |  |  |
| Взносы в пенсионный фонд | Фонд оплаты труда | 22,00% | 100,0% |  |  | 22,0% |  |  |
| Взносы в фонд социального страхования | Фонд оплаты труда | 3,10% | 100,0% |  |  | 3,1% |  |  |
| Взносы в фонд медицинского страхования | Фонд оплаты труда | 5,10% | 100,0% |  |  | 5,1% |  |  |
| ИТОГО взносы | Фонд оплаты труда | 30,20% | 100,0% |  |  | 30,2% |  |  |
| Налог на имущество | Среднегодовая стоимость недвижимого имущества | 2,20% |  | 100,0% |  |  | 2,2% |  |
| Налог на землю | Кадастровая стоимости земельного участка | 1,5% |  |  | 100,0% |  |  | 1,5% |
| Подоходный налог с физических лиц | Доходы физических лиц | 13,00% |  | 65,00% | 35,00% |  | 8,45% | 4,55% |

7.3  Капитальные расходы, структура инвестиций, источники инвестиций

Общий объем капитальных вложений составит 439 505,1 тыс. руб., в том числе строительно-монтажные работы  - 221 132,0 тыс. руб., оборудование, транспортные средства и спецтехника – 216 873,1 тыс. руб., прочие расходы  1500 тыс. руб.

Рисунок 9. Структура инвестиционных расходов проекта

Объем инвестиций для строительства и оборудования эко-отеля зависят от емкости туробъекта, распределение капвложений по туробъектам представлены на рисунке 11.

Рисунок 10. Структура инвестиционных расходов по объектам  - эко-отелям.

Источники инвестиций  - 100% собственные средства заявителя проекта. Инвестиции осуществляются поэтапно в течение 2018-2025 гг.

В таблице 27 дан пример расчета инвестиционных расходов в части строительно-монтажных работ и покупки оборудования для отеля на 104 места. В таблице 28 указаны выплаты по инвестиционной деятельности по периодам.

Таблица 27. Спецификация капитальных расходов на один эко-отель

| № п/п |  | Наименование | Кол-во | Площадь, кв.м. | Общая площадь, кв.м. | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | СМР Здания и сооружения |  |  |  |  | 43 630 000 |
|  | 1 | Дом на один номер | 12 | 40 | 480 | 600 000 | 7 200 000 |
|  | 2 | Дом на два номера | 14 | 78 | 1092 | 1 170 000 | 16 380 000 |
|  | 3 | Дом на четыре номера | 3 | 185 | 555 | 2 775 000 | 8 325 000 |
|  | 4 | Баня&SPA | 2 | 90 | 180 | 1 800 000 | 3 600 000 |
|  | 5 | Кафе&Рецепция | 1 | 260 | 260 | 5 200 000 | 5 200 000 |
|  | 6 | Хозяйственная постройка (общежитие, склады, прачечная) | 1 | 120 | 120 | 1 200 000 | 1 200 000 |
|  | 7 | Гараж для техники, мастерская | 1 | 95 | 95 | 950 000 | 950 000 |
|  | 8 | Беседка "финская" с очагом | 3 | 15 | 45 | 225 000 | 675 000 |
|  | 9 | Пост охраны | 1 | 10 | 10 | 100 000 | 100 000 |
| 2 |  | Устройство и благоустройство территории |  |  |  |  | 5 582 400 |
|  | 1 | Дороги с отсыпкой гравий, паркинг |  | 2150 | 2150 | 1 500 | 3 225 000 |
|  | 2 | Дорожки пешеходные деревянный настил |  | 550 | 550 | 1 000 | 550 000 |
|  | 3 | Ограда сетка металлическая | 527 |  | 527 | 1 200 | 632 400 |
|  | 4 | Въездная группа | 2 |  |  | 110 000 | 220 000 |
|  | 5 | Скамейки уличные, урны, МАФ | 30 |  |  | 3 500 | 105 000 |
|  | 6 | Мостки, понтоны | 1 | 20 |  | 30 000 | 600 000 |
|  | 7 | Детская площадка | 1 | 225 |  | 250 000 | 250 000 |
|  |  | Итого СМР |  |  |  |  | 49 212 400 |
| 3 |  | Согласование, проекты, технические условия |  |  |  |  | 300000 |
|  | 1 | Водоснабжение и канализация проект, лицензия на скважину, пробы | 1 |  |  | 150000 | 150000 |
|  | 2 | Проектирование генплан | 1 |  |  | 50000 | 50000 |
|  | 3 | Проектирование СКС | 1 |  |  | 100000 | 100000 |
|  |  | Итого прочие расходы |  |  |  |  | 300 000 |
|  |  | Всего |  |  |  |  | 49 512 400 |

Таблица 28. Расходы на приобретение оборудования, инфраструктуру эко-отеля

| № |  | Наименование | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Инженерные системы, сети, оборудование, монтаж |  | 12 758 130 |
|  | 1 | ДГУ электроснабжение АД-150 150кВт в кожухе, с доставкой и монтажом 1 шт. | 360 000 | 360 000 |
|  | 2 | КТПН 10/0,4-250 кВт двухтрансформаторная уличная с доставкой и монтажом | 540 000 | 540 000 |
|  | 3 | Электроснабжение сеть | 480 руб./пог.м. с траншеей + 10. | 956 000 |
|  | 4 | Электроснабжение монтаж в строениях | 700 руб/ кв.м. | 1 947 400 |
|  | 5 | Освещение территорий и фасадов | 15.000/здание+10.000/фонарь | 820 000 |
|  | 12 | Конвектоматы отопительные 1 кВт | 3600 | 1 021 320 |
|  | 13 | Скважина водоснабжения 50м. - 1 шт. | 2500 руб./пог.м. | 125 000 |
|  | 14 | ВЗУ, насосная, 1 шт. |  | 120 000 |
|  | 15 | Водоснабжение сеть предутепленная | 950 руб./пог.м. с траншеей + 10 | 1 520 000 |
|  | 16 | ГВС + ХВС монтаж в строениях | 15.000/точка разбора | 510 000 |
|  | 17 | Фекальная канализация биостанции ЛОС с монтажом | 130.000р. на группу до 200кв.м | 2 212 860 |
|  | 18 | Канализация сеть до ЛОС | 550 руб./пог.м. без траншеи + | 600 000 |
|  | 20 | Пожаротушение купольные автономные огнетушители | 3.000 руб./20 кв.м. | 425 550 |
|  | 21 | Печь-камин чугунная с сендвич-дымоходом Bauteh с монтажом в домах | 50.000/шт | 1 600 000 |
| 2 |  | Слаботочные и IT-системы |  | 4 327 000 |
|  | 1 | PMS Интеротель | 300000 | 300 000 |
|  | 2 | АСУ UCS "R-Keeper" | 300000 | 300 000 |
|  | 3 | АСУ ERP UCS "StoreHouse" | 75000 | 75 000 |
|  | 4 | Электромагнитные дверные замки Onity | 12000/замок IP65 + 35000 програ | 635 000 |
|  | 5 | ЛВС, Сервер | 130000 | 130 000 |
|  | 6 | WI-FI Adtran Bluesocket сервер, роутеры, антенны | 120000+ 8800/камера | 700 000 |
|  | 7 | Охранно-пожарная сигнализация | 100000 | 100 000 |
|  | 8 | Видеонаблюдение с видеорегистрацией 20 камер |  | 296 000 |
|  | 9 | Пожарное звуковое и световое оповещение | 12000 | 456 000 |
|  | 10 | Аварийная диспетчеризация GSM электро-водоснабжение | 25000 | 25 000 |
|  | 11 | IP Телефонизация и телевидение | 120.000 сервер + 10.000/юнит | 850 000 |
|  | 12 | Звук и монтиторы кафе | 120000 | 120 000 |
|  | 13 | АРМ и ПО 3шт. | 30.000/АРМ | 90 000 |
|  | 14 | Техприсоединение ВОЛС Ростелеком | 250000 | 250 000 |
| 3 |  | Технологическое оборудование |  | 3 845 000 |
|  | 1 | Кухня технологическое, тепловое, нейтральное, моечное оборудование | 2700000 | 2 700 000 |
|  | 2 | Кухня холодильное оборудование | 250000 | 250 000 |
|  | 3 | Кухня барное оборудование | 250000 | 250 000 |
|  | 4 | Прачечная технологическое оборудование | 250000 | 250 000 |
|  | 5 | Инвентарь и инструменты для горничных | 35.000 1 комплект | 105 000 |
|  | 6 | Инвентраь для уборки территорий | 45.000 1 комплект | 90 000 |
|  | 7 | Инвентрарь и инструменты эксплуатация | 200000 | 200 000 |
| 5 |  | Мебель, интерьеры, сантехника, текстиль, комплектация номеров |  | 14 224 000 |
|  | 1 | Дома на один номер | 12 | 2 676 000 |
|  | 2 | Дома на два номера | 14 | 5 922 000 |
|  | 3 | Дома на четыре номера | 3 | 2 676 000 |
|  | 4 | Баня | 2 | 1 000 000 |
|  | 5 | Кафе&Рецепция | 1 | 1 300 000 |
|  | 6 | Хозяйственная постройка (общежитие, склады, прачечная) | 1 | 300 000 |
|  | 7 | Гараж для прокатной техники, мастерская | 1 | 300 000 |
|  | 8 | Беседка "финская" с открытым очагом | 3 | 30 000 |
|  | 9 | Пост охраны | 1 | 20 000 |
| 6 |  | Транспорт и прокатный инвентарь |  | 10 912 000 |
|  | 1 | Автобус пассажирский Fiat Ducato 8 мест | 1450000 | 1 450 000 |
|  | 2 | Автомобиль хозяйственный Lada Largus | 500000 | 500 000 |
|  | 3 | Гольфкар DG-C2 | 309000 | 309 000 |
|  | 4 | Квадроцикл Yamaha Grizzly 700EPS | 1023000 | 4 092 000 |
|  | 5 | Снегоход Yamaha VK540 | 587000 | 2 348 000 |
|  | 6 | Велосипед Trek Skye WSD женский | 29800 | 149 000 |
|  | 7 | Велосипед Trek 3500 мужской | 29500 | 147 500 |
|  | 8 | Велосипед Trek Mystic 20E детский | 18200 | 182 000 |
|  | 9 | Лодка моторная надувная | 450000 | 1 350 000 |
|  | 10 | Лыжи беговые комплект с ботинками и палками | 6000 | 60 000 |
|  | 11 | Шезлонги, лежаки | 2500 | 125 000 |
|  | 12 | Трекер-коммуникатор спутниковый IRIDIUM RockStar | 39900 | 199 500 |
|  |  | ИТОГО |  | 46 066 130 |

Разработан календарный график освоения капитальных расходов по одному объекту  (таблица 29) и за весь период инвестирования (таблица 30).

Таблица 29. Календарный график освоения инвестиций

| № |  | СМР |  | Согласование, проекты, технические условия |  | Устройство и благоустройство территории |  | Инженерные системы, сети, оборудование, монтаж |  | Слаботочные и IT-системы |  | Технологическое оборудование |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | Руб. | % | Руб. | % | Руб. | % | Руб. | % | Руб. | % | Руб. |
| 1 | месяц |  |  | 50 | 150 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | месяц |  |  | 50 | 150 000 |  |  | 10 | 1 275 813 |  |  |  |  |
| 3 | месяц |  |  |  |  |  |  | 10 | 1 275 813 |  |  | 50 | 1 922 500 |
| 4 | месяц | 20 | 8 726 000 |  |  | 50 | 2 791 200 | 10 | 1 275 813 |  |  |  |  |
| 5 | месяц |  |  |  |  |  |  | 10 | 1 275 813 | 50 | 2 163 500 |  |  |
| 6 | месяц | 20 | 8 726 000 |  |  | 30 | 1 674 720 | 10 | 1 275 813 |  |  |  |  |
| 7 | месяц |  |  |  |  |  |  | 10 | 1 275 813 |  |  | 25 | 961 250 |
| 8 | месяц | 20 | 8 726 000 |  |  | 20 | 1 116 480 | 10 | 1 275 813 | 30 | 1 298 100 |  |  |
| 9 | месяц |  |  |  |  |  |  | 10 | 1 275 813 |  |  | 25 | 961 250 |
| 10 | месяц | 20 | 8 726 000 |  |  |  |  | 10 | 1 275 813 | 20 | 865 400 |  |  |
| 11 | месяц |  |  |  |  |  |  | 10 | 1 275 813 |  |  |  |  |
| 12 | месяц | 20 | 8 726 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 | 43 630 000 | 100 | 300 000 | 100 | 5 582 400 | 100 | 12 758 130 | 100 | 4 327 000 | 100 | 3 845 000 |

Продолжение таблицы 29

| № |  | Мебель, интерьеры, сантехника, текстиль, комплектация номеров |  | Транспорт и прокатный инвентарь |  | Всего по месяцам | Всего по кварталам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | Руб. | % | Руб. | Руб. | Руб. |
| 1 | месяц |  |  |  |  | 150 000 | 5 890 606 |
| 2 | месяц |  |  |  |  | 1 275 813 |  |
| 3 | месяц |  |  |  |  | 4 464 793 |  |
| 4 | месяц | 50 | 7 112 000 |  |  | 19 905 013 | 35 020 859 |
| 5 | месяц |  |  |  |  | 3 439 313 |  |
| 6 | месяц |  |  |  |  | 11 676 533 |  |
| 7 | месяц | 50 | 7 112 000 |  |  | 9 349 063 | 28 342 039 |
| 8 | месяц |  |  | 50 | 5456000 | 16 755 913 |  |
| 9 | месяц |  |  |  |  | 2 237 063 |  |
| 10 | месяц |  |  | 50 | 5456000 | 16 323 213 | 26 325 026 |
| 11 | месяц |  |  |  |  | 1 275 813 |  |
| 12 | месяц |  |  |  |  | 8 726 000 |  |
|  |  | 100 | 14 224 000 | 100 | 10912000 | 95 578 530 | 95 578 530 |

Таблица 30. Распределение инвестиций по годам

| Показатели | 2018 год |  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  | 2020 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по кварталам |  |  |  | всего | по кварталам |  |  |  | всего | по кварталам |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Капитальные вложения по утвержденному проекту, подлежащие выполнению | 88 554 | 22 139 | 22 139 | 22 139 | 22 139 | 44 277 | 22 139 | 22 139 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Капитальные вложения в объекты сбыта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Финансирование оборотных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Другие инвестиции в период освоения и эксплуатации производственных мощностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ИТОГО - объем инвестиций (сумма показателей п. 1-4) | 88 554 | 22 139 | 22 139 | 22 139 | 22 139 | 44 277 | 22 139 | 22 139 |  |  |  |  |  |  |  |
| Нарастающий ИТОГ |  | 22 139 | 44 277 | 66 416 | 88 554 |  | 110 693 | 132 831 | 132 831 | 132 831 |  | 132 831 | 132 831 | 132 831 | 132 831 |

Продолжение таблицы 30

| Показатели | 2021год |  |  |  |  | 2022 год |  |  |  |  | 2023 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по кварталам |  |  |  | всего | по кварталам |  |  |  | всего | по кварталам |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Капитальные вложения по утвержденному проекту, подлежащие выполнению |  |  |  |  |  | 55 103 |  |  | 27 552 | 27 552 | 134 101 | 27 552 | 27 552 | 39 499 | 39 499 |
| 2. Капитальные вложения в объекты сбыта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Финансирование оборотных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Другие инвестиции в период освоения и эксплуатации производственных мощностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ИТОГО - объем инвестиций (сумма показателей п. 1-4) |  |  |  |  |  | 55 103 |  |  | 27 552 | 27 552 | 134 101 | 27 552 | 27 552 | 39 499 | 39 499 |
| Нарастающий ИТОГ |  | 132 831 | 132 831 | 132 831 | 132 831 |  | 132 831 | 132 831 | 160 383 | 187 934 |  | 215 486 | 243 038 | 282 536 | 322 035 |

окончание таблицы  30

| Показатели | 2024 год |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по кварталам |  |  |  | всего | по кварталам |  |  |  | всего | по кварталам |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Капитальные вложения по утвержденному проекту, подлежащие выполнению | 102 892,5 | 39 498,9 | 39 498,9 | 11 947,3 | 11 947,3 | 14 577,2 | 11 947,3 | 2 629,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Капитальные вложения в объекты сбыта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Финансирование оборотных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Другие инвестиции в период освоения и эксплуатации производственных мощностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ИТОГО - объем инвестиций (сумма показателей п. 1-4) | 102 892,5 | 39 498,9 | 39 498,9 | 11 947,3 | 11 947,3 | 14 577,2 | 11 947,3 | 2 629,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Нарастающий ИТОГ |  | 361 534 | 401 033 | 412 981 | 424 928 |  | 436 875 | 439 505 |  |  |  |  |  |  |  |

7.4 Производственная программа и расчет доходов проекта

Производственная программа определена на основе уровня загрузки отеля в течение года, а также поэтапного ввода объектов в течение 2019-2025 гг. Динамика объема продаж в стоимостном и натуральном выражении (в части услуг проживание) выражении представлены в таблице 31. План по выручке рассчитан в таблице 32. Выручка по проекту определена на основе расчетов приведенных в разделе 4.2. бизнес-плана.

Таблица 31. Динамика вводимой мощности объектов и объема услуг

|  | 2018 год |  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  | 2020 год |  |  |  |  | 2021 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по кварталам |  |  |  | всего | по кварталам |  |  |  | всего | по кварталам |  |  |  | всего | по кварталам |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мощность введенных объектов, койко-мест |  |  |  |  |  |  |  |  | 104 | 104 |  | 104 | 104 | 160 | 160 |  | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Объем услуг, чел.-дней |  |  |  |  |  | 5385 |  |  | 3770 | 1616 | 16155 | 162 | 1131 | 1616 | 436 | 22 848 | 3 376 | 5 616 | 11168 | 2688 |
| Уровень загрузки в % от максимальной квартальной мощности 40515 человеко-дней |  |  |  |  |  | 3,3% | 0,0% | 0,0% | 2,3% | 1,0% | 10,0% | 0,1% | 0,7% | 1,0% | 0,3% | 14,1% | 2,1% | 3,5% | 6,9% | 1,7% |

Продолжение таблицы 31

|  | 2022 год |  |  |  |  | 2023 год |  |  |  |  | 2024 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по кварталам |  |  |  | всего | по кварталам |  |  |  | всего | по кварталам |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мощность введенных объектов, койко-мест |  | 160 | 160 | 160 | 160 |  | 160 | 160 | 160 | 160 |  | 160 | 160 | 340 | 340 |
| Объем услуг, чел.-дней | 22 848 | 3 376 | 5 616 | 11 168 | 2 688 | 22 848 | 3 376 | 5 616 | 11 168 | 2 688 | 38 436 | 3 376 | 5 616 | 23 732 | 5 712 |
| Уровень загрузки в % от максимальной квартальной мощности 40515 человеко-дней | 14,1% | 2,1% | 3,5% | 6,9% | 1,7% | 14,1% | 2,1% | 3,5% | 6,9% | 1,7% | 23,7% | 2,1% | 3,5% | 14,6% | 3,5% |

Окончание таблицы 32

|  | 2025 год |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  | 2027 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по кварталам |  |  |  | всего | по кварталам |  |  |  | всего | по кварталам |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мощность введенных объектов, койко-мест |  | 340 | 340 | 444 | 444 |  | 444 | 444 | 444 | 444 |  | 444 | 444 | 444 | 444 |
| Объем услуг, чел.-дней | 57 558 | 7 174 | 11 934 | 30 991 | 7 459 | 63 403 | 9 368 | 15 584 | 30 991 | 7 459 | 63 403 | 9 368 | 15 584 | 30 991 | 7 459 |
| Уровень загрузки в % от максимальной квартальной мощности 40515 человеко-дней | 35,5% | 4,4% | 7,4% | 19,1% | 4,6% | 39,1% | 5,8% | 9,6% | 19,1% | 4,6% | 39,1% | 5,8% | 9,6% | 19,1% | 4,6% |

Таблица 32. Производственная программа и выручка по проекту, тыс. руб.

|  | 2018 год |  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  | 2020 год |  |  |  |  | 2021 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по кварталам |  |  |  | всего | по кварталам |  |  |  | всего | по кварталам |  |  |  | всего | по кварталам |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1. Услуги проживания (на шале один номер "Люкс") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 700 | 0 | 0 | 1 500 | 200 | 10 502 | 500 | 3 501 | 5 001 | 1 500 | 18 022 | 2 663 | 4 430 | 8 809 | 2 120 |
| 1.2. Услуги проживания (шале на два номера) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 722 | 0 | 0 | 3 284 | 438 | 22 987 | 1 095 | 7 662 | 10 946 | 3 284 | 39 446 | 5 829 | 9 696 | 19 281 | 4 641 |
| 1.3. Услуги проживания (шале на четыре номера)э | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 219 | 0 | 0 | 1 076 | 143 | 7 530 | 359 | 2 510 | 3 586 | 1 076 | 12 922 | 1 909 | 3 176 | 6 316 | 1 520 |
| 1.4. Питание (агентский доход) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 189 | 25 | 1 324 | 63 | 441 | 630 | 189 | 2 271 | 336 | 558 | 1 110 | 267 |
| 1.5. Прокат и экскурсии (агентский доход) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 911 | 0 | 0 | 3 451 | 460 | 6 189 | 295 | 2 063 | 2 947 | 884 | 10 620 | 1 569 | 2 610 | 5 191 | 1 249 |
| 1.6 Аренда имущества (банкетный зал, конференц-зал, финская, беседка, баня) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 458 | 0 | 0 | 1 287 | 172 | 2 974 | 142 | 991 | 1 416 | 425 | 5 103 | 754 | 1 254 | 2 494 | 600 |
| 1.7 Аренда техники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 706 | 94 | 3 497 | 167 | 1 166 | 1 665 | 500 | 6 000 | 887 | 1 475 | 2 933 | 706 |
| 1.8 Оздоровительные услуги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 391 | 66 | 464 | 663 | 199 | 2 387 | 353 | 587 | 1 167 | 281 |
| 1.9 Экскурсионные услуги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | 362 | 109 | 1 305 | 193 | 321 | 638 | 154 |
| 1.10 Услуги активных туров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902 | 0 | 0 | 694 | 208 | 2 500 | 369 | 615 | 1 222 | 294 |
| 2. Общая выручка от реализации продукции, итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 025 | 0 | 0 | 11 493 | 1 532 | 57 766 | 2 685 | 18 798 | 27 910 | 8 373 | 100 577 | 14 861 | 24 722 | 49 161 | 11 833 |
| в т.ч. НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 32

|  | 2022 год |  |  |  |  | 2023 год |  |  |  |  | 2024 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по кварталам |  |  |  | всего | по кварталам |  |  |  | всего | по кварталам |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1. Услуги проживания (на шале один номер "Люкс") | 18 022 | 2 663 | 4 430 | 8 809 | 2 120 | 18 022 | 2 663 | 4 430 | 8 809 | 2 120 | 30 317 | 2 663 | 4 430 | 18 719 | 4 505 |
| 1.2. Услуги проживания (шале на два номера) | 39 446 | 5 829 | 9 696 | 19 281 | 4 641 | 39 446 | 5 829 | 9 696 | 19 281 | 4 641 | 66 295 | 5 829 | 9 696 | 40 922 | 9 849 |
| 1.3. Услуги проживания (шале на четыре номера)э | 12 922 | 1 909 | 3 176 | 6 316 | 1 520 | 12 922 | 1 909 | 3 176 | 6 316 | 1 520 | 21 737 | 1 909 | 3 176 | 13 422 | 3 230 |
| 1.4. Питание (агентский доход) | 2 271 | 336 | 558 | 1 110 | 267 | 2 271 | 336 | 558 | 1 110 | 267 | 3 821 | 336 | 558 | 2 359 | 568 |
| 1.5. Прокат и экскурсии (агентский доход) | 10 620 | 1 569 | 2 610 | 5 191 | 1 249 | 10 620 | 1 569 | 2 610 | 5 191 | 1 249 | 17 866 | 1 569 | 2 610 | 11 031 | 2 655 |
| 1.6 Аренда имущества (банкетный зал, конференц-зал, финская, беседка, баня) | 5 103 | 754 | 1 254 | 2 494 | 600 | 5 103 | 754 | 1 254 | 2 494 | 600 | 8 584 | 754 | 1 254 | 5 300 | 1 276 |
| 1.7 Аренда техники | 6 000 | 887 | 1 475 | 2 933 | 706 | 6 000 | 887 | 1 475 | 2 933 | 706 | 10 094 | 887 | 1 475 | 6 233 | 1 500 |
| 1.8 Оздоровительные услуги | 2 387 | 353 | 587 | 1 167 | 281 | 2 387 | 353 | 587 | 1 167 | 281 | 4 016 | 353 | 587 | 2 480 | 597 |
| 1.9 Экскурсионные услуги | 1 305 | 193 | 321 | 638 | 154 | 1 305 | 193 | 321 | 638 | 154 | 2 195 | 193 | 321 | 1 356 | 326 |
| 1.10 Услуги активных туров | 2 500 | 369 | 615 | 1 222 | 294 | 2 500 | 369 | 615 | 1 222 | 294 | 4 206 | 369 | 615 | 2 597 | 625 |
| 2. Общая выручка от реализации продукции, итого | 100 577 | 14 861 | 24 722 | 49 161 | 11 833 | 100 577 | 14 861 | 24 722 | 49 161 | 11 833 | 169 132 | 14 861 | 24 722 | 104 417 | 25 132 |
| в т.ч. НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 592 |  |  | 17 403 | 4 189 |

продолжение таблицы 32

|  | 2025 год |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  | 2027 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по кварталам |  |  |  | всего | по кварталам |  |  |  | всего | по кварталам |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1. Услуги проживания (на шале один номер "Люкс") | 45 400 | 5 659 | 9 413 | 24 445 | 5 883 | 50 010 | 7 389 | 12 292 | 24 445 | 5 883 | 50 010 | 7 389 | 12 292 | 24 445 | 5 883 |
| 1.2. Услуги проживания (шале на два номера) | 99 249 | 12 370 | 20 578 | 53 439 | 12 862 | 109 328 | 16 154 | 26 873 | 53 439 | 12 862 | 109 328 | 16 154 | 26 873 | 53 439 | 12 862 |
| 1.3. Услуги проживания (шале на четыре номера)э | 32 552 | 4 057 | 6 749 | 17 527 | 4 219 | 35 857 | 5 298 | 8 814 | 17 527 | 4 219 | 35 857 | 5 298 | 8 814 | 17 527 | 4 219 |
| 1.4. Питание (агентский доход) | 5 722 | 713 | 1 186 | 3 081 | 742 | 6 303 | 931 | 1 549 | 3 081 | 742 | 6 303 | 931 | 1 549 | 3 081 | 742 |
| 1.5. Прокат и экскурсии (агентский доход) | 26 754 | 3 335 | 5 547 | 14 405 | 3 467 | 29 471 | 4 355 | 7 244 | 14 405 | 3 467 | 29 471 | 4 355 | 7 244 | 14 405 | 3 467 |
| 1.6 Аренда имущества (банкетный зал, конференц-зал, финская, беседка, баня) | 12 855 | 1 602 | 2 665 | 6 921 | 1 666 | 14 160 | 2 092 | 3 481 | 6 921 | 1 666 | 14 160 | 2 092 | 3 481 | 6 921 | 1 666 |
| 1.7 Аренда техники | 15 116 | 1 884 | 3 134 | 8 139 | 1 959 | 16 651 | 2 460 | 4 093 | 8 139 | 1 959 | 16 651 | 2 460 | 4 093 | 8 139 | 1 959 |
| 1.8 Оздоровительные услуги | 6 014 | 750 | 1 247 | 3 238 | 779 | 6 625 | 979 | 1 628 | 3 238 | 779 | 6 625 | 979 | 1 628 | 3 238 | 779 |
| 1.9 Экскурсионные услуги | 3 288 | 410 | 682 | 1 770 | 426 | 3 622 | 535 | 890 | 1 770 | 426 | 3 622 | 535 | 890 | 1 770 | 426 |
| 1.10 Услуги активных туров | 6 298 | 785 | 1 306 | 3 391 | 816 | 6 938 | 1 025 | 1 705 | 3 391 | 816 | 6 938 | 1 025 | 1 705 | 3 391 | 816 |
| 2. Общая выручка от реализации продукции, итого | 253 249 | 31 565 | 52 508 | 136 357 | 32 819 | 278 965 | 41 220 | 68 569 | 136 357 | 32 819 | 278 965 | 41 220 | 68 569 | 136 357 | 32 819 |
| в т.ч. НДС | 42 208 | 5 261 | 8 751 | 22 726 | 5 470 | 46 494 | 6 870 | 11 428 | 22 726 | 5 470 | 46 494 | 6 870 | 11 428 | 22 726 | 5 470 |

7.5 Заработная плата

Заработная плата по годам реализации проекта определена на основе расчетов раздела 4.3 бизнес-плана.

Таблица 33. Численность персонала и расходы на заработную плату

| Показатели | Единица измерения | 2018 год |  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  | 2020 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | по кварталам |  |  |  | всего | по кварталам |  |  |  | всего | по кварталам |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Численность работающих по проекту, всего | человек |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 15 | 14 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Административный персонал | человек |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2. Производственный персонал | человек |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| 3. Обслуживающий персонал | человек |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4. Вспомогательный персонал | человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Расходы на оплату труда административного персонала, всего | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 1805 |  |  | 820 | 984 | 3281 | 820 | 820 | 820 | 820 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| заработная плата | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 1386 |  |  | 630 | 756 | 2520 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| взносы в фонды социального страхования | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 419 |  |  | 190 | 228 | 761 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 6. Расходы на оплату труда производственного персонала, всего | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 1470 |  |  | 840 | 630 | 3149 | 630 | 840 | 840 | 840 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| заработная плата | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 1129 |  |  | 645 | 484 | 2419 | 484 | 645 | 645 | 645 |
| взносы в фонды социального страхования | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 341 |  |  | 195 | 146 | 730 | 146 | 195 | 195 | 195 |
| 7. Расходы на оплату труда обслуживающего персонала, всего | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 508 |  |  | 254 | 254 | 1016 | 254 | 254 | 254 | 254 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| заработная плата | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 390 |  |  | 195 | 195 | 780 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| взносы в фонды социального страхования | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 118 |  |  | 59 | 59 | 236 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| 9. Расходы на оплату труда, | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 3782 |  |  | 1914 | 1868 | 7446 | 1704 | 1914 | 1914 | 1914 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| заработная плата | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 2905 |  |  | 1470 | 1435 | 5719 | 1309 | 1470 | 1470 | 1470 |
| взносы в фонды социального страхования | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 877 |  |  | 444 | 433 | 1727 | 395 | 444 | 444 | 444 |

Продолжение таблицы 33

| Показатели | Единица измерения | 2021 год |  |  |  |  | 2022 год |  |  |  |  | 2023 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | по кварталам |  |  |  | всего | по кварталам |  |  |  | всего | по кварталам |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Численность работающих по проекту, всего | человек | 20 | 15 | 25 | 25 | 15 | 20 | 15 | 25 | 25 | 15 | 20 | 15 | 25 | 25 | 15 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Административный персонал | человек | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2. Производственный персонал | человек | 12 | 8 | 16 | 16 | 8 | 12 | 8 | 16 | 16 | 8 | 12 | 8 | 16 | 16 | 8 |
| 3. Обслуживающий персонал | человек | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 4. Вспомогательный персонал | человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Расходы на оплату труда административного персонала, всего | тыс. руб. | 3281 | 820 | 820 | 820 | 820 | 3281 | 820 | 820 | 820 | 820 | 3281 | 820 | 820 | 820 | 820 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| заработная плата | тыс. руб. | 2520 | 630 | 630 | 630 | 630 | 2520 | 630 | 630 | 630 | 630 | 2520 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| взносы в фонды социального страхования | тыс. руб. | 761 | 190 | 190 | 190 | 190 | 761 | 190 | 190 | 190 | 190 | 761 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 6. Расходы на оплату труда производственного персонала, всего | тыс. руб. | 5039 | 840 | 1680 | 1680 | 840 | 5039 | 840 | 1680 | 1680 | 840 | 5039 | 840 | 1680 | 1680 | 840 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| заработная плата | тыс. руб. | 3870 | 645 | 1290 | 1290 | 645 | 3870 | 645 | 1290 | 1290 | 645 | 3870 | 645 | 1290 | 1290 | 645 |
| взносы в фонды социального страхования | тыс. руб. | 1169 | 195 | 390 | 390 | 195 | 1169 | 195 | 390 | 390 | 195 | 1169 | 195 | 390 | 390 | 195 |
| 7. Расходы на оплату труда обслуживающего персонала, всего | тыс. руб. | 1523 | 254 | 508 | 508 | 254 | 1523 | 254 | 508 | 508 | 254 | 1523 | 254 | 508 | 508 | 254 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| заработная плата | тыс. руб. | 1170 | 195 | 390 | 390 | 195 | 1170 | 195 | 390 | 390 | 195 | 1170 | 195 | 390 | 390 | 195 |
| взносы в фонды социального страхования | тыс. руб. | 353 | 59 | 118 | 118 | 59 | 353 | 59 | 118 | 118 | 59 | 353 | 59 | 118 | 118 | 59 |
| 9. Расходы на оплату труда, всего | тыс. руб. | 9843 | 1914 | 3008 | 3008 | 1914 | 9843 | 1914 | 3008 | 3008 | 1914 | 9843 | 1914 | 3008 | 3008 | 1914 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| заработная плата | тыс. руб. | 7560 | 1470 | 2310 | 2310 | 1470 | 7560 | 1470 | 2310 | 2310 | 1470 | 7560 | 1470 | 2310 | 2310 | 1470 |
| взносы в фонды социального страхования | тыс. руб. | 2283 | 444 | 698 | 698 | 444 | 2283 | 444 | 698 | 698 | 444 | 2283 | 444 | 698 | 698 | 444 |

Окончание таблицы 33

| Показатели | Единица измерения | 2024 год |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | по кварталам |  |  |  | всего | по кварталам |  |  |  | всего | по кварталам |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Численность работающих по проекту, всего | человек | 36 | 17 | 25 | 60 | 40 | 62 | 40 | 75 | 75 | 58 | 67 | 58 | 75 | 75 | 58 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Административный персонал | человек | 11 | 5 | 5 | 20 | 12 | 21 | 12 | 25 | 25 | 20 | 23 | 20 | 25 | 25 | 20 |
| 2. Производственный персонал | человек | 20 | 8 | 16 | 32 | 24 | 34 | 24 | 40 | 40 | 32 | 36 | 32 | 40 | 40 | 32 |
| 3. Обслуживающий персонал | человек | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 10 | 10 | 6 | 8 | 6 | 10 | 10 | 6 |
| 4. Вспомогательный персонал | человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Расходы на оплату труда административного персонала, всего | тыс. руб. | 6890 | 820 | 820 | 3281 | 1969 | 13452 | 1969 | 4101 | 4101 | 3281 | 14765 | 3281 | 4101 | 4101 | 3281 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| заработная плата | тыс. руб. | 5292 | 630 | 630 | 2520 | 1512 | 10332 | 1512 | 3150 | 3150 | 2520 | 11340 | 2520 | 3150 | 3150 | 2520 |
| взносы в фонды социального страхования | тыс. руб. | 1598 | 190 | 190 | 761 | 457 | 3120 | 457 | 951 | 951 | 761 | 3425 | 761 | 951 | 951 | 761 |
| 6. Расходы на оплату труда производственного персонала, всего | тыс. руб. | 8398 | 840 | 1680 | 3359 | 2519 | 14276 | 2519 | 4199 | 4199 | 3359 | 15116 | 3359 | 4199 | 4199 | 3359 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| заработная плата | тыс. руб. | 6450 | 645 | 1290 | 2580 | 1935 | 10965 | 1935 | 3225 | 3225 | 2580 | 11610 | 2580 | 3225 | 3225 | 2580 |
| взносы в фонды социального страхования | тыс. руб. | 1948 | 195 | 390 | 779 | 584 | 3311 | 584 | 974 | 974 | 779 | 3506 | 779 | 974 | 974 | 779 |
| 7. Расходы на оплату труда обслуживающего персонала, всего | тыс. руб. | 2539 | 508 | 508 | 1016 | 508 | 3808 | 508 | 1269 | 1269 | 762 | 4062 | 762 | 1269 | 1269 | 762 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| заработная плата | тыс. руб. | 1950 | 390 | 390 | 780 | 390 | 2925 | 390 | 975 | 975 | 585 | 3120 | 585 | 975 | 975 | 585 |
| взносы в фонды социального страхования | тыс. руб. | 589 | 118 | 118 | 236 | 118 | 883 | 118 | 294 | 294 | 177 | 942 | 177 | 294 | 294 | 177 |
| 9. Расходы на оплату труда, всего | тыс. руб. | 17827 | 2168 | 3008 | 7656 | 4996 | 31537 | 4996 | 9570 | 9570 | 7402 | 33943 | 7402 | 9570 | 9570 | 7402 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| заработная плата | тыс. руб. | 13692 | 1665 | 2310 | 5880 | 3837 | 24222 | 3837 | 7350 | 7350 | 5685 | 26070 | 5685 | 7350 | 7350 | 5685 |
| взносы в фонды социального страхования | тыс. руб. | 4135 | 503 | 698 | 1776 | 1159 | 7315 | 1159 | 2220 | 2220 | 1717 | 7873 | 1717 | 2220 | 2220 | 1717 |

7.6 Прямые расходы

Все расходы нами поделены на прямые и накладные. К прямым расходам отнесены расходы строго зависящие от объема оказываемых услуг (количества гостей). К ним отнесены расходы на отель (см. таблицу 34) и расходы на коммунальные услуги, предоставляемые гостям (таблица 34).

Таблица 34. Расходы на отель  в год

| № | Наименование | Кол-во в месяц | Кол-во в год | Цена | Стоимость | НДС к зачету |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Премия агентам и системам бронирования |  |  | 15% | 6 701 |  |
| 2 | Поддержание лицензии РMS | 1 | 12 | 80000 | 960 000 | 172 800 |
| 3 | Постельное белье | 3,33 | 40 | 15000 | 600 000 | 108 000 |
| 4 | Полотенце и халаты | 3,33 | 40 | 2000 | 80 000 | 14 400 |
| 5 | Моющие средства для уборки | 3 | 36 | 1600 | 57 600 | 10 368 |
| 6 | Средства гигиены для душа | 1378 | 16536 | 15 | 248 040 | 44 647 |
| 7 | Кофе, чай в номерах | 1378 | 16536 | 50 | 826 800 | 148 824 |
|  | Итого |  |  |  | 2 779 141 | 499 039 |
|  | В расчете на 1 гостя |  |  |  | 187,13 | 33,60 |

Таблица 35. Коммунальные расходы для обслуживания гостей

| № | Наименование | Норма на 1 чел./сут. | Цена, руб. | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вывоз ТБО | 0,018 | 437,5 | 0,008 |
| 2 | Вывоз ЖБО (пищевые) | 0,001 | 550,0 | 0,001 |
| 3 | Горячее водоснабжение | 0,140 | 350,0 | 0,049 |
|  | Итого на 1 чел. в сутки |  |  | 0,057 |

7.6 Накладные расходы

включают расходы на эксплуатацию, расходы на аутсорсинг услуг охраны и акаунтинга (бухгалтерский учет), расходы на персонал, административные расходы, страхование имущества.

Таблица 36. Накладные расходы за месяц на содержание отеля

| 1 | Расходы на эксплуатацию |  | 151 380 | 22 780 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | запасные части (электрика) | 2 500 | 450 |
|  | 2 | запасные части (сантехника) | 2 500 | 450 |
|  | 3 | запасные части (столярка) | 2 500 | 450 |
|  | 4 | запасные части (слесарка) | 2 500 | 450 |
|  | 5 | запасные части (слаботочка и IT) | 2 500 | 450 |
|  | 6 | акарицидная противоклещеая обработка участка | 3 788 | 682 |
|  | 7 | дератизация помещений | 3 546 | 638 |
|  | 8 | вывоз мусора | 13 726 | 2 471 |
|  | 9 | вывоз пищевых отходов | 1 061 | 191 |
|  | 10 | обслуживание биостанций | 14 185 | 2 553 |
|  | 11 | техобслуживание автомобилей | 2 000 | 360 |
|  | 12 | техобслуживание спецтехники | 22 000 | 3 960 |
|  | 13 | топливо для автомобилей и прокатной техники | 49 000 | 8 820 |
|  | 14 | коммунальные расходы (пресонал) | 24 822 |  |
|  | 15 | топливо дизель для ДГУ | 4 752 | 855 |
| 2 | Расходы на аутсорсинг |  | 165 000 | 29 700 |
|  |  | Оператор F& B |  |  |
|  |  | Оператор прокат |  |  |
|  |  | Оператор услуг экскурсионные |  |  |
|  |  | ЧОП | 120 000 | 8 100 |
|  |  | Акаунтинг | 45 000 | 21 600 |
| 3 | Персонал |  | 4 667 | 840 |
|  | 1 | спецодежда | 1 750 | 315 |
|  | 2 | обучение | 2 917 | 525 |
| 4 | Административные расходы |  | 274 290 | 49 372 |
|  |  | Хозяйственные расходы, канцтовары | 5 000 | 900 |
|  |  | Лицензии, сертификации, разрешения | 15 000 | 2 700 |
|  |  | Маркетинг, реклама | 25 000 | 4 500 |
|  |  | Командировочные расходы | 10 000 | 1 800 |
|  |  | Субарнеда по договору | 25 000 | 4 500 |
|  |  | Связь, интернет | 12 000 | 2 160 |
|  |  | Банковское обслуживание | 10 000 | 1 800 |
|  |  | Инкассация | 10 000 | 1 800 |
|  |  | Вневедомтсвенная охрана (тревожная кнопка) | 10 000 | 1 800 |
|  |  | Эквайринг | 142 290 | 25 612 |
|  |  | Аудит, нотариус | 10 000 | 1 800 |
| 5 | Страхование |  | 124 087 | 22 335 |
|  |  | Страхование зданий | 36 358 | 6 544 |
|  |  | Страхование транспорта и прокатной техники | 87 729 | 15 791 |
|  |  |  | 719 424 | 125 028 |

7.8 Общие затраты на производство и сбыт

Таблица 37. Текущие расходы на производство и сбыт продукции

| Показатели | 2018 год |  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  | 2020 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по кварталам |  |  |  | всего | по кварталам |  |  |  | всего | по кварталам |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Прямые расходы |  |  |  |  |  | 1 317 |  |  | 922 | 395 | 3 951 | 40 | 277 | 395 | 119 |
| 1.1 Расходы на отель |  |  |  |  |  | 1 008 |  |  | 705 | 302 | 3 023 | 30 | 212 | 302 | 91 |
| 1.2 Коммунальные услуги (гости) |  |  |  |  |  | 309 |  |  | 216 | 93 | 928 | 9 | 65 | 93 | 28 |
| 2. Накладные затраты, всего |  |  |  |  |  | 9 024 |  |  | 4 402 | 4 622 | 18 530 | 4 455 | 4 902 | 4 902 | 4 270 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Заработная плата |  |  |  |  |  | 2 905 |  |  | 1 470 | 1 435 | 5 719 | 1 309 | 1 470 | 1 470 | 1 470 |
| 2.2. Взносы в фонды социального страхования |  |  |  |  |  | 877 |  |  | 444 | 433 | 1 727 | 395 | 444 | 444 | 444 |
| 2.3. Расход на эксплуатацию |  |  |  |  |  | 908 |  |  | 454 | 454 | 1 817 | 454 | 454 | 454 | 454 |
| 2.4 Расходы на аутсорсинг |  |  |  |  |  | 990 |  |  | 495 | 495 | 1 980 | 495 | 495 | 495 | 495 |
| 2.5 Административные расходы |  |  |  |  |  | 1 646 |  |  | 823 | 823 | 3 291 | 823 | 823 | 823 | 823 |
| 2.6 Расходы на персонал (спецодежда, обучение) |  |  |  |  |  | 73 |  |  | 38 | 35 | 146 | 33 | 38 | 38 | 38 |
| 2.7 Расходы на страхование |  |  |  |  |  | 594 |  |  | 605 | 594 | 549 | 582 | 571 | 560 | 549 |
| 2.8 Расходы на электроэнергию (отопление, прочие нужды) |  |  |  |  |  | 625 |  |  | 179 | 446 | 1 250 | 446 | 179 | 179 | 446 |
| 2.9 Арендная плата за землю |  |  |  |  |  | 1 000 |  |  | 500 | 500 | 2 600 | 500 | 1 000 | 1 000 | 100 |
| 3. Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг), всего |  |  |  |  |  | 10 341 |  |  | 5 324 | 5 017 | 22 480 | 4 495 | 5 179 | 5 297 | 4 389 |
| 4. НДС, акцизы, уплаченные на материалы, топливо, энергию и др. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Итого затраты с НДС |  |  |  |  |  | 10 341 |  |  | 5 324 | 5 017 | 22 480 | 4 495 | 5 179 | 5 297 | 4 389 |

продолжение таблицы 37

| Показатели | 2021 год |  |  |  |  | 2022 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по кварталам |  |  |  | всего | по кварталам |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Прямые расходы | 5 588 | 826 | 1 373 | 2 731 | 657 | 5 588 | 826 | 1 373 | 2 731 | 657 |
| 1.1 Расходы на отель | 4 276 | 632 | 1 051 | 2 090 | 503 | 4 276 | 632 | 1 051 | 2 090 | 503 |
| 1.2 Коммунальные услуги (гости) | 1 312 | 194 | 322 | 641 | 154 | 1 312 | 194 | 322 | 641 | 154 |
| 2. Накладные затраты, всего | 23 007 | 5 170 | 6 021 | 6 200 | 5 616 | 24 257 | 5 616 | 6 200 | 6 378 | 6 063 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Заработная плата | 7 560 | 1 470 | 2 310 | 2 310 | 1 470 | 7 560 | 1 470 | 2 310 | 2 310 | 1 470 |
| 2.2. Взносы в фонды социального страхования | 2 283 | 444 | 698 | 698 | 444 | 2 283 | 444 | 698 | 698 | 444 |
| 2.3. Расход на эксплуатацию | 1 817 | 454 | 454 | 454 | 454 | 1 817 | 454 | 454 | 454 | 454 |
| 2.4 Расходы на аутсорсинг | 1 980 | 495 | 495 | 495 | 495 | 1 980 | 495 | 495 | 495 | 495 |
| 2.5 Административные расходы | 3 291 | 823 | 823 | 823 | 823 | 3 291 | 823 | 823 | 823 | 823 |
| 2.6 Расходы на персонал (спецодежда, обучение) | 202 | 38 | 63 | 63 | 38 | 202 | 38 | 63 | 63 | 38 |
| 2.7 Расходы на страхование | 504 | 537 | 526 | 515 | 504 | 459 | 492 | 481 | 470 | 459 |
| 2.8 Расходы на электроэнергию (отопление, прочие нужды) | 1 874 | 446 | 179 | 357 | 893 | 3 124 | 893 | 357 | 536 | 1 339 |
| 2.9 Арендная плата за землю | 4 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 4 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 3. Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг), всего | 28 595 | 5 996 | 7 395 | 8 931 | 6 274 | 29 844 | 6 442 | 7 573 | 9 109 | 6 720 |
| 4. НДС, акцизы, уплаченные на материалы, топливо, энергию и др. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Итого затраты с НДС | 28 595 | 5 996 | 7 395 | 8 931 | 6 274 | 29 844 | 6 442 | 7 573 | 9 109 | 6 720 |

Окончание таблицы 37

| Показатели | 2023 год |  |  |  |  | 2024 год |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по кварталам |  |  |  | всего | по кварталам |  |  |  | всего | всего | всего |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 1. Прямые расходы | 5 588 | 826 | 1 373 | 2 731 | 657 | 9 400 | 826 | 1 373 | 5 804 | 1 397 | 14 076 | 15 506 | 15 506 |
| 1.1 Расходы на отель | 4 276 | 632 | 1 051 | 2 090 | 503 | 7 193 | 632 | 1 051 | 4 441 | 1 069 | 10 771 | 11 865 | 11 865 |
| 1.2 Коммунальные услуги (гости) | 1 312 | 194 | 322 | 641 | 154 | 2 207 | 194 | 322 | 1 363 | 328 | 3 305 | 3 641 | 3 641 |
| 2. Накладные затраты, всего | 25 506 | 6 063 | 6 378 | 6 557 | 6 509 | 36 736 | 6 768 | 6 557 | 13 065 | 10 971 | 55 985 | 61 526 | 61 526 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Заработная плата | 7 560 | 1 470 | 2 310 | 2 310 | 1 470 | 13 692 | 1 665 | 2 310 | 5 880 | 3 837 | 24 222 | 26 070 | 26 070 |
| 2.2. Взносы в фонды социального страхования | 2 283 | 444 | 698 | 698 | 444 | 4 135 | 503 | 698 | 1 776 | 1 159 | 7 315 | 7 873 | 7 873 |
| 2.3. Расход на эксплуатацию | 1 817 | 454 | 454 | 454 | 454 | 2 271 | 454 | 454 | 908 | 454 | 2 271 | 2 725 | 2 725 |
| 2.4 Расходы на аутсорсинг | 1 980 | 495 | 495 | 495 | 495 | 2 970 | 495 | 495 | 990 | 990 | 4 950 | 5 940 | 5 940 |
| 2.5 Административные расходы | 3 291 | 823 | 823 | 823 | 823 | 4 937 | 823 | 823 | 1 646 | 1 646 | 8 229 | 9 874 | 9 874 |
| 2.6 Расходы на персонал (спецодежда, обучение) | 202 | 38 | 63 | 63 | 38 | 358 | 43 | 63 | 151 | 101 | 625 | 670 | 670 |
| 2.7 Расходы на страхование | 414 | 447 | 436 | 425 | 414 | 1 427 | 402 | 391 | 1 459 | 1 427 | 1 755 | 1 590 | 1 425 |
| 2.8 Расходы на электроэнергию (отопление, прочие нужды) | 4 373 | 1 339 | 536 | 714 | 1 785 | 4 373 | 1 785 | 714 | 714 | 1 785 | 4 373 | 4 373 | 4 373 |
| 2.9 Арендная плата за землю | 4 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 4 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 3. Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг), всего | 31 094 | 6 888 | 7 752 | 9 288 | 7 166 | 46 136 | 7 593 | 7 930 | 18 869 | 12 368 | 70 061 | 77 032 | 77 032 |
| 4. НДС, акцизы, уплаченные на материалы, топливо, энергию и др. |  |  |  |  |  | 989 |  |  | 797 | 192 | 2 131 | 2 131 | 2 131 |
| 5. Итого затраты с НДС | 31 094 | 6 888 | 7 752 | 9 288 | 7 166 | 47 125 | 7 593 | 7 930 | 19 666 | 12 560 | 79 162 | 79 162 | 79 162 |

7.9 Амортизация

Амортизация рассчитана укрупнено по двум группам основных средств, метод расчета – линейный.

Таблица 38. Амортизация и остаточная стоимость основных средств

| Показатели | Годовая норма амортизации | 2018 год |  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  | 2020 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | по кварталам |  |  |  | всего | по кварталам |  |  |  | всего | по кварталам |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Основные фонды и нематериальные активы по проекту, всего |  |  |  |  |  |  | 123214 |  |  | 123214 | 123214 | 123214 | 123214 | 123214 | 123214 | 123214 |
| в том числе: а) по бизнес-плану, всего |  |  |  |  |  |  | 123214 |  |  | 123214 | 123214 | 123214 | 123214 | 123214 | 123214 | 123214 |
| из них: здания и сооружения | 5,0% |  |  |  |  |  | 66552 |  |  | 66552 | 66552 | 66552 | 66552 | 66552 | 66552 | 66552 |
| оборудование | 10,0% |  |  |  |  |  | 56661 |  |  | 56661 | 56661 | 56661 | 56661 | 56661 | 56661 | 56661 |
| автомобиль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нематериальные активы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) начисляемая амортизация по проекту |  |  |  |  |  |  | 4497 |  |  | 2248 | 2248 | 8994 | 2248 | 2248 | 2248 | 2248 |
| в1) накопленная амортизация по проекту |  |  |  |  |  |  | 4497 |  |  | 2248 | 4497 | 13491 | 6745 | 8994 | 11242 | 13491 |
| г) остаточная стоимость основных фондов и нематериальных активов по проекту |  |  |  |  |  |  | 118717 |  |  | 120965 | 118717 | 109723 | 116468 | 114220 | 111971 | 109723 |

продолжение таблицы 38

| Показатели | 2021 год |  |  |  |  | 2022 год |  |  |  |  | 2023 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по кварталам |  |  |  | всего | по кварталам |  |  |  | всего | по кварталам |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Основные фонды и нематериальные активы по проекту, всего | 123214 | 123214 | 123214 | 123214 | 123214 | 123214 | 123214 | 123214 | 123214 | 123214 | 123214 | 123214 | 123214 | 123214 | 123214 |
| в том числе: а) по бизнес-плану, всего | 123214 | 123214 | 123214 | 123214 | 123214 | 123214 | 123214 | 123214 | 123214 | 123214 | 123214 | 123214 | 123214 | 123214 | 123214 |
| из них: здания и сооружения | 66552 | 66552 | 66552 | 66552 | 66552 | 66552 | 66552 | 66552 | 66552 | 66552 | 66552 | 66552 | 66552 | 66552 | 66552 |
| оборудование | 56661 | 56661 | 56661 | 56661 | 56661 | 56661 | 56661 | 56661 | 56661 | 56661 | 56661 | 56661 | 56661 | 56661 | 56661 |
| автомобиль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нематериальные активы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) начисляемая амортизация по проекту | 8994 | 2248 | 2248 | 2248 | 2248 | 8994 | 2248 | 2248 | 2248 | 2248 | 8994 | 2248 | 2248 | 2248 | 2248 |
| в1) накопленная амортизация по проекту | 22484 | 15739 | 17987 | 20236 | 22484 | 31478 | 24733 | 26981 | 29230 | 31478 | 40472 | 33726 | 35975 | 38223 | 40472 |
| г) остаточная стоимость основных фондов и нематериальных активов по проекту | 100729 | 107474 | 105226 | 102978 | 100729 | 91735 | 98481 | 96232 | 93984 | 91735 | 82742 | 89487 | 87239 | 84990 | 82742 |

окончание таблицы 38

| Показатели | 2024 год |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по кварталам |  |  |  | всего | по кварталам |  |  |  | всего | всего |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| 1. Основные фонды и нематериальные активы по проекту, всего | 343327 | 123214 | 123214 | 343327 | 343327 | 438605 | 343327 | 343327 | 438605 | 438605 | 438605 | 438605 |
| в том числе: а) по бизнес-плану, всего | 343327 | 123214 | 123214 | 343327 | 343327 | 438605 | 343327 | 343327 | 438605 | 438605 | 438605 | 438605 |
| из них: здания и сооружения | 166610 | 66552 | 66552 | 166610 | 166610 | 215823 | 166610 | 166610 | 215823 | 215823 | 215823 | 215823 |
| оборудование | 176716 | 56661 | 56661 | 176716 | 176716 | 222783 | 176716 | 176716 | 222783 | 222783 | 222783 | 222783 |
| автомобиль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нематериальные активы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) начисляемая амортизация по проекту | 17498 | 2248 | 2248 | 6501 | 6501 | 29536 | 6501 | 6501 | 8267 | 8267 | 33069 | 33069 |
| в1) накопленная амортизация по проекту | 57970 | 42720 | 44969 | 51469 | 57970 | 87506 | 64470 | 70971 | 79238 | 87506 | 120575 | 153644 |
| г) остаточная стоимость основных фондов и нематериальных активов по проекту | 285357 | 80493 | 78245 | 291857 | 285357 | 351100 | 278856 | 272356 | 359367 | 351100 | 318030 | 284961 |

7.10 Отчет о прибылях и убытках

Таблица 39. Отчет о прибылях и убытках

| Показатели | 2018 год |  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  | 2020 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по кварталам |  |  |  | всего | по кварталам |  |  |  | всего | по кварталам |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Общая выручка от реализации продукции с НДС |  |  |  |  |  | 13 025 |  |  | 11 493 | 1 532 | 57 766 | 2 685 | 18 798 | 27 910 | 8 373 |
| 2. НДС от реализации выпускаемой продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Выручка от реализации продукции за минусом НДС |  |  |  |  |  | 13 025 |  |  | 11 493 | 1 532 | 57 766 | 2 685 | 18 798 | 27 910 | 8 373 |
| 4. Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг) с НДС |  |  |  |  |  | 10 341 |  |  | 5 324 | 5 017 | 22 480 | 4 495 | 5 179 | 5 297 | 4 389 |
| в том числе: 4а) НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Амортизационные отчисления |  |  |  |  |  | 4 497 |  |  | 2 248 | 2 248 | 8 994 | 2 248 | 2 248 | 2 248 | 2 248 |
| 6. Налоги, включаемые в себестоимость, всего |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| в том числе: 6.а) налог на имущество организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.б) налог на землю |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 7. Финансовый результат (прибыль) ((п.3 - (п.4 - п.4а) - п.5 -п.6)) |  |  |  |  |  | -1 823 |  |  | 3 915 | -5 738 | 26 272 | -4 063 | 11 366 | 20 359 | 1 731 |
| 8. Выплата процентов по кредитам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Налогооблагаемая прибыль |  |  |  |  |  | -1 823 |  |  | 3 915 | -5 738 | 26 272 | -4 063 | 11 366 | 20 359 | 1 731 |
| 9.А. Налогооблагаемая прибыль нарастающим итогом в течение финансового года |  |  |  |  |  | -1 823 |  |  | 3 915 | -1 823 | 29 393 | -4 063 | 7 303 | 27 662 | 29 393 |
| 10. Налог на прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 018 |  | 1 705 | 3 054 | 260 |
| 10.А. Налог на прибыль нарастающим итогом в течение финансового года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 018 |  | 1 705 | 4 759 | 5 018 |
| 11. Чистая прибыль |  |  |  |  |  | -1 823 |  |  | 3 915 | -5 738 | 24 375 | -4 063 | 9 661 | 17 305 | 1 471 |
| 12. Чистая прибыль нарастающим итогом в течение финансового года |  |  |  |  |  | -1 823 |  |  | 3 915 | -1 823 | 24 375 | -4 063 | 5 598 | 22 904 | 24 375 |
| 12.А. Чистая прибыль нарастающим итогом |  |  |  |  |  | -1 823 |  |  | 3 915 | -1 823 | 22 552 | -5 885 | 3 776 | 21 081 | 22 552 |
| 13. Платежи в бюджет с НДС от собственной деятельности |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 5 | 5 | 5 038 | 5 | 1 710 | 3 059 | 265 |

Продолжение таблицы 39

| Показатели | 2021 год |  |  |  |  | 2022 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по кварталам |  |  |  | всего | по кварталам |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Общая выручка от реализации продукции с НДС | 100 577 | 14 861 | 24 722 | 49 161 | 11 833 | 100 577 | 14 861 | 24 722 | 49 161 | 11 833 |
| 2. НДС от реализации выпускаемой продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Выручка от реализации продукции за минусом НДС | 100 577 | 14 861 | 24 722 | 49 161 | 11 833 | 100 577 | 14 861 | 24 722 | 49 161 | 11 833 |
| 4. Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг) с НДС | 28 595 | 5 996 | 7 395 | 8 931 | 6 274 | 29 844 | 6 442 | 7 573 | 9 109 | 6 720 |
| в том числе: 4а) НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Амортизационные отчисления | 8 994 | 2 248 | 2 248 | 2 248 | 2 248 | 8 994 | 2 248 | 2 248 | 2 248 | 2 248 |
| 6. Налоги, включаемые в себестоимость, всего | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| в том числе: 6.а) налог на имущество организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.б) налог на землю | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 7. Финансовый результат (прибыль) ((п.3 - (п.4 - п.4а) - п.5 -п.6)) | 62 968 | 6 612 | 15 074 | 37 977 | 3 305 | 61 719 | 6 166 | 14 895 | 37 799 | 2 859 |
| 8. Выплата процентов по кредитам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Налогооблагаемая прибыль | 62 968 | 6 612 | 15 074 | 37 977 | 3 305 | 61 719 | 6 166 | 14 895 | 37 799 | 2 859 |
| 9.А. Налогооблагаемая прибыль нарастающим итогом в течение финансового года | 62 968 | 6 612 | 21 686 | 59 663 | 62 968 | 61 719 | 6 166 | 21 061 | 58 859 | 61 719 |
| 10. Налог на прибыль | 11 509 | 992 | 2 261 | 7 595 | 661 | 9 258 | 925 | 2 234 | 5 670 | 429 |
| 10.А. Налог на прибыль нарастающим итогом в течение финансового года | 11 509 | 992 | 3 253 | 10 848 | 11 509 | 9 258 | 925 | 3 159 | 8 829 | 9 258 |
| 11. Чистая прибыль | 51 459 | 5 620 | 12 813 | 30 382 | 2 644 | 52 461 | 5 241 | 12 661 | 32 129 | 2 430 |
| 12. Чистая прибыль нарастающим итогом | 74 011 | 28 173 | 40 985 | 71 367 | 74 011 | 126 472 | 79 252 | 91 913 | 124 042 | 126 472 |
| 13. Платежи в бюджет с НДС от собственной деятельности | 11 529 | 997 | 2 266 | 7 600 | 666 | 9 278 | 930 | 2 239 | 5 675 | 434 |

Продолжение таблицы 39

| Показатели | 2023 год |  |  |  |  | 2024 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по кварталам |  |  |  | всего | по кварталам |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Общая выручка от реализации продукции с НДС | 100 577 | 14 861 | 24 722 | 49 161 | 11 833 | 169 132 | 14 861 | 24 722 | 104 417 | 25 132 |
| 2. НДС от реализации выпускаемой продукции |  |  |  |  |  | 21 592 |  |  | 17 403 | 4 189 |
| 3. Выручка от реализации продукции за минусом НДС | 100 577 | 14 861 | 24 722 | 49 161 | 11 833 | 147 540 | 14 861 | 24 722 | 87 014 | 20 943 |
| 4. Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг) с НДС | 31 094 | 6 888 | 7 752 | 9 288 | 7 166 | 47 125 | 7 593 | 7 930 | 19 666 | 12 560 |
| в том числе: 4а) НДС |  |  |  |  |  | 989 |  |  | 797 | 192 |
| 5. Амортизационные отчисления | 8 994 | 2 248 | 2 248 | 2 248 | 2 248 | 17 498 | 2 248 | 2 248 | 6 501 | 6 501 |
| 6. Налоги, включаемые в себестоимость, всего | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 1 610 | 1 574 |
| в том числе: 6.а) налог на имущество организации |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 605 | 1 569 |
| 6.б) налог на землю | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 7. Финансовый результат (прибыль) ((п.3 - (п.4 - п.4а) - п.5 -п.6)) | 60 469 | 5 720 | 14 717 | 37 620 | 2 413 | 83 887 | 5 014 | 14 538 | 60 035 | 500 |
| 8. Выплата процентов по кредитам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Налогооблагаемая прибыль | 60 469 | 5 720 | 14 717 | 37 620 | 2 413 | 83 887 | 5 014 | 14 538 | 60 035 | 500 |
| 9.А. Налогооблагаемая прибыль нарастающим итогом в течение финансового года | 60 469 | 5 720 | 20 436 | 58 056 | 60 469 | 80 087 | 5 014 | 19 552 | 79 587 | 80 087 |
| 10. Налог на прибыль | 9 070 | 858 | 2 207 | 5 643 | 362 | 15 015 | 752 | 2 181 | 12 007 | 75 |
| 10.А. Налог на прибыль нарастающим итогом в течение финансового года | 9 070 | 858 | 3 065 | 8 708 | 9 070 | 15 015 | 752 | 2 933 | 14 940 | 15 015 |
| 11. Чистая прибыль | 51 399 | 4 862 | 12 509 | 31 977 | 2 051 | 65 072 | 4 262 | 12 357 | 48 028 | 425 |
| 12.А. Чистая прибыль нарастающим итогом | 177 871 | 131 334 | 143 843 | 175 820 | 177 871 | 242 943 | 182 133 | 194 490 | 242 518 | 242 943 |
| 13. Платежи в бюджет с НДС от собственной деятельности | 9 090 | 863 | 2 212 | 5 648 | 367 | 35 637 | 757 | 2 186 | 30 223 | 5 646 |

Окончание таблицы 39

| Показатели | 2025 год |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по кварталам |  |  |  | Всего за год | Всего за год |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| 1. Общая выручка от реализации продукции с НДС | 253 249 | 31 565 | 52 508 | 136 357 | 32 819 | 278 965 | 278 965 |
| 2. НДС от реализации выпускаемой продукции | 42 208 | 5 261 | 8 751 | 22 726 | 5 470 | 46 494 | 46 494 |
| 3. Выручка от реализации продукции за минусом НДС | 211 040 | 26 304 | 43 757 | 113 631 | 27 349 | 232 471 | 232 471 |
| 4. Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг) с НДС | 71 995 | 12 967 | 17 882 | 24 907 | 17 489 | 79 162 | 79 162 |
| в том числе: 4а) НДС | 1 934 | 241 | 401 | 1 041 | 251 | 2 131 | 2 131 |
| 5. Амортизационные отчисления | 29 536 | 6 501 | 6 501 | 8 267 | 8 267 | 33 069 | 33 069 |
| 6. Налоги, включаемые в себестоимость, всего | 6 959 | 1 539 | 1 503 | 1 982 | 1 936 | 7 289 | 6 562 |
| в том числе: 6.а) налог на имущество организации | 6 939 | 1 534 | 1 498 | 1 977 | 1 931 | 7 269 | 6 542 |
| 6.б) налог на землю | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 |
| 7. Финансовый результат (прибыль) ((п.3 - (п.4 - п.4а) - п.5 -п.6)) | 104 484 | 5 539 | 18 272 | 79 517 | -92 | 115 080 | 115 808 |
| 8. Выплата процентов по кредитам |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Налогооблагаемая прибыль | 104 484 | 5 539 | 18 272 | 79 517 | -92 | 115 080 | 115 808 |
| 9.А. Налогооблагаемая прибыль нарастающим итогом в течение финансового года | 103 235 | 5 539 | 23 811 | 103 327 | 103 235 | 113 206 | 113 933 |
| 10. Налог на прибыль | 20 665 | 1 108 | 3 654 | 15 903 |  | 22 641 | 22 787 |
| 10.А. Налог на прибыль нарастающим итогом в течение финансового года | 20 665 | 1 108 | 4 762 | 20 665 | 20 665 | 22 641 | 22 787 |
| 11. Чистая прибыль | 82 570 | 4 431 | 14 618 | 63 613 | -92 | 90 565 | 91 147 |
| 12.А. Чистая прибыль нарастающим итогом | 325 513 | 247 374 | 261 992 | 325 605 | 325 513 | 416 077 | 507 224 |
| 13. Платежи в бюджет с НДС от собственной деятельности | 67 899 | 7 666 | 13 508 | 39 570 | 7 155 | 74 294 | 73 712 |

7.11 Отчет о движении денежных средств

Таблица 40. План движения денежных средств по годам

| Показатели | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Денежные поступления, всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) поступления от продажи продукции с НДС (таблица 37, пункт 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) прочие доходы от операционной деятельности с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г) возврат из бюджета НДС от приобретённых основных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Денежные выплаты, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: а) затраты по производству и сбыту продукции (услуг) с НДС (таблица 35, пункт 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) платежи в бюджет с НДС от собственной деятельности (таблица 37, пункт 13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Сальдо потока от производственной и операционной деятельности (разность показателей пунктов 1 и 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Поступление средств, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Выплаты, всего (таблица 29, пункт 5) | 88 554 |  | 22 139 |  | 22 139 |  | 22 139 |  | 22 139 |
| 6. Сальдо потока от инвестиционной деятельности (разность показателей пунктов 4 и 5) | -88 554 |  | -22 139 |  | -22 139 |  | -22 139 |  | -22 139 |
| 7. Сальдо потока по производственной и инвестиционной деятельности (сумма показателей пунктов 3 и 6) | -88 554 |  | -22 139 |  | -22 139 |  | -22 139 |  | -22 139 |
| Сальдо потока нарастающим итогом | -88 554 |  | -22 139 |  | -44 277 |  | -66 416 |  | -88 554 |
| ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Поступление средств, всего | 88 554 |  | 22 139 |  | 22 139 |  | 22 139 |  | 22 139 |
| а) собственные средства заявителя проекта | 88 554 |  | 22 139 |  | 22 139 |  | 22 139 |  | 22 139 |
| 9. Выплата средств, всего (сумма показателей пунктов 9 "а", 9 "А.1", 9 "б" и 9 "в") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Сальдо потока по финансовой деятельности (разность показателей пунктов 8 и 9) | 88 554 |  | 22 139 |  | 22 139 |  | 22 139 |  | 22 139 |
| Сальдо потока по финансовой деятельности нарастающим итогом | 88 554 |  | 22 139 |  | 44 277 |  | 66 416 |  | 88 554 |
| 11. Общее сальдо потока (сумма показателей пунктов 7 и 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сальдо потока нарастающим итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы

| Показатели | 2019 год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по кварталам |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ) |  |  |  |  |  |
| 1. Денежные поступления, всего с НДС | 13 025 |  |  | 11 493 | 1 532 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| а) поступления от продажи продукции с НДС (таблица 37, пункт 1) | 13 025 |  |  | 11 493 | 1 532 |  |
| б) прочие доходы от операционной деятельности с НДС |  |  |  |  |  |  |
| г) возврат из бюджета НДС от приобретённых основных средств |  |  |  |  |  |  |
| 2. Денежные выплаты, всего | 10 351 |  |  | 5 329 | 5 022 |  |
| в том числе: а) затраты по производству и сбыту продукции (услуг) с НДС (таблица 35, пункт 5) | 10 341 |  |  | 5 324 | 5 017 |  |
| б) платежи в бюджет с НДС от собственной деятельности (таблица 37, пункт 13) | 10 |  |  | 5 | 5 |  |
| 3. Сальдо потока от производственной и операционной деятельности (разность показателей пунктов 1 и 2) | 2 674 |  |  | 6 164 | -3 489 |  |
| ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |  |  |  |  |  |  |
| 4. Поступление средств, всего |  |  |  |  |  |  |
| 5. Выплаты, всего (таблица 29, пункт 5) | 44 277 | 22 139 | 22 139 |  |  |  |
| 6. Сальдо потока от инвестиционной деятельности (разность показателей пунктов 4 и 5) | -44 277 | -22 139 | -22 139 |  |  |  |
| 7. Сальдо потока по производственной и инвестиционной деятельности (сумма показателей пунктов 3 и 6) | -41 603 | -22 139 | -22 139 | 6 164 | -3 489 |  |
| Сальдо потока нарастающим итогом | -130 157 | -110 693 | -132 831 | -126 667 | -130 157 |  |
| ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |  |  |  |  |  |  |
| 8. Поступление средств, всего | 44 277 | 22 139 | 22 139 |  |  |  |
| а) собственные средства заявителя проекта | 44 277 | 22 139 | 22 139 |  |  |  |
| 9. Выплата средств, всего (сумма показателей пунктов 9 "а", 9 "А.1", 9 "б" и 9 "в") |  |  |  |  |  |  |
| 10. Сальдо потока по финансовой деятельности (разность показателей пунктов 8 и 9) | 44 277 | 22 139 | 22 139 |  |  |  |
| Сальдо потока по финансовой деятельности нарастающим итогом | 132 831 | 110 693 | 132 831 | 132 831 | 132 831 |  |
| 11. Общее сальдо потока (сумма показателей пунктов 7 и 10) | 2 674 |  |  | 6 164 | -3 489 |  |
| Сальдо потока нарастающим итогом | 2 674 |  |  | 6 164 | 2 674 |  |

Продолжение таблицы 40

| Показатели | 2020 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по кварталам |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ) |  |  |  |  |  |
| 1. Денежные поступления, всего с НДС | 57 766 | 2 685 | 18 798 | 27 910 | 8 373 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| а) поступления от продажи продукции с НДС (таблица 37, пункт 1) | 57 766 | 2 685 | 18 798 | 27 910 | 8 373 |
| б) прочие доходы от операционной деятельности с НДС |  |  |  |  |  |
| г) возврат из бюджета НДС от приобретённых основных средств |  |  |  |  |  |
| 2. Денежные выплаты, всего | 27 519 | 4 500 | 6 889 | 8 356 | 4 653 |
| в том числе: а) затраты по производству и сбыту продукции (услуг) с НДС (таблица 35, пункт 5) | 22 480 | 4 495 | 5 179 | 5 297 | 4 389 |
| б) платежи в бюджет с НДС от собственной деятельности (таблица 37, пункт 13) | 5 038 | 5 | 1 710 | 3 059 | 265 |
| 3. Сальдо потока от производственной и операционной деятельности (разность показателей пунктов 1 и 2) | 30 248 | -1 814 | 11 909 | 19 554 | 3 720 |
| ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |  |  |  |  |  |
| 4. Поступление средств, всего |  |  |  |  |  |
| 5. Выплаты, всего (таблица 29, пункт 5) |  |  |  |  |  |
| 6. Сальдо потока от инвестиционной деятельности (разность показателей пунктов 4 и 5) |  |  |  |  |  |
| 7. Сальдо потока по производственной и инвестиционной деятельности (сумма показателей пунктов 3 и 6) | 30 248 | -1 814 | 11 909 | 19 554 | 3 720 |
| Сальдо потока нарастающим итогом | -96 788 | -131 971 | -120 062 | -100 508 | -96 788 |
| ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |  |  |  |  |  |
| 8. Поступление средств, всего |  |  |  |  |  |
| а) собственные средства заявителя проекта |  |  |  |  |  |
| 9. Выплата средств, всего (сумма показателей пунктов 9 "а", 9 "А.1", 9 "б" и 9 "в") |  |  |  |  |  |
| 10. Сальдо потока по финансовой деятельности (разность показателей пунктов 8 и 9) |  |  |  |  |  |
| Сальдо потока по финансовой деятельности нарастающим итогом | 132 831 | 132 831 | 132 831 | 132 831 | 132 831 |
| 11. Общее сальдо потока (сумма показателей пунктов 7 и 10) | 30 248 | -1 814 | 11 909 | 19 554 | 3 720 |
| Сальдо потока нарастающим итогом | 36 043 | 860 | 12 769 | 32 323 | 36 043 |

Продолжение таблицы 40

| Показатели | 2021 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по кварталам |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ) |  |  |  |  |  |
| 1. Денежные поступления, всего с НДС | 100 577 | 14 861 | 24 722 | 49 161 | 11 833 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| а) поступления от продажи продукции с НДС (таблица 37, пункт 1) | 100 577 | 14 861 | 24 722 | 49 161 | 11 833 |
| б) прочие доходы от операционной деятельности с НДС |  |  |  |  |  |
| г) возврат из бюджета НДС от приобретённых основных средств |  |  |  |  |  |
| 2. Денежные выплаты, всего | 40 124 | 6 992 | 9 661 | 16 531 | 6 940 |
| в том числе: а) затраты по производству и сбыту продукции (услуг) с НДС (таблица 35, пункт 5) | 28 595 | 5 996 | 7 395 | 8 931 | 6 274 |
| б) платежи в бюджет с НДС от собственной деятельности (таблица 37, пункт 13) | 11 529 | 997 | 2 266 | 7 600 | 666 |
| 3. Сальдо потока от производственной и операционной деятельности (разность показателей пунктов 1 и 2) | 60 453 | 7 869 | 15 061 | 32 630 | 4 893 |
| ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |  |  |  |  |  |
| 4. Поступление средств, всего |  |  |  |  |  |
| 5. Выплаты, всего (таблица 29, пункт 5) |  |  |  |  |  |
| 6. Сальдо потока от инвестиционной деятельности (разность показателей пунктов 4 и 5) |  |  |  |  |  |
| 7. Сальдо потока по производственной и инвестиционной деятельности (сумма показателей пунктов 3 и 6) | 60 453 | 7 869 | 15 061 | 32 630 | 4 893 |
| Сальдо потока нарастающим итогом | -36 335 | -88 919 | -73 858 | -41 228 | -36 335 |
| ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |  |  |  |  |  |
| 8. Поступление средств, всего |  |  |  |  |  |
| а) собственные средства заявителя проекта |  |  |  |  |  |
| 9. Выплата средств, всего (сумма показателей пунктов 9 "а", 9 "А.1", 9 "б" и 9 "в") |  |  |  |  |  |
| 10. Сальдо потока по финансовой деятельности (разность показателей пунктов 8 и 9) |  |  |  |  |  |
| Сальдо потока по финансовой деятельности нарастающим итогом | 132 831 | 132 831 | 132 831 | 132 831 | 132 831 |
| 11. Общее сальдо потока (сумма показателей пунктов 7 и 10) | 60 453 | 7 869 | 15 061 | 32 630 | 4 893 |
| Сальдо потока нарастающим итогом | 96 496 | 43 912 | 58 973 | 91 603 | 96 496 |

Продолжение таблицы 40

| Показатели | 2022 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по кварталам |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ) |  |  |  |  |  |
| 1. Денежные поступления, всего с НДС | 100 577 | 14 861 | 24 722 | 49 161 | 11 833 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| а) поступления от продажи продукции с НДС (таблица 37, пункт 1) | 100 577 | 14 861 | 24 722 | 49 161 | 11 833 |
| б) прочие доходы от операционной деятельности с НДС |  |  |  |  |  |
| г) возврат из бюджета НДС от приобретённых основных средств |  |  |  |  |  |
| 2. Денежные выплаты, всего | 39 122 | 7 372 | 9 812 | 14 784 | 7 154 |
| в том числе: а) затраты по производству и сбыту продукции (услуг) с НДС (таблица 35, пункт 5) | 29 844 | 6 442 | 7 573 | 9 109 | 6 720 |
| б) платежи в бюджет с НДС от собственной деятельности (таблица 37, пункт 13) | 9 278 | 930 | 2 239 | 5 675 | 434 |
| 3. Сальдо потока от производственной и операционной деятельности (разность показателей пунктов 1 и 2) | 61 455 | 7 489 | 14 909 | 34 377 | 4 679 |
| ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |  |  |  |  |  |
| 4. Поступление средств, всего |  |  |  |  |  |
| 5. Выплаты, всего (таблица 29, пункт 5) | 55 103 |  |  | 27 552 | 27 552 |
| 6. Сальдо потока от инвестиционной деятельности (разность показателей пунктов 4 и 5) | -55 103 |  |  | -27 552 | -27 552 |
| 7. Сальдо потока по производственной и инвестиционной деятельности (сумма показателей пунктов 3 и 6) | 6 351 | 7 489 | 14 909 | 6 826 | -22 873 |
| Сальдо потока нарастающим итогом | -29 984 | -28 846 | -13 937 | -7 111 | -29 984 |
| ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |  |  |  |  |  |
| 8. Поступление средств, всего | 55 103 |  |  | 27 552 | 27 552 |
| а) собственные средства заявителя проекта | 55 103 |  |  | 27 552 | 27 552 |
| 9. Выплата средств, всего (сумма показателей пунктов 9 "а", 9 "А.1", 9 "б" и 9 "в") |  |  |  |  |  |
| 10. Сальдо потока по финансовой деятельности (разность показателей пунктов 8 и 9) | 55 103 |  |  | 27 552 | 27 552 |
| Сальдо потока по финансовой деятельности нарастающим итогом | 187 934 | 132 831 | 132 831 | 160 383 | 187 934 |
| 11. Общее сальдо потока (сумма показателей пунктов 7 и 10) | 61 455 | 7 489 | 14 909 | 34 377 | 4 679 |
| Сальдо потока нарастающим итогом | 157 950 | 103 985 | 118 894 | 153 271 | 157 950 |

Продолжение таблицы 40

| Показатели | 2023 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по кварталам |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ) |  |  |  |  |  |
| 1. Денежные поступления, всего с НДС | 100 577 | 14 861 | 24 722 | 49 161 | 11 833 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| а) поступления от продажи продукции с НДС (таблица 37, пункт 1) | 100 577 | 14 861 | 24 722 | 49 161 | 11 833 |
| б) прочие доходы от операционной деятельности с НДС |  |  |  |  |  |
| г) возврат из бюджета НДС от приобретённых основных средств |  |  |  |  |  |
| 2. Денежные выплаты, всего | 40 184 | 7 751 | 9 964 | 14 936 | 7 533 |
| в том числе: а) затраты по производству и сбыту продукции (услуг) с НДС (таблица 35, пункт 5) | 31 094 | 6 888 | 7 752 | 9 288 | 7 166 |
| б) платежи в бюджет с НДС от собственной деятельности (таблица 37, пункт 13) | 9 090 | 863 | 2 212 | 5 648 | 367 |
| 3. Сальдо потока от производственной и операционной деятельности (разность показателей пунктов 1 и 2) | 60 393 | 7 110 | 14 758 | 34 226 | 4 299 |
| ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |  |  |  |  |  |
| 4. Поступление средств, всего |  |  |  |  |  |
| 5. Выплаты, всего (таблица 29, пункт 5) | 134 101 | 27 552 | 27 552 | 39 499 | 39 499 |
| 6. Сальдо потока от инвестиционной деятельности (разность показателей пунктов 4 и 5) | -134 101 | -27 552 | -27 552 | -39 499 | -39 499 |
| 7. Сальдо потока по производственной и инвестиционной деятельности (сумма показателей пунктов 3 и 6) | -73 709 | -20 442 | -12 794 | -5 273 | -35 199 |
| Сальдо потока нарастающим итогом | -103 693 | -50 426 | -63 220 | -68 493 | -103 693 |
| ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |  |  |  |  |  |
| 8. Поступление средств, всего | 134 101 | 27 552 | 27 552 | 39 499 | 39 499 |
| а) собственные средства заявителя проекта | 134 101 | 27 552 | 27 552 | 39 499 | 39 499 |
| 9. Выплата средств, всего (сумма показателей пунктов 9 "а", 9 "А.1", 9 "б" и 9 "в") |  |  |  |  |  |
| 10. Сальдо потока по финансовой деятельности (разность показателей пунктов 8 и 9) | 134 101 | 27 552 | 27 552 | 39 499 | 39 499 |
| Сальдо потока по финансовой деятельности нарастающим итогом | 322 035 | 215 486 | 243 038 | 282 536 | 322 035 |
| 11. Общее сальдо потока (сумма показателей пунктов 7 и 10) | 60 393 | 7 110 | 14 758 | 34 226 | 4 299 |
| Сальдо потока нарастающим итогом | 218 343 | 165 060 | 179 818 | 214 043 | 218 343 |

Продолжение таблицы 40

| Показатели | 2024 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по кварталам |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ) |  |  |  |  |  |
| 1. Денежные поступления, всего с НДС | 169 132 | 14 861 | 24 722 | 104 417 | 25 132 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| а) поступления от продажи продукции с НДС (таблица 37, пункт 1) | 169 132 | 14 861 | 24 722 | 104 417 | 25 132 |
| б) прочие доходы от операционной деятельности с НДС |  |  |  |  |  |
| г) возврат из бюджета НДС от приобретённых основных средств |  |  |  |  |  |
| 2. Денежные выплаты, всего | 82 762 | 8 350 | 10 116 | 49 889 | 18 206 |
| в том числе: а) затраты по производству и сбыту продукции (услуг) с НДС (таблица 35, пункт 5) | 47 125 | 7 593 | 7 930 | 19 666 | 12 560 |
| б) платежи в бюджет с НДС от собственной деятельности (таблица 37, пункт 13) | 35 637 | 757 | 2 186 | 30 223 | 5 646 |
| 3. Сальдо потока от производственной и операционной деятельности (разность показателей пунктов 1 и 2) | 86 370 | 6 511 | 14 606 | 54 528 | 6 925 |
| ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |  |  |  |  |  |
| 4. Поступление средств, всего |  |  |  |  |  |
| 5. Выплаты, всего (таблица 29, пункт 5) | 102 893 | 39 499 | 39 499 | 11 947 | 2 630 |
| 6. Сальдо потока от инвестиционной деятельности (разность показателей пунктов 4 и 5) | -102 893 | -39 499 | -39 499 | -11 947 | -2 630 |
| 7. Сальдо потока по производственной и инвестиционной деятельности (сумма показателей пунктов 3 и 6) | -16 523 | -32 988 | -24 893 | 42 581 | 4 296 |
| Сальдо потока нарастающим итогом | -114 697 | -136 681 | -161 574 | -118 993 | -114 697 |
| ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |  |  |  |  |  |
| 8. Поступление средств, всего | 102 893 | 39 499 | 39 499 | 11 947 | 2 630 |
| а) собственные средства заявителя проекта | 102 893 | 39 499 | 39 499 | 11 947 | 2 630 |
| 9. Выплата средств, всего (сумма показателей пунктов 9 "а", 9 "А.1", 9 "б" и 9 "в") |  |  |  |  |  |
| 10. Сальдо потока по финансовой деятельности (разность показателей пунктов 8 и 9) | 102 893 | 39 499 | 39 499 | 11 947 | 2 630 |
| Сальдо потока по финансовой деятельности нарастающим итогом | 415 610 | 361 534 | 401 033 | 412 981 | 415 610 |
| 11. Общее сальдо потока (сумма показателей пунктов 7 и 10) | 86 370 | 6 511 | 14 606 | 54 528 | 6 925 |
| Сальдо потока нарастающим итогом | 300 913 | 224 853 | 239 459 | 293 988 | 300 913 |

Продолжение таблицы 40

| Показатели | 2025 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по кварталам |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ) |  |  |  |  |  |
| 1. Денежные поступления, всего с НДС | 253 249 | 31 565 | 52 508 | 136 357 | 32 819 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| а) поступления от продажи продукции с НДС (таблица 37, пункт 1) | 253 249 | 31 565 | 52 508 | 136 357 | 32 819 |
| б) прочие доходы от операционной деятельности с НДС |  |  |  |  |  |
| г) возврат из бюджета НДС от приобретённых основных средств |  |  |  |  |  |
| 2. Денежные выплаты, всего | 139 894 | 20 633 | 31 390 | 64 476 | 24 644 |
| в том числе: а) затраты по производству и сбыту продукции (услуг) с НДС (таблица 35, пункт 5) | 71 995 | 12 967 | 17 882 | 24 907 | 17 489 |
| б) платежи в бюджет с НДС от собственной деятельности (таблица 37, пункт 13) | 67 899 | 7 666 | 13 508 | 39 570 | 7 155 |
| 3. Сальдо потока от производственной и операционной деятельности (разность показателей пунктов 1 и 2) | 113 355 | 10 931 | 21 118 | 71 881 | 8 175 |
| ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |  |  |  |  |  |
| 4. Поступление средств, всего |  |  |  |  |  |
| 5. Выплаты, всего (таблица 29, пункт 5) | 14 577 | 11 947 | 2 630 |  |  |
| 6. Сальдо потока от инвестиционной деятельности (разность показателей пунктов 4 и 5) | -14 577 | -11 947 | -2 630 |  |  |
| 7. Сальдо потока по производственной и инвестиционной деятельности (сумма показателей пунктов 3 и 6) | 98 778 | -1 016 | 18 488 | 71 881 | 8 175 |
| Сальдо потока нарастающим итогом | -17 169 | -115 713 | -97 225 | -25 344 | -17 169 |
| ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |  |  |  |  |  |
| 8. Поступление средств, всего | 14 577 | 11 947 | 2 630 |  |  |
| а) собственные средства заявителя проекта | 14 577 | 11 947 | 2 630 |  |  |
| 9. Выплата средств, всего (сумма показателей пунктов 9 "а", 9 "А.1", 9 "б" и 9 "в") |  |  |  |  |  |
| 10. Сальдо потока по финансовой деятельности (разность показателей пунктов 8 и 9) | 14 577 | 11 947 | 2 630 |  |  |
| Сальдо потока по финансовой деятельности нарастающим итогом | 430 188 | 427 558 | 430 188 | 430 188 | 430 188 |
| 11. Общее сальдо потока (сумма показателей пунктов 7 и 10) | 113 355 | 10 931 | 21 118 | 71 881 | 8 175 |
| Сальдо потока нарастающим итогом | 413 018 | 311 844 | 332 963 | 404 843 | 413 018 |

Продолжение таблицы 40

| Показатели | 2026 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по кварталам |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ) |  |  |  |  |  |
| 1. Денежные поступления, всего с НДС | 278 965 | 41 220 | 68 569 | 136 357 | 32 819 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| а) поступления от продажи продукции с НДС (таблица 37, пункт 1) | 278 965 | 41 220 | 68 569 | 136 357 | 32 819 |
| б) прочие доходы от операционной деятельности с НДС |  |  |  |  |  |
| г) возврат из бюджета НДС от приобретённых основных средств |  |  |  |  |  |
| 2. Денежные выплаты, всего | 153 457 | 27 763 | 38 757 | 64 331 | 24 480 |
| в том числе: а) затраты по производству и сбыту продукции (услуг) с НДС (таблица 35, пункт 5) | 79 162 | 18 020 | 20 621 | 24 907 | 17 489 |
| б) платежи в бюджет с НДС от собственной деятельности (таблица 37, пункт 13) | 74 294 | 9 743 | 18 136 | 39 424 | 6 991 |
| 3. Сальдо потока от производственной и операционной деятельности (разность показателей пунктов 1 и 2) | 125 508 | 13 457 | 29 812 | 72 026 | 8 339 |
| ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |  |  |  |  |  |
| 4. Поступление средств, всего |  |  |  |  |  |
| 5. Выплаты, всего (таблица 29, пункт 5) |  |  |  |  |  |
| 6. Сальдо потока от инвестиционной деятельности (разность показателей пунктов 4 и 5) |  |  |  |  |  |
| 7. Сальдо потока по производственной и инвестиционной деятельности (сумма показателей пунктов 3 и 6) | 125 508 | 13 457 | 29 812 | 72 026 | 8 339 |
| Сальдо потока нарастающим итогом | 106 465 | -3 713 | 26 099 | 98 126 | 106 465 |
| ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |  |  |  |  |  |
| 8. Поступление средств, всего |  |  |  |  |  |
| а) собственные средства заявителя проекта |  |  |  |  |  |
| 9. Выплата средств, всего (сумма показателей пунктов 9 "а", 9 "А.1", 9 "б" и 9 "в") |  |  |  |  |  |
| 10. Сальдо потока по финансовой деятельности (разность показателей пунктов 8 и 9) |  |  |  |  |  |
| Сальдо потока по финансовой деятельности нарастающим итогом | 430 188 | 430 188 | 430 188 | 430 188 | 430 188 |
| 11. Общее сальдо потока (сумма показателей пунктов 7 и 10) | 125 508 | 13 457 | 29 812 | 72 026 | 8 339 |
| Сальдо потока нарастающим итогом | 536 652 | 426 475 | 456 287 | 528 313 | 536 652 |

Окончание таблицы 40

| Показатели | 2027 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по кварталам |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ) |  |  |  |  |  |
| 1. Денежные поступления, всего с НДС | 278 965 | 41 220 | 68 569 | 136 357 | 32 819 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| а) поступления от продажи продукции с НДС (таблица 37, пункт 1) | 278 965 | 41 220 | 68 569 | 136 357 | 32 819 |
| б) прочие доходы от операционной деятельности с НДС |  |  |  |  |  |
| г) возврат из бюджета НДС от приобретённых основных средств |  |  |  |  |  |
| 2. Денежные выплаты, всего | 152 874 | 27 618 | 38 611 | 64 185 | 24 335 |
| в том числе: а) затраты по производству и сбыту продукции (услуг) с НДС (таблица 35, пункт 5) | 79 162 | 18 020 | 20 621 | 24 907 | 17 489 |
| б) платежи в бюджет с НДС от собственной деятельности (таблица 37, пункт 13) | 73 712 | 9 598 | 17 990 | 39 279 | 6 846 |
| 3. Сальдо потока от производственной и операционной деятельности (разность показателей пунктов 1 и 2) | 126 090 | 13 602 | 29 958 | 72 172 | 8 485 |
| ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |  |  |  |  |  |
| 4. Поступление средств, всего |  |  |  |  |  |
| 5. Выплаты, всего (таблица 29, пункт 5) |  |  |  |  |  |
| 6. Сальдо потока от инвестиционной деятельности (разность показателей пунктов 4 и 5) |  |  |  |  |  |
| 7. Сальдо потока по производственной и инвестиционной деятельности (сумма показателей пунктов 3 и 6) | 126 090 | 13 602 | 29 958 | 72 172 | 8 485 |
| Сальдо потока нарастающим итогом | 230 681 | 120 067 | 150 025 | 222 196 | 230 681 |
| ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |  |  |  |  |  |
| 8. Поступление средств, всего |  |  |  |  |  |
| а) собственные средства заявителя проекта |  |  |  |  |  |
| 9. Выплата средств, всего (сумма показателей пунктов 9 "а", 9 "А.1", 9 "б" и 9 "в") |  |  |  |  |  |
| 10. Сальдо потока по финансовой деятельности (разность показателей пунктов 8 и 9) |  |  |  |  |  |
| Сальдо потока по финансовой деятельности нарастающим итогом | 430 188 | 430 188 | 430 188 | 430 188 | 430 188 |
| 11. Общее сальдо потока (сумма показателей пунктов 7 и 10) | 126 090 | 13 602 | 29 958 | 72 172 | 8 485 |
| Сальдо потока нарастающим итогом | 660 868 | 550 254 | 580 212 | 652 384 | 660 868 |

7.12 Коммерческая эффективность проекта

Срок окупаемости определен как период, в течение которого суммарная величина чистой прибыли и амортизационных отчислений становятся равными инвестиционным вложениям. Он составляет 8,36 лет.  Дисконтированный срок окупаемости определен как период в точение которого чистый дисконтированный доход становится равным положительной величине. Данное условие достигается к 2 кварталу 2026 года, то есть дисконтированный срок окупаемости составляет 9,5 лет.

Таблица 41. Простой срок окупаемости

|  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | квартал |  |  |  | квартал |  |  |  | квартал |  |  |  | квартал |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Накопленная сумма чистой прибыли, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 915 | -1 823 | -5 885 | 3 776 | 21 081 | 22 552 | 28 173 | 40 985 | 71 367 | 74 011 |
| 2. Накопленная сумма амортизационных отчислений, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 248 | 4 497 | 6 745 | 8 994 | 11 242 | 13 491 | 15 739 | 17 987 | 20 236 | 22 484 |
| 3. Суммарные средства для окупаемости инвестиционных затрат, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 164 | 2 674 | 860 | 12 769 | 32 323 | 36 043 | 43 912 | 58 973 | 91 603 | 96 496 |
| 4. Общий объём инвестиционных затрат, тыс. руб. | 22 139 | 44 277 | 66 416 | 88 554 | 110 693 | 132 831 | 132 831 | 132 831 | 132 831 | 132 831 | 132 831 | 132 831 | 132 831 | 132 831 | 132 831 | 132 831 |
| 5. Разность пунктов 3 и 4, тыс. руб. | -22 139 | -44 277 | -66 416 | -88 554 | -110 693 | -132 831 | -126 667 | -130 157 | -131 971 | -120 062 | -100 508 | -96 788 | -88 919 | -73 858 | -41 228 | -36 335 |
| 6. Срок окупаемости проекта, год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

продолжение таблицы 41

|  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | квартал |  |  |  | квартал |  |  |  | квартал |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Накопленная сумма чистой прибыли, тыс. руб. | 79 252 | 91 913 | 124 042 | 126 472 | 131 334 | 143 843 | 175 820 | 177 871 | 182 133 | 194 490 | 242 518 | 242 943 |
| 2. Накопленная сумма амортизационных отчислений, тыс. руб. | 24 733 | 26 981 | 29 230 | 31 478 | 33 726 | 35 975 | 38 223 | 40 472 | 42 720 | 44 969 | 51 469 | 57 970 |
| 3. Суммарные средства для окупаемости инвестиционных затрат, тыс. руб. | 103 985 | 118 894 | 153 271 | 157 950 | 165 060 | 179 818 | 214 043 | 218 343 | 224 853 | 239 459 | 293 988 | 300 913 |
| 4. Общий объём инвестиционных затрат, тыс. руб. | 132 831 | 132 831 | 160 383 | 187 934 | 215 486 | 243 038 | 282 536 | 322 035 | 361 534 | 401 033 | 401 033 | 401 033 |
| 5. Разность пунктов 3 и 4, тыс. руб. | -28 846 | -13 937 | -7 111 | -29 984 | -50 426 | -63 220 | -68 493 | -103 693 | -136 681 | -161 574 | -107 046 | -100 120 |
| 6. Срок окупаемости проекта, год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

окончание таблицы 41

|  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | квартал |  |  |  | квартал |  |  |  | квартал |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Накопленная сумма чистой прибыли, тыс. руб. | 247 374 | 261 992 | 325 605 | 325 513 | 330 702 | 352 247 | 416 006 | 416 077 | 421 412 | 443 103 | 507 007 | 507 224 |
| 2. Накопленная сумма амортизационных отчислений, тыс. руб. | 64 470 | 70 971 | 79 238 | 87 506 | 95 773 | 104 040 | 112 308 | 120 575 | 128 842 | 137 110 | 145 377 | 153 644 |
| 3. Суммарные средства для окупаемости инвестиционных затрат, тыс. руб. | 311 844 | 332 963 | 404 843 | 413 018 | 426 475 | 456 287 | 528 313 | 536 652 | 550 254 | 580 212 | 652 384 | 660 868 |
| 4. Общий объём инвестиционных затрат, тыс. руб. | 436 875 | 439 505 | 439 505 | 439 505 | 439 505 | 439 505 | 439 505 | 439 505 | 439 505 | 439 505 | 439 505 | 439 505 |
| 5. Разность пунктов 3 и 4, тыс. руб. | -125 031 | -106 543 | -34 662 | -26 487 | -13 030 | 16 782 | 88 808 | 97 147 | 110 749 | 140 707 | 212 879 | 221 363 |
| 6. Срок окупаемости проекта, год. |  |  |  |  |  | 8,36 |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 11. Простой срок окупаемости проекта

Чистая дисконтированный доход (NPV) определен как сумма денежных потоков по производственной и инвестиционной деятельности без учета финансирования проекта, приведенная к стоимости начала проекта, с учетом предполагаемых рисков проекта, без учета инфляции, так как стоимостные показатели взяты в постянных ценах.  (NPV) к концу 2027 года составит 77 211  тыс. руб. Слагаемые для определения суммарного сальдо представлены в таблице 42.

Таблица 42. Интегральные показатели эффективности проекта

| Показатели | 2018 год |  |  |  | 2019 год |  |  |  | 2020 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | квартал |  |  |  | квартал |  |  |  | квартал |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Поток денежных средств от производственной и инвестиционной деятельности (тыс. руб.) | -22 139 | -22 139 | -22 139 | -22 139 | -22 139 | -22 139 | 6 164 | -3 489 | -1 814 | 11 909 | 19 554 | 3 720 |
| То же накопленным итогом, ЧД (тыс. руб.) | -22 139 | -44 277 | -66 416 | -88 554 | -110 693 | -132 831 | -126 667 | -130 157 | -131 971 | -120 062 | -100 508 | -96 788 |
| Ставка дисконта годовая, % | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% |
| Ставка дисконта квартальная, % | 1,9% | 1,9% | 1,9% | 1,9% | 1,9% | 1,9% | 1,9% | 1,9% | 1,9% | 1,9% | 1,9% | 1,9% |
| Чистый дисконтированный доход, ЧДД (NPV), (тыс. руб.) | -21 717 | -43 019 | -63 916 | -84 415 | -104 523 | -124 248 | -118 861 | -121 852 | -123 378 | -113 553 | -97 729 | -94 776 |
| Внутренняя норма доходности квартальная, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренняя норма доходности годовая, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Норма доходности (PI) |  |  | -0,98 | -1,94 | -289% | -381% | -356% | -370% | -377% | -331% | -257% | -243% |
| Рентабельность инвестиций (RI) |  |  |  |  | -34% | -41% | -39% | -40% | -40% | -37% | -32% | -31% |

Продолжение таблицы 42

| Показатели | 2021 год |  |  |  | 2022 год |  |  |  | 2023 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | квартал |  |  |  | квартал |  |  |  | квартал |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Поток денежных средств от производственной и инвестиционной деятельности (тыс. руб.) | 7 869 | 15 061 | 32 630 | 4 893 | 7 489 | 14 909 | 6 826 | -22 873 | -20 442 | -12 794 | -5 273 | -35 199 |
| То же накопленным итогом, ЧД (тыс. руб.) | -88 919 | -73 858 | -41 228 | -36 335 | -28 846 | -13 937 | -7 111 | -29 984 | -50 426 | -63 220 | -68 493 | -103 693 |
| Ставка дисконта годовая, % | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% |
| Ставка дисконта квартальная, % | 1,9% | 1,9% | 1,9% | 1,9% | 1,9% | 1,9% | 1,9% | 1,9% | 1,9% | 1,9% | 1,9% | 1,9% |
| Чистый дисконтированный доход, ЧДД (NPV), (тыс. руб.) | -88 649 | -77 144 | -52 694 | -49 098 | -43 698 | -33 153 | -28 417 | -43 984 | -57 631 | -66 010 | -69 398 | -91 579 |
| Внутренняя норма доходности квартальная, % | -12% | -8% | -2% | -2% | -1% | 1% | 1% | -1% | -5% |  |  |  |
| Внутренняя норма доходности годовая, % | -41% | -28% | -8% | -6% | -3% | 3% | 5% | -3% | -17% |  |  |  |
| Норма доходности (PI) | -214% | -160% | -45% | -29% | -3% | 46% | 69% | -5% | -69% | -108% | -124% | -228% |
| Рентабельность инвестиций (RI) | -29% | -25% | -17% | -16% | -14% | -11% | -9% | -14% | -19% | -22% | -23% | -30% |

Продолжение таблицы 42

| Показатели | 2024 год |  |  |  | 2025 год |  |  |  | 2026 год |  |  |  | 2027 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | квартал |  |  |  | квартал |  |  |  | квартал |  |  |  | квартал |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Поток денежных средств от производственной и инвестиционной деятельности (тыс. руб.) | -32 988 | -24 893 | 42 581 | 4 296 | -1 016 | 18 488 | 71 881 | 8 175 | 13 457 | 29 812 | 72 026 | 8 339 | 13 602 | 29 958 | 72 172 | 8 485 |
| То же накопленным итогом, ЧД (тыс. руб.) | -136 681 | -161 574 | -118 993 | -114 697 | -115 713 | -97 225 | -25 344 | -17 169 | -3 713 | 26 099 | 98 126 | 106 465 | 120 067 | 150 025 | 222 196 | 230 681 |
| Ставка дисконта годовая, % | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% |
| Ставка дисконта квартальная, % | 1,9% | 1,9% | 1,9% | 1,9% | 1,9% | 1,9% | 1,9% | 1,9% | 1,9% | 1,9% | 1,9% | 1,9% | 1,9% | 1,9% | 1,9% | 1,9% |
| Чистый дисконтированный доход, ЧДД (NPV), (тыс. руб.) | -111 971 | -127 066 | -101 738 | -99 231 | -99 813 | -89 432 | -49 843 | -45 426 | -38 295 | -22 796 | 13 935 | 18 107 | 24 781 | 39 202 | 73 281 | 77 211 |
| Внутренняя норма доходности квартальная, % |  |  |  |  |  |  | 0% | 0% | 1% | 2% | 3% | 4% | 4% | 4% | 5% | 5% |
| Внутренняя норма доходности годовая, % |  |  |  |  |  |  | -1% | 1% | 3% | 8% | 14% | 15% | 16% | 18% | 21% | 21% |
| Норма доходности (PI) | -3,24 | -3,95 | -2,76 | -2,64 | -2,67 | -2,18 | -0,32 | -0,11 | 0,22 | 0,95 | 2,67 | 2,87 | 3,18 | 3,86 | 5,46 | 5,64 |
| Рентабельность инвестиций (RI) | -37% | -41% | -33% | -32% | -33% | -29% | -16% | -15% | -12% | -7% | 5% | 6% | 8% | 13% | 24% | 25% |

7.13 Бюджетная эффективность проекта

Таблица 43. Эффект консолидированного бюджета

| Наименование статьи | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Выплаты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989 | 1934 | 2131 | 2131 |
| а) предполагаемая господдержка проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| б) НДС (комплектующие изделия, запасные части, оборудование, строительные работы, материалы, топливо, электроэнергия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989 | 1934 | 2131 | 2131 |
| 2. Поступление средств, итого (сумма показателей пунктов 2 "а", 2 "б", 2 "в", 2 "г", 2 "д", 2 "е", 2 "ж") | 8,00 | 1262,85 | 7497 | 14783 | 12532 | 12344 | 42529 | 80285 | 87675 | 87093 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) налог на прибыль | 0 |  | 5018 | 11509 | 9258 | 9070 | 15015 | 20665 | 22641 | 22787 |
| б) НДС (комплектующие изделия, запасные части, оборудование, строительные работы, материалы, топливо, электроэнергия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21592 | 42208 | 46494 | 46494 |
| в) взносы в фонды социального страхования | 0 | 877 | 1727 | 2283 | 2283 | 2283 | 4135 | 7315 | 7873 | 7873 |
| г) налог на имущество | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6939 | 7269 | 6542 |
| д) налог на землю | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| ж) подоходный налог на заработную плату | 0 | 378 | 743 | 983 | 983 | 983 | 1780 | 3149 | 3389 | 3389 |
| 3. Сальдо потока (разность показателей пунктов 2 и 1) | 8,00 | 1262,85 | 7497 | 14783 | 12532 | 12344 | 41540 | 78351 | 85545 | 84962 |
| 4. То же нарастающим итогом | 8,00 | 1270,85 | 8768 | 23551 | 36083 | 48427 | 89967 | 168317 | 253862 | 338825 |
| 5. Коэффициент дисконтирования | 1,00 | 0,83 | 0,69 | 0,58 | 0,48 | 0,40 | 0,33 | 0,28 | 0,23 | 0,19 |
| 6. Дисконтированная величина, сальдо потока | 8,00 | 1052,38 | 5206 | 8555 | 6043 | 4961 | 13912 | 21866 | 19895 | 16466 |
| 7. Чистый дисконтированный доход государства нарастающим итогом. | 8,00 | 1060,38 | 6267 | 14822 | 20865 | 25826 | 39738 | 61604 | 81499 | 97965 |

Таблица 44. Эффект федерального бюджета и фондов социального страхования

| Наименование статьи | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Выплаты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989 | 1934 | 2131 | 2131 |
| а) предполагаемая господдержка проекта | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) НДС (комплектующие изделия, запасные части, оборудование, строительные работы, материалы, топливо, электроэнергия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989 | 1934 | 2131 | 2131 |
| 2. Поступление средств, итого (сумма показателей пунктов 2 "а", 2 "б", 2 "в", 2 "г", 2 "д", 2 "е", 2 "ж") | 0 | 877 | 2480 | 4010 | 3672 | 3644 | 27979 | 52623 | 57763 | 57785 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) налог на прибыль | 0 | 0 | 753 | 1726 | 1389 | 1361 | 2252 | 3100 | 3396 | 3418 |
| б) НДС (комплектующие изделия, запасные части, оборудование, строительные работы, материалы, топливо, электроэнергия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21592 | 42208 | 46494 | 46494 |
| в) отчисления на социальные нужды | 0 | 877 | 1727 | 2283 | 2283 | 2283 | 4135 | 7315 | 7873 | 7873 |
| г) налог на имущество | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д) налог на землю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ж) подоходный налог на заработную плату | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Сальдо потока (разность показателей пунктов 2 и 1) | 0 | 877 | 2480 | 4010 | 3672 | 3644 | 26989 | 50689 | 55633 | 55655 |
| 4. То же нарастающим итогом | 0 | 877 | 3357 | 7367 | 11038 | 14682 | 41671 | 92360 | 147993 | 203648 |
| 5. Коэффициент дисконтирования при норме дисконта 20% | 1,00 | 0,83 | 0,69 | 0,58 | 0,48 | 0,40 | 0,33 | 0,28 | 0,23 | 0,19 |
| 6. Дисконтированная величина, сальдо потока | 0 | 731 | 1722 | 2320 | 1771 | 1464 | 9039 | 14146 | 12938 | 10786 |
| 7. Чистый дисконтированный доход государства нарастающим итогом. | 0 | 731 | 2453 | 4773 | 6544 | 8008 | 17047 | 31194 | 44132 | 54918 |

Таблица 45. Эффект регионального бюджета

| Наименование статьи | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Выплаты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) предполагаемая господдержка проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) НДС (комплектующие изделия, запасные части, оборудование, строительные работы, материалы, топливо, электроэнергия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Поступление средств, итого (сумма показателей пунктов 2 "а", 2 "б", 2 "в", 2 "г", 2 "д", 2 "е", 2 "ж") | 0 | 245 | 4749 | 10422 | 8508 | 8349 | 13920 | 26552 | 28717 | 28114 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) налог на прибыль | 0 | 0 | 4266 | 9783 | 7869 | 7710 | 12763 | 17566 | 19245 | 19369 |
| б) НДС (комплектующие изделия, запасные части, оборудование, строительные работы, материалы, топливо, электроэнергия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) отчисления на социальные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г) налог на имущество | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6939 | 7269 | 6542 |
| д) налог на землю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ж) подоходный налог на заработную плату | 0 | 245 | 483 | 639 | 639 | 639 | 1157 | 2047 | 2203 | 2203 |
| 3. Сальдо потока (разность показателей пунктов 2 и 1) | 0 | 245 | 4749 | 10422 | 8508 | 8349 | 13920 | 26552 | 28717 | 28114 |
| 4. То же нарастающим итогом | 0 | 245 | 4994 | 15416 | 23924 | 32273 | 46192 | 72744 | 101461 | 129575 |
| 5. Коэффициент дисконтирования при норме дисконта 20% | 1,00 | 0,83 | 0,69 | 0,58 | 0,48 | 0,40 | 0,33 | 0,28 | 0,23 | 0,19 |
| 6. Дисконтированная величина, сальдо потока | 0 | 205 | 3298 | 6031 | 4103 | 3355 | 4662 | 7410 | 6679 | 5449 |
| 7. Чистый дисконтированный доход государства нарастающим итогом. | 0 | 205 | 3502 | 9533 | 13636 | 16992 | 21653 | 29063 | 35742 | 41191 |

Таблица 46. Эффект местного бюджета

| Наименование статьи | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Выплаты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) предполагаемая господдержка проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) НДС (комплектующие изделия, запасные части, оборудование, строительные работы, материалы, топливо, электроэнергия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Поступление средств, итого (сумма показателей пунктов 2 "а", 2 "б", 2 "в", 2 "г", 2 "д", 2 "е", 2 "ж") | 8 | 140 | 268 | 352 | 352 | 352 | 631 | 1110 | 1194 | 1194 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) НДС (комплектующие изделия, запасные части, оборудование, строительные работы, материалы, топливо, электроэнергия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) отчисления на социальные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г) налог на имущество | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д) налог на землю | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| ж) подоходный налог на заработную плату | 0 | 132 | 260 | 344 | 344 | 344 | 623 | 1102 | 1186 | 1186 |
| 3. Сальдо потока (разность показателей пунктов 2 и 1) | 8 | 140 | 268 | 352 | 352 | 352 | 631 | 1110 | 1194 | 1194 |
| 4. То же нарастающим итогом | 8 | 148 | 416 | 768 | 1120 | 1472 | 2103 | 3213 | 4408 | 5602 |
| 5. Коэффициент дисконтирования при норме дисконта 20% | 1,00 | 0,83 | 0,69 | 0,58 | 0,48 | 0,40 | 0,33 | 0,28 | 0,23 | 0,19 |
| 6. Дисконтированная величина, сальдо потока | 8 | 117 | 186 | 204 | 170 | 141 | 211 | 310 | 278 | 231 |
| 7. Чистый дисконтированный доход государства нарастающим итогом. | 8 | 125 | 311 | 515 | 684 | 826 | 1037 | 1347 | 1625 | 1856 |

8 Риски проекта

8.1 Точка безубыточности

Определение точки безубыточности деятельности заявителя (рассчитывается как отношение величины постоянных расходов к разности цены работ и услуг и величины переменных расходов, деленной на объем реализации работ и услуг).

Цель анализа безубыточности состоит в определении объема реализации услуг проекта, при котором затраты полностью перекрываются доходами от их реализации.

Расчёт точки безубыточности по годам реализации проекта представлен в таблице 47.

При сопоставлении результатов проведенного анализа, представленного в таблице с объёмом реализации в денежном выражении выясняется, что объемы реализации значительно превышают в каждый конкретный период времени значение точки безубыточности. Следовательно, предприятие покрывает свои суммарные издержки и получает прибыль от реализации услуг гостиничного комплекса.

8.2. Анализ основных видов рисков:

В данном разделе проводится качественный анализ рисков проекта, и даются общие рекомендации относительно методов их снижения.

Риски, связанные с реализацией настоящего проекта, можно разделить на несколько категорий:

8.2.1. Технологический риск (отработанность технологии, наличие, исправность и ремонтопригодность туристско-рекреационного оборудования; наличие запасных частей, дополнительной оснастки и приспособлений; оснащенность инструментом; подготовка обслуживающего персонала; наличие квалифицированных кадров, участие в монтаже и обучении зарубежных специалистов).

Мероприятия, снижающие вероятность появления вышеуказанных рисков до минимума, сводятся к следующему:

- периодичность профилактических работ используемого оборудования и техники – согласно технической документации;

- наличие запасных частей для работы основного оборудования и техники;

- наличие в штате работника, осуществляющего ремонт и профилактику используемого оборудования и техники.

8.2.2. Организационный и управленческий риски (наличие и гарантия выполнения плана-графика работ; заинтересованность всех участников в выполнении плана-графика; возможность дублирования организационных срывов; наличие квалифицированного управленческого персонала (сертификация менеджеров)).

Инициатор проекта имеет опыт работы в туристическом бизнесе, в связи с этим уровень данного риска несущественен.

8.2.3. Риск материально-технического обеспечения (анализ информации о поставщиках основных производственных ресурсов; оценка возможности перехода на альтернативное сырье; уровень организации входного контроля качества сырья).

Не требуется в соответствии с деятельностью организации-заявителя.

8.2.4. Финансовый риск (оценка существующего финансового положения; вероятность неплатежей со стороны участников проекта; кредитный и процентный риски).

Отметим, прежде всего, это риски, связанные с колебаниями цен на товары и услуги (динамикой инфляции), ключевой ставки процента Банка России, валютных курсов и других макроэкономических показателей, в том числе котировок государственных и частных (корпоративных) ценных бумаг. Часть этих рисков носит объективный, а часть – число спекулятивный характер. К этому же разделу можно отнести риски, связанные с нестабильностью законодательства и текущей экономической политики. Эти риски заложены в норме дисконтирования, который составляет 20% в год, и включает 8,25% - инфляция и 11,75%  - риски проекта.

В связи с тем, что реализация данного проекта будет проходить на территории Республики Алтай и сам проект будет носить статус регионально значимого проекта,  можно сделать вывод о том, что данные риски незначительны, так как реализация данного проекта регламентируется необходимыми нормативными документами (налоговые и иные льготы), которые будут способствовать снижения финансовых рисков.

8.2.5. Экономические риски (устойчивость экономического положения заявителя к изменениям макроэкономического положения в стране; оценка последствий повышения тарифов и цен на стратегические ресурсы; возможность снижения платежеспособного спроса на работы и услуги в субъекте Российской Федерации и в целом по стране; наличие альтернативных потребителей; последствия ухудшения налогового климата).

При оценке влияния данного вида риска на реализацию проекта необходимо отметить следующее:

- Рост цен на ГСМ может оказать негативное влияние на туристский поток в Республику Алтай, однако данный риск не относится к группе отдыхающих с доходами на уровне среднего и выше среднего;

- Возможность снижения спроса на туристско-рекреационные услуги следует оценить как незначительную с учетом имеющихся на рынке тенденций увеличения стоимости оказания данных услуг, что, в первую очередь, продиктовано ростом спроса, а не инфляционной составляющей, а также постоянно стабильным увеличением туристского потока на территории Республики Алтай.

- Возможность расширения перечня услуг в сторону оздоровительных услуг.

- Вероятность ухудшения налогового климата сведена к минимуму за счет особого режима налогообложения для проектов, имеющих статус региональных инвестиционных проектов.

На основании вышесказанного устойчивость экономического положения заявителя к макроэкономическим показателям в стране следует оценить как стабильную.

8.2.6. Экологические риски (возможные штрафные санкции и их влияние на экономическое положение претендента).

Минимизация рисков обусловлена самой концепцией проекта – развитие экологических отелей, которые предусматривают минимальное влияние на окружающую среду уже на стадии проектирования объектов.

Таблица 47. Точка безубыточности

| Показатель | 2018 год |  |  |  | 2019 год |  |  |  | 2020 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| 1. Выручка (табл. 37, п. 4), тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 493 | 1 532 | 2 685 | 18 798 | 27 910 | 8 373 |
| 2. Полные текущие издержки (табл. 35, сумма пунктов 5 без НДС, 6, 7), тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 578 | 7 270 | 6 748 | 7 432 | 7 551 | 6 642 |
| 3. Условно-переменная часть издержек, тыс. руб. (табл. 35, разность пунктов 3 и 2), тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922 | 395 | 40 | 277 | 395 | 119 |
| 4. Условно-переменная часть издержек в процентах от выручки |  |  |  |  |  |  | 8% | 26% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 5. Уровень безубыточности |  |  |  |  |  |  | 63% | 605% | 254% | 39% | 26% | 79% |
| 6. Точка безубыточности, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 7 236 | 9 263 | 6 809 | 7 263 | 7 258 | 6 617 |
| 7. Запас финансовой прочности, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 4 257 | -7 731 | -4 123 | 11 535 | 20 652 | 1 756 |

продолжение таблицы 48

| Показатель | 2021 год |  |  |  | 2022 год |  |  |  | 2023 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| 1. Выручка (табл. 37, п. 4), тыс. руб. | 14 861 | 24 722 | 49 161 | 11 833 | 14 861 | 24 722 | 49 161 | 11 833 | 14 861 | 24 722 | 49 161 | 11 833 |
| 2. Полные текущие издержки (табл. 35, сумма пунктов 5 без НДС, 6, 7), тыс. руб. | 8 249 | 9 648 | 11 184 | 8 527 | 8 695 | 9 826 | 11 363 | 8 973 | 9 142 | 10 005 | 11 541 | 9 420 |
| 3. Условно-переменная часть издержек, тыс. руб. (табл. 35, разность пунктов 3 и 2), тыс. руб. | 826 | 1 373 | 2 731 | 657 | 826 | 1 373 | 2 731 | 657 | 826 | 1 373 | 2 731 | 657 |
| 4. Условно-переменная часть издержек в процентах от выручки | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% |
| 5. Уровень безубыточности | 53% | 35% | 18% | 70% | 56% | 36% | 19% | 74% | 59% | 37% | 19% | 78% |
| 6. Точка безубыточности, тыс. руб. | 7 860 | 8 761 | 8 950 | 8 333 | 8 333 | 8 950 | 9 139 | 8 805 | 8 805 | 9 139 | 9 328 | 9 278 |
| 7. Запас финансовой прочности, тыс. руб. | 7 001 | 15 960 | 40 211 | 3 500 | 6 528 | 15 771 | 40 022 | 3 027 | 6 056 | 15 582 | 39 833 | 2 555 |

http://ru.torussia.org/kratkiy-obzor-turizma-turisticheskiy-reyting-rossiyskikh-regionov, http://russiantourism.ru/main/main_14285.html

по данным аналитического отчета Министерства экономического развития и туризма Республики Алтай.

Аналитический отчет «Динамика спроса на туристские услуги в России», выполненный Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации / URL: http://ac.gov.ru/files/publication/a/11063.pdf

https://icss.ru/vokrug-statistiki/itogi-vnutrennego-turizma-v-2016-g

http://www.greenkey.global/green-key-sites/

http://dering.ru/novosti/nagrady-2/v-marte-etogo-goda-nasha-masterskaya-pob/

Доход, полученный от номерного фонда.

http://www.sbm-mega.ru/container-system

Распределение населения по 20% группам  по методологии Росстата.

Property Management System – это система управления отелем или гостиницей, которая  позволяет вести своевременное управление номерным фондом, контроль загрузки, проводить бронирование номерного фонда.